Rámcová dohoda

**„Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Smluvní strany

**Objednatel: ČEPRO, a. s.**

**se sídlem:** Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

**spisová značka:** B 2341 vedená u Městského soudu v Praze

**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**č. účtu:** 11902931/0100

**IČO:** 601 93 531/

**DIČ:** CZ601 93 531

**zastoupen:** Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

**Zhotovitel: [bude doplněno]**

**se sídlem: [bude doplněno]**

**spisová značka: [bude doplněno]**

**bankovní spojení:**  **[bude doplněno]**

**číslo účtu:** **[bude doplněno]**

**IČO: [bude doplněno]**

**DIČ: [bude doplněno]**

**Zastoupen: [bude doplněno]**

(dále jen „***Zhotovitel***“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě zadávacího řízení č. 165/23/OCN tuto rámcovou dohodu s názvem „Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“ (dále jen „**Dohoda**“ nebo též „**Smlouva**“) v souladu s platnou legislativou v následujícím znění:

1. Základní údaje
   1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
   2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 165/23/OCN „Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení
   3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na stavební práce spočívající v provádění díla specifikovaného zejména v čl. 3 a 4 této Smlouvy, zadávaného Objednatelem v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její platnosti a účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
   4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit stavební opravy a údržbu čerpacích stanic pohonných hmot (dále také jen „ČS PHM“) a na skladech Objednatele (dále také jen „sklady“).
   5. Objednatel je vlastníkem sítě čerpacích stanic (dále také jen „ČS“) a skladů na území České republiky. Aktuální seznam ČS je dostupný na <https://www.ceproas.cz/eurooil/cerpaci-stanice> Aktuální seznam skladů Objednatele je dostupný na <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>.
      1. Objednatel může v průběhu účinnosti této Smlouvy písemně sdělit Zhotoviteli, že se určité ČS nebo sklady vyjímají, či naopak doplňují (např. pokud bude některá ČS nebo sklad ve vlastnictví Objednatele nebo ke které/kterému má jiné užívací právo vyřazena z provozu nebo k ní/němu ztratí Objednatel užívací právo či bude Objednatelem vybudována nová ČS, případně sklad a/nebo bude koupena ČS, případně sklad či získáno jiné užívací právo k ČS případně skladu od třetího subjektu a bude nově zařazena do sítě ČS Objednatele). V takovém případě Objednatel upozorní Zhotovitele na aktualizaci míst plnění uvedenou v odst. 2.5 Smlouvy výše.
   6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
   7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.
2. Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy
   1. Objednatel bude na základě a v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě zadávat po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy dle svých provozních potřeb jednotlivé dílčí zakázky. Zhotovitel současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel není schopen určit konkrétní počet požadavků na uzavření dílčích smluv na základě této Smlouvy po dobu jejího trvání, neboť tato Smlouva bude Objednatelem využívána výhradně dle jeho konkrétních potřeb a s ohledem na obchodní priority Objednatele a rovněž s ohledem na opotřebení technologie.
   2. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění díla spočívající v provedení činností souhrnně nazvaných „Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“, přičemž se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a v souladu s dokumenty, na které Smlouva odkazuje, na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provádět dílo/ díla spočívající ve výkonu oprav, údržby stavebního charakteru a jiných souvisejících činností, a to v rozsahu:
      1. provedení opravy a údržby interiéru prodejního kiosku
      2. provedení opravy a údržby exteriéru prodejního kiosku
      3. provedení opravy a údržby přestřešení manipulační plochy
      4. provedení opravy a údržby manipulační plochy ČS
      5. provedení opravy a údržby zpevněné a nezpevněné vnitroareálové plochy
      6. provedení oprav a údržby mycích linek
      7. provedení oprav a údržby ostatních objektů a konstrukcí

(souhrnně dále též jen „činnosti“ anebo „Dílo“)

* 1. Činnosti, jež jsou předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě této Smlouvy, spočívají zejména v opravách, údržbě stavebního charakteru, které nemají povahu zásahu do statiky objektů, elektrorozvodů nebo elektro-rozvaděčů (mimo oprav osvětlení) a které nevyžadují zpracování projektové dokumentace a ohlášení, či jiná povolení získaná v rámci stavebního řízení či jiného správního řízení dle platné legislativy Soupis činností je obsažen rovněž v rámci přílohy č. 1 – Jednotkové ceny, soupis prací.
  2. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž služba spočívající v odvozu a ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem.
  3. Dílo je specifikováno touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, dokumenty, na které Smlouva odkazuje, a dílčí smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
  4. Objednatel bude zadávat dílčí zakázky způsobem uvedeným v této Smlouvě.
  5. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na stavební práce, tj. dílčí smlouvu o dílo (dále a výše jen „**dílčí smlouva**“) Objednatel uzavře na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.
  6. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě a v písemné výzvě Objednatele k poskytnutí plnění.

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též je „**zákon o veřejných zakázkách**“), na základě kterého byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva, tj. dílčí smlouva bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění (dále též jen „**objednávka**“) a
2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, a zároveň s tím doručit Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce.
3. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
   1. Objednávka bude obsahovat vždy alespoň:
      * 1. Konkrétní požadavky Objednatele na provádění Díla (bližší specifikaci)
        2. Specifikaci konkrétního místa plnění
        3. Údaje o době plnění, termín zahájení a dokončení Díla, dle charakteru dílčí zakázky požadavky na vypracování harmonogramu plnění a technologického postupu prací
        4. Případně další nezbytné informace k provádění Díla Zhotovitelem a/nebo další konkrétní požadavky Objednatele
   2. Objednávky budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty na adresu Zhotovitele ….. listinně na adresu Zhotovitele …… či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.
   3. Smluvní strany se dohodly, že objednávka bude zasílána Zhotoviteli některým ze způsobů uvedených výše, přičemž Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že je povinen přijímat výzvy Objednatele NONSTOP (24 hodin/7 dnů v týdnu), nedohodnou-li se Smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
4. Dílo
   1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že za podmínek stanovených touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, v souladu s dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, a v souladu a dle dílčí smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí Dílo a předá ho Objednateli. Objednatel se řádně provedené bezvadné Dílo zavazuje převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu díla sjednanou dle této Smlouvy a v dílčí smlouvě.
   2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění Díla dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „**Závazné podklady**“).
      1. zadávací dokumentace ze dne …. 2023 K zakázce č. 165/23/OCN včetně jejích příloh (dále také jen „**Zadávací dokumentace**“)
      2. nabídka Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podaná k veřejné zakázce č. 165/23/OCN (dále jen „**Nabídka**“).
      3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
      4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky.
   3. Součástí provádění Díla Zhotovitelem jsou kromě povinnosti Zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na Díle též služby, dodávky, práce a jiné výkony Zhotovitele s prováděním Díla související, tj. zejména přípravné práce na pracovišti, dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Díla a příp. provedení vyzkoušení Díla a vypracování a předložení dokumentace Objednateli požadovanou Objednatelem a vyplývající z obecně závazných předpisů. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu a předat nejpozději při přejímce Díla Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání Díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi Smluvními stranami.
   4. Zhotovitel je povinen provádět a při provádění Díla postupovat v souladu se závazným podrobným technologickým postupem prací předloženým Objednateli před zahájením provádění Díla, pokud si jej Objednatel vyžádá *(s ohledem na charakter prováděných prací)*.
   5. Předmět Díla je specifikován touto Smlouvou, konkrétní požadavky Objednatele vychází z aktuálních potřeb Objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě Objednatele.
5. Některá práva a povinnosti Smluvních stran
   1. Zhotovitel je povinen provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou.
   2. Realizace Díla - všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN normám a platným obecně závazným předpisům a požadavkům Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla.
   3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
   4. Zhotovitel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla.
   5. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce k provedení Díla.
   6. Pokud bude v rámci dílčí smlouvy požadováno a/nebo nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a Objednatelem označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k provedení Díla před jejich prvním použitím pro provedení Díla. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům či požadavkům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy a/nebo z dílčí smlouvy, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
   7. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.
   8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
   9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá po uzavření dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle v místě plnění Objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).
   10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli, bude-li to v objednávce požadováno, pro každé Dílo prováděné Zhotovitelem technologický postup prací (dále také jen „**TP**“). TP Zhotovitel předá Objednateli před zahájením prací na Díle k odsouhlasení Objednateli. Ze strany Objednatele schválený TP se stává Závazným podkladem pro provádění Díla Zhotovitelem.
   11. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá neprodleně po uzavření dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle v místě plnění Objednateli seznam osob podílejících se na provádění Díla v místě plnění a v případě změny některé z těchto osob v průběhu provádění Díla Zhotovitelem bude o této skutečnosti Objednatele informovat.
   12. Zhotovitel, je povinen při provádění Díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
   13. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností.
       1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro osoby provádějící Dílo za Zhotovitele veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.
   14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do předání Díla Objednateli.
   15. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné materiálové a personální kapacity (zdroje) umožňující Zhotoviteli v případě potřeb Objednatele realizovat Díla současně na minimálně dvou lokalitách čerpacích stanic nebo jiných objektech – konkrétních místech plnění, tj. čerpacích stanic či skladech Objednatele.
   16. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít zajištěn systém dokumentace managementu jakosti ISO či obdobný po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu plnění dílčích smluv.
   17. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ČS nebo skladu, nebude-li předem dohodnuto jinak, a zavazuje se před zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu ČS a provozu skladu tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění Díla, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu ČS nebo skladu seznámen.
   18. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle mohou být prováděny jak v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, v prostorách a blízkosti uložiště pohonných hmot na ČS nebo skladu (tyto prostory jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré pracovní postupy, zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.
       1. V rámci práce na Díle může být vykonávána i nebezpečná činnost – činnost, která svojí povahou může způsobit požár, výbuch nebo ohrožení života, zdraví a majetku. Při nebezpečné činnosti na ČS nebo skladu, musí Zhotovitel vždy postupovat v souladu s vnitřním předpisem Objednatele „Povolování prací v ČEPRO, a.s.“, v aktuálním znění.
   19. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v ojedinělých případech s ohledem na charakter Díla může být jako součást předmětu Díla Objednatelem vyžadována služba spočívající ve zpracování realizační projektové dokumentace a následně dokumentace skutečného provedení (pasport) dle požadavků Objednatele uvedených ve výzvě Objednatele. Dokumentace skutečného provedení Díla (pasport), nebude-li dohodnuto jinak, musí být Objednateli předána 1x v listinné podobě a 1x v elektronické verzi v pdf. a 1x v otevřených zdrojových formátech doc., xls. či dwg..
   20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Díla Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci Díla zajistí:
       1. Vstupy pro pracovníky a techniku Zhotovitele do místa plnění;
       2. Součinnost při přípravě a schvalování harmonogramu plnění a technologického postupu prací v souladu s touto Smlouvou;
       3. Seznámení s vnitřními předpisy Objednatele;
       4. Poskytnutí technické dokumentace (projektové dokumentace) stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní).
   21. Dle této Smlouvy je Zhotovitel pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s požadavky §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to i ve vztahu k jiným dodavatelům, kteří by konali činnosti/práce na Zhotoviteli předaném Staveništi.
   22. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci p. …………
   23. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy a v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky vůči ustanovením této Smlouvy a dokumentům v ní uvedeným.
   24. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) v souladu s postupem uvedeným ve VOP.
6. Místo a doba plnění, staveniště/pracoviště
   1. Dílo bude vždy prováděno v areálu ČS nebo skladů, jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách Objednatele viz ust. 2.5 této Smlouvy.
   2. Ve výzvě Objednatele bude specifikováno konkrétní místo plnění.
   3. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, tj. konkrétní místo plnění Díla je taktéž místem předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění Díla v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou.
   4. Doba plnění Díla bude sjednána v dílčí smlouvě. Termín zahájení a ukončení Díla s ohledem na charakter Díla bude uveden ve výzvě Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.
      1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (je-li předmět Díla kategorie havárie), tj. provést činnosti, které pokud by nebyly provedeny tak může být ohrožen život či zdraví osob, a/nebo vyvolávajících hrozbu požáru, výbuchu, ekologické havárie do 5 hodin od uzavření dílčí smlouvy a Zhotovitel je povinen Dílo dokončit do 24 hodin, nebude-li vzhledem k charakteru Díla mezi Smluvními stranami výslovně a písemně dohodnuta lhůta jiná.
      2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (je-li předmět Díla mimo kategorii havárie), do 10ti pracovních dnů od uzavření dílčí smlouvy a doba plnění nepřesáhne délku 14 pracovních dnů, nebude-li vzhledem k charakteru Díla mezi Smluvními stranami výslovně a písemně dohodnuta lhůta jiná.
   5. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě požadavků Objednatele (na základě písemné objednávky a jejího potvrzení ze strany Zhotovitele) ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat v Objednatelem určeném termínu, nebude-li dohodou výslovně písemně stanoveno jinak. Práce Zhotovitele na Díle v případě rozsáhlejších činností budou probíhat dle předem sjednaného a Smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu plnění se zapracováním požadavků uvedených Objednatelem v písemné výzvě Objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), v takovém případě Smluvní strany souhlasí a dohodly se, že Zhotovitel kromě ostatních dokumentů požadovaných Objednatelem (analýza rizik, TP apod. viz příslušná ustanovení Smlouvy) Objednateli ihned předloží harmonogram plnění zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených ve výzvě Objednatele, přičemž takto zpracovaný harmonogram plnění Objednatel bez zbytečného odkladu schválí a/nebo předá zpět Zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje Objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit. Ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný.
   6. K podmínkám dílčích smluv Smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění Díla nutné odstávky některého objektu či některých dotčených a souvisejících zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v harmonogramu plnění a Smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Zhotovitel přistoupit k započetí činností plánovaných v rámci doby odstávky.
   7. Dílo bude prováděno v provozní době příslušné ČS nebo skladu, nebude-li sjednáno výslovně jinak.
   8. Přejímka staveniště nebo pracoviště (dále jen „Staveniště“) proběhne za následujících podmínek:
      1. Smluvní strany sjednávají, že Staveniště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užijí přiměřeně, přičemž Staveništěm ve VOP se pro účely této Smlouvy rozumí rovněž pracoviště, Stavebním deníkem montážní deník.
      2. O předání Staveniště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví ve stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.
   9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení Staveniště včetně jeho střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
   10. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu ČS/skladu dle možností v době provádění Díla Zhotovitelem.
   11. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne Objednatel Zhotoviteli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby.
   12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli sociální zařízení ani šatny. Objednatel však umožní přístup na WC v prostorách příslušného skladu či ČS.
   13. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze ve vytyčeném území Staveniště.
   14. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.
   15. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit, nebude-li dohodnuto jinak.
   16. Zhotovitel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle je Zhotovitel povinen tyto objekty a pozemky dotčené realizací Díla Zhotovitelem uvést do původního stavu.
   17. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním Staveništi. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelem Zhotoviteli.
   18. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné Dílo vést záznam o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou sdělenou Objednatelem Zhotoviteli, potvrdit (razítko a podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (stavební deník/ pracovní výkaz/montážní zpráva ad. dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelem (Protokol o předání a převzetí) k záznamu či uvede připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřejímá. Tato osoba Objednatele musí být oprávněna k převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění Díla Objednateli 1x v originálu a  2x v kopii.
   19. O průběhu provádění Díla ve smyslu výše uvedeném v odstavci 5.18 výše je Zhotovitel povinen vést stavební/montážní/pracovní deník (dále též jen „**deník**“)
       1. Do deníku jsou za Zhotovitele oprávněni zapisovat:
          1. ……………..
       2. Do deníku jsou za Objednatele oprávněni zapisovat:
          1. Nájemce/obsluha dané ČS, metodik dané ČS, technik údržby a správy majetku, vedoucí odd. správy majetku, správce majetku, nebo jiná pověřená osoba sdělená Objednatelem Zhotoviteli v objednávce
   20. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště Objednateli nejpozději v den přejímky Díla.
7. Cena díla a platební podmínky
   1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále také jen „**Cena díla**“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné objednávce potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
   2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „**DPH**“), a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a bude účtována dle skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek, jež bude tvořit nedílnou součást Protokolu o předání a převzetí a bude přiložen vždy k faktuře vystavené Zhotovitelem.
   3. Pokud v rámci realizace dílčí zakázky zadané na základě této Smlouvy provede Zhotovitel jakékoliv práce či výkony (či dodá materiál), které nejsou uvedeny v některé z položek v Jednotkových cenách dle přílohy č. 1 této Smlouvy nebo nejsou podle této Smlouvy její součástí, budou tyto práce účtovány dle Cenové soustavy ÚRS (vydávané ÚRS Praha, a.s.) platné ke dni protokolárního předání Díla, které bude předmětem dílčí zakázky.
      1. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje Objednateli poskytnout slevu na položky Cenové soustavy ÚRS ve výši [bude doplněno dodavatelem].% (slovy: [bude doplněno dodavatelem] procentních bodů) uvedenou v Nabídce. Tuto slevu Zhotovitel Objednateli zaručuje po celou dobu trvání této Smlouvy.
   4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, daní, bankovních výloh, pojištění, režijních nákladů a nákladů spojených se změnou ceny vstupních surovin a/nebo výrobků atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle konkrétního výkazu výměr předkládaného Objednatelem v Objednávce.
   5. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez DPH. DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla.
   6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužících pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:
      1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na Staveništi;
      2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
      3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
      4. náklady na vyklizení staveniště/pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
      5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií,
      6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
      7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně,
      8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány Objednatelem a/nebo platnými právními předpisy,
      9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
      10. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách jednotkového výkazu výměr,
      11. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
      12. náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících předpisů, a
      13. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost nádrže, a to i když nejsou výslovně v dílčí smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.
   7. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.
   8. Cena díla bude Objednatelem uhrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
   9. Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této Smlouvě, a v případě, že je Zhotovitel plátce DPH, zveřejněný v registru plátců DPH.
   10. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.
   11. Adresa pro doručení faktury Zhotovitele v listinné podobě je ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, vyžádá si Zhotovitel písemný souhlas Objednatele.
   12. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla, čísla ČS, názvu skladu, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno též vždy číslo dílčí smlouvy – objednávky sdělené Zhotoviteli Objednatelem.
   13. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
   14. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
   15. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
   16. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
   17. O postupu Objednatele dle ust.7.16 Smlouvy výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
   18. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v ust. 7.16 Smlouvy je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
   19. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek Zhotovitele zjišťuje a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
   20. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, konkrétně nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Předání a převzetí Díla
   1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla v souladu s postupem dle VOP či s odlišnostmi výslovně sjednanými v dílčí smlouvě.
   2. K podpisu Protokolu o předání a převzetí jsou za Objednatele oprávněni osoby tj Technik údržby a správy majetku, vedoucí oddělení údržby a správy majetku ČS, metodici ČS, nájemci ČS, obsluha ČS, a/nebo jiné pověřené osoby sdělené Objednatelem Zhotoviteli ve výzvě Objednatele.
   3. Pro účely přejímky a před přejímkou (s ohledem na charakter Díla) je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
      1. prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
      2. atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení

revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. TIČR),

* + 1. protokoly o měření tloušťky nátěrů,
    2. záruční listy k dodanému materiálu a zařízením,
    3. atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů,
    4. revizní zpráva od hromosvodů,
    5. dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce,
    6. doklady o likvidaci odpadů,
    7. 1x originál a 1x kopii stavebního/montážního/pracovního deníku či jiného záznamu o provádění Díla,
    8. výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení,
    9. doklady o provedení funkční zkoušky,
    10. návody k obsluze, příp. doklady o proškolení obsluhy ČS, bude-li z návpdu vyplývat,
    11. doklady k navrženým komponentům a materiálům atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
  1. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez sjednaných dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy a dílčí smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i sjednaná dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
  2. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
* 1 x v listinné podobě;
* 1 x v elektronické podobě.

1. Práva z vadného plnění, záruka
   1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na dílo se řídí dle podmínek v této Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem).
   2. Zadavatel požaduje záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců, s výjimkou dodaných komponentů a materiálů či instalovaných zařízení, na která je poskytována záruka dle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 24 měsíců.
   3. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že Dílo (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:
2. bez jakýchkoliv vad,
3. splňovat všechny stanovené požadavky,
4. mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě či dílčí smlouvě,
5. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
6. způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy, a
7. nebude obsahovat chyby a nedostatky.
   1. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční doby.
   2. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení.
   3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: …….
   4. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.
8. Pojištění Zhotovitele
   1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu Staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

* pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 20 000 000,- Kč.
* pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (zejména za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 20 000 000,- Kč
* pro případ stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši 20 000 000,- Kč

a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.

* 1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
  2. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
  3. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla.
  4. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.3. Smlouvy.

1. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
   1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
   2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s termínem určeným pro zahájení Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle (analýza rizik, seznam techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením prací na Díle a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč jednorázově za každé takové porušení (tj. za každý požadovaný dokument).
   4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši nebo 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   5. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
   6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupovými termíny sjednanými v harmonogramu plnění, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé prodlení s postupovým termínem. Postupovými termíny se rozumí dílčí termíny sjednané v harmonogramu plnění schváleném ze strany Objednatele, včetně termínů sjednaných pro případné odstávky provozu ČS a/nebo skladu.
   7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
   8. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   9. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
      1. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
      2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
   10. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, požární ochrany, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále též jen „**Registr**“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
   11. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč.
   12. V případě, že Zhotovitel nebude mít uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v odst. 10.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
   13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle ust. 13.12 Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSZ**“) jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s porušením povinnosti Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny, než je uvedena v předchozí větě tohoto ustanovení.
   14. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč.
   15. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle ust. 13.14 Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů Zhotovitele a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a které vedou k jeho nepravdivosti, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
   16. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
   17. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzájemného souhlasu je možné smluvní pokutu vyrovnat odpovídajícím věcným či jiným plněním. Tento souhlas musí být písemný a musí v něm být uvedena a vyúčtována výše smluvní pokuty a přesně specifikováno, jakým věcným či jiným plněním bude smluvní pokuta vyrovnána.
   18. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
   19. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
   20. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
   21. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
   22. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
2. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení
   1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy nebo do doby poskytnutí předmětu dílčích zakázek v rozsahu finančního limitu ve výši 300 000 000,- Kč bez DPH (dále také jen „**Finanční limit**“). Účinnost Smlouvy skončí uplynutím doby trvání nebo dnem, kdy bude vyčerpán Finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele na základě této Smlouvy, a to podle toho, co nastane dříve. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím doby trvání nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky.
   2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
   3. Zánik této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
   4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
   5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
   6. Smluvní strany zároveň sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy, jakož i od dílčí smlouvy odstoupit v těchto případech:
      1. bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele uzavřít dílčí smlouvu;
      2. Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;
      3. Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;
      4. bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
      5. dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
      6. Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv;
      7. pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
      8. Zhotovitel dle Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dnů.
      9. Zhotoviteli je pozastaveno provádění Díla dle ust. 10.5 Smlouvy;
      10. Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy;
      11. Zhotovitel ve sjednané lhůtě dle této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 Smlouvy;
      12. Zhotovitel ve sjednané lhůtě dle této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně údajů v zápisu o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo jeho poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
      13. Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy;
      14. Zhotovitel nevyrozuměl o změně údajů a skutečností, o nichž Zhotovitel činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě sjednané touto Smlouvou viz ust. 13.14 Smlouvy.
   7. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
   8. Odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
   9. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
   10. Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
3. Další ujednání
   1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
   2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
   3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost, v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz).
   4. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
   5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <http://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady obsažené v Etickém kodexu.
   6. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
   7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
   8. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
   9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za Důvěrné informace.
   10. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci. Čestné prohlášení Zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
   11. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
   12. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli osoby, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice*

Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZESM**“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Zhotovitel prohlašuje, že osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí*

Zhotovitel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným státem vedena. Zhotovitel prohlašuje, že osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.

* 1. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této Smlouvy.
  2. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
   2. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo dílčími smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy a dílčích smluv dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
   3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
   4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvyvčetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
   5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně a není-li sjednáno jinak, v listinné podobě, a musí být s vyloučením ust. § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
   6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
   7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
      1. příloha č. 1 – Jednotkové ceny, soupis prací
      2. příloha č. 2 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
      3. příloha č. 3 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením
   8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
   9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále také jen „**zákon o registru smluv**“). Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli.
   10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou.  Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
   11. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána v písemné formě v elektronické podobě a podepsána oprávněnými zástupci Smluvních stran formou zaručeného elektronického podpisu.

*Alternativní znění ustanovení v případě, že Smlouva bude podepsána listinně:*

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti listinných vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

* 1. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek (**dále a výše také jen **„VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
     1. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2020-02-01.pdf>
  2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.
     1. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-02-01.pdf>
     2. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
     3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

V Praze dne: V .................... dne:

Objednatel: ČEPRO, a.s. Zhotovitel:

…………………………………… ……………………………………

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

…………………………………… ……………………………………

Ing. František Todt

člen představenstva