Rámcová DOHODA O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

**„Defektoskopie produktovodů“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# **Smluvní strany**

**Objednatel: ČEPRO, a.s.**

**se sídlem:** Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

**spisová značka:** B 2341, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze

**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**č. účtu:** 11 902931/0100

**IČO:** 601 93 531

**DIČ:** CZ601 93 531

**Zastoupen:** Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

**Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:**

a/ smluvních a poskytování služeb/realizace díla: Ing. Viktor Stuchlík, Luboš Měšťák,

b/ technických a poskytování služeb/ realizace díla: Ing. Viktor Stuchlík, Martin Hrdlička, Josef Paul, Pavel Martinovský

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

**Dodavatel:**

**se sídlem:**

**spisová značka:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zastoupen:**

**Osoby oprávněné jednat za Dodavatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:**

a/ smluvních:

b/ technických a poskytování služeb/realizace díla:

(dále jen „***Dodavatel***“)

Objednatel a Dodavatel (společně též „**Smluvní strany**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 185/24/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Defektoskopie produktovodů“ (dále jen též jen „**Smlouva**“ anebo „**rámcová dohoda**“) v souladu s platnou legislativou v následujícím znění.

**I.**

**Základní údaje**

* 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „**zákon**“ anebo „**ZZVZ**“).
  2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 185/24/OCN „Defektoskopie produktovodů“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
  3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na dílo a/nebo služby spočívající v provádění vnitřních inspekcí ocelového potrubí produktovodu a příp. též souvisejícího technologického vybavení specifikovaného zejména v čl. 3 této Smlouvy, dle požadavku Objednatele (dále též „**Defektoskopie produktovodů**“) zadávaných Objednatelem v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
  4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury, technologií, a jakožto vlastníka a provozovatele produktovodní sítě nacházejících se na celém území České republiky ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu, mít zajištěné práce odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provádět vnitřní inspekci ocelového potrubí produktovodu a příp. též souvisejícího technologického vybavení a na ně navazující.
  5. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Dodavatelem.
  6. Dodavatel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.
  7. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu dílčích zakázek:
     1. Objednatel bude po vybraném Dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
     2. Všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, budou hrazeny řádně a včas.

**II.**

#### Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy

* 1. Předmětem zakázky je defektoskopie produktovodů, tj. provedení vnitřní inspekce ocelového potrubí určeného k přepravě (dále jen „**produktovod**“), které se nachází na území České republiky a je ve vlastnictví společnosti ČEPRO (dále jen „**vnitřní inspekce**“) a uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky. Vnitřní inspekce ocelového potrubí zahrnuje tyto typy inspekcí: magnetickou inspekci (MFL), ultrazvukovou inspekci (UT), kombinací inspekce (MFL) + (UT), geometrickou inspekci s vysokým rozlišením, hardspotovou inspekci, inspekci trhlin a inspekci X, Y, Z lokalizující v mapě zjištěné nálezy (vztaženou k dodané síti markerových polí společností ČEPRO) a dále ostatní práce nebo výkony k provedení takové vnitřní inspekce nezbytných, mezi které patří i vyhotovení výstupních písemných zpráv z provedené vnitřní inspekce a také poskytnutí softwarového programu dodavatele, který slouží ke zpracování dat z provedené vnitřní inspekce včetně bezúplatného poskytnutí nevýhradních licencí pro 5 uživatelů na dobu neurčitou k tomuto softwaru (dále jen „**SW defektoskopie**“), vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní vnitřní inspekce může být, kromě vlastního provedení, rovněž dodání materiálu potřebného k takové vnitřní inspekci vybraným dodavatelem (dále také jako „**dílo**“ anebo „**služba**“) . Jednotlivé dílčí zakázky na vnitřní inspekci ocelového potrubí budou zadávány na základě a v souladu s rámcovou dohodou, jejíž uzavření je předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívajících v provedení vnitřní inspekce ocelového potrubí produktovodu a příp. též souvisejícího technologického vybavení potrubních tras, které se nachází na území České republiky, zadávaných na základě této Smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Dodavatelem.
  2. Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje, že dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní dílo anebo poskytovat služby.
  3. Dodavatel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem Dodavateli zadávány ve smyslu postupu podle § 131 zákona, na základě, kterého byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva, tj. dílčí smlouva o dílo na plnění předmětu dílčí zakázky (dále též jen „**dílčí smlouva**“) bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení objednávky Dodavatelem (dále též jen „**objednávka**“).
  4. Potvrzením objednávky Dodavatelem je mezi Smluvními stranami uzavřena dílčí smlouva.
  5. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, a zároveň doručí Objednateli cenovou nabídku (dále jen „**položkový rozpočet**“) díla a/nebo služeb a časový harmonogram plnění díla a/nebo služeb odpovídající objednávce.
  6. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Dodavatel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Dodavatelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
  7. Objednávka bude Objednatelem Dodavateli zasílána:
* e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: ………………….
* v listinné podobě na adresu sídla Dodavatele ………………….
* či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.
  1. Objednávka Objednatele bude vždy obsahovat zejména konkrétní specifikaci díla a/nebo služeb a:
* specifikaci vnitřní inspekce (požadovanou metodu/typ vnitřní inspekce),
* místo plnění (místo provedení vnitřní inspekce), s uvedením parametrů produktovodu, kde má být provedena vnitřní inspekce na základě dílčí smlouvy požadované Objednatelem
* údaje o termínu realizace díla a/nebo poskytnutí služeb, včetně případných dalších požadavků Objednatele na dílčí termíny, plán vnitřní inspekce apod.
* jméno pracovníka Objednatele pověřeného jednat za Objednatele v rámci dílčí smlouvy na dílo a/nebo služby, bude-li se lišit od osob uvedených v této Smlouvě
* příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení díla a/nebo poskytnutí služeb Dodavatelem
  1. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě a ve věcech neupravených dílčí smlouvou se řídí touto Smlouvou. Konkrétní parametry realizace díla a/nebo poskytnutí služeb budou vždy ujednány na základě této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.
  2. Nejsou-li požadované práce nebo dodávky materiálu a komponent uvedeny v příloze č. 1 Cenová nabídka nebo v příloze č. 2 – Technická specifikace, vypracuje Dodavatel samostatnou nabídku, kterou Objednatel posoudí s ohledem na ceny v místě a čase přiměřené a na základě vzájemného odsouhlasení mezi Dodavatelem a Objednatelem vystaví Objednatel objednávku.
  3. Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí smlouvy zadávané na základě této Smlouvy, resp. předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla a/poskytování služeb „Defektoskopie produktovodu“, spočívající v provedení vnitřní inspekce, které zahrnuje zejména níže uvedené:

1. vnitřní inspekce ocelového potrubí dle typu použité metody: magnetická inspekce (MFL), ultrazvuková inspekce (UT), inspekce pro zjišťování tvrdých míst v potrubí, inspekce k nalezení trhlin na potrubí, geometrická inspekce a inspekce X, Y, Z  (inspekce GPS);
2. ostatní práce nebo výkony k provedení takové vnitřní inspekce nezbytné, vše dle konkrétních potřeb Objednatele s tím, že kromě vlastního provedení vnitřní inspekce rovněž dodávka materiálu potřebného k provedení takové vnitřní inspekce;
3. vyhodnocení dat získaných provedením vnitřní inspekce a vypracování písemných zpráv z provedené vnitřní inspekce;
4. předání sjednaných dokladů, dokladů, dokumentů, výstupních zpráv Objednateli;
   1. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele získat informace z provedené vnitřní inspekce potřebné pro řádnou údržbu a provoz produktovodu Objednatele.
   2. Dodavatel je povinen provést každou jednotlivou vnitřní inspekci tak, aby splňovala požadavky Objednatele uvedené v Závazných podkladech a pokynech Objednatele.
5. Každá jednotlivá vnitřní inspekce musí být provedena se schopností detekce a stanovení minimálních rozměrů vad, detekce tloušťky stěny, lokalizace, orientace a identifikace nálezů dle vyjádřených požadavků Objednatele v souladu se Závaznými podklady a pokyny.
6. Každá jednotlivá inspekční prohlídka musí být provedena k určení nálezů v rozsahu požadovaném Objednatelem a dle užitého typu metody vnitřní inspekce.
   1. Podkladem pro provedení díla a/nebo poskytnutí služby včetně určení rozsahu, technického řešení a stanovení ceny jsou níže uvedené Závazné podklady:

* dílčí smlouva uzavřená na základě a postupem dle této Smlouvy,
* tato Smlouva včetně jejích nedílných součástí a dokumentů, na které odkazuje,
* Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu sloužící pro ocenění díla/služeb,
* Závazné podklady, jež tvoří Dodavateli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 24. 1. 2025 k zakázce č.: 185/24/OCN nazvané „Rámcová smlouva – defektoskopie produktovodů“ včetně jejích příloh (dále též jen „**Zadávací dokumentace**“) a nabídka Dodavatele č. ……..…. ze dne ……..…. podaná do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“), přičemž v případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace,
* příp. další pokyny Objednatele či podklady předané Objednatelem Dodavateli.
  1. Dodavatel se zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné dílo a/nebo poskytnout služby provedené a vyzkoušené v souladu s časovým harmonogramem vypracovaným Dodavatelem, touto Smlouvou, technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat je Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo a/nebo poskytnuté služby převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy Dodavateli cenu dle této Smlouvy.

**III.**

**Práva a povinnosti Smluvních stran**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že před podpisem této Smlouvy bude Dodavatelem provedena zkouška přesnosti inspekčního nástroje, tzv. „testů v souladu s ustanoveními Závazných podkladů, a to na náklady Dodavatele. Dodavatel před uzavřením Smlouvy vyzve Objednatele k účasti na provedení testu provedeného Dodavatelem v provozovně Dodavatele či v jiném vhodném místě zvoleném a zajištěném Dodavatelem. Účelem testu je ověření skutečností uvedených Dodavatelem v Nabídce, zda je Dodavatel schopen provést vnitřní inspekce produktovodu v požadovaném rozsahu. V případě, že test provedený Dodavatelem prokáže schopnost Dodavatele provést vnitřní inspekci se schopností detekce vad v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s Nabídkou, bude součástí protokolu o provedeném testu prohlášení Objednatele s uvedením akceptace výsledků testu a tento protokol jakožto doklad o splnění podmínky Objednatele bude přiložen k této Smlouvě, jež bude mezi Smluvními stranami uzavřena.
  2. Dodavatel je povinen před uzavřením Smlouvy provést za účasti pověřených zástupců Objednatele test spočívající v simulaci ocelového potrubí s různými druhy vad odpovídajícím rozsahu zjišťování vad požadovaném Objednatelem dle specifikace v Zadávací dokumentaci či jejich výběru v rozsahu statisticky vhodném vzorku vad na základě dohody Objednatele a Dodavatele.
  3. Následně na zvolené testovací lince Dodavatele bude provedena zkouška běhu inspekčního nástroje produktovodem, jež se Dodavatele zavazuje používat pro plnění předmětu dílčích objednávek zadávaných na základě této Smlouvy Objednatelem.
  4. Po provedení této zkušební vnitřní inspekce vyhotoví Dodavatel předběžnou zprávu s hodnotami zjištěných (simulovaných) vad potrubí produktovodu, jež předloží Objednateli.
  5. O průběhu a výsledku provedeného testu bude pořízen písemný protokol, jenž bude podepsán zástupci obou Smluvních stran s potvrzením úspěšnosti či neúspěšnosti testu ze strany Objednatele. Úspěšnost testu – úspěšnost zkoušky požadované přesnosti inspekčního nástroje bude hodnocena podle míry dosažení požadované přesnosti zjištění vad vytvořených na simulovaném potrubí produktovodu s vadami. Test bude považován za neúspěšný, pokud jeho provedením nebude zjištěno alespoň 95 % vad vytvořených na dotčeném zkušebním potrubí produktovodu. Dodavatel je povinen dodržovat při provádění díla a/nebo poskytování služeb veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
  6. Rozsah předmětu plnění díla/služby dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické podmínky požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí smlouvy Objednatele.
  7. Dodavatel je povinen provádět dílo/služby dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Dílčí objednávky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.
  8. Dodavatel provede vždy požadovanou vnitřní inspekci některou z metod či jejich kombinacemi dle požadavků Objednatele. Vnitřní inspekce budou prováděny magnetickou metodou (MFL) inspekce, ultrazvukovou metodou (UT) inspekce, kombinací MFL a UT metody inspekce, geometrickou inspekcí, inspekci X, Y, Z (inspekce GPS), hardspotovou inspekci a trhlinovou inspekci. Konkrétní požadavky na způsob provedení vnitřní inspekce (druh požadované metody) uvede vždy Objednatel v objednávce.
  9. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, vyhrazuje si Objednatel právo požadovat pro provedení vnitřní inspekce i jiné kombinace metod či jiné existující metody vnitřní inspekce, a v takovém případě bude mezi Smluvními stranami na základě dohody stran uzavřen dodatek k této Smlouvě či k některé dílčí smlouvě, kde Smluvní strany sjednají bližší podmínky vztahující se k takové skutečnosti.
  10. Dodavatel odpovídá za to, že dílo a/nebo služby plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy anebo dílčí smlouvy. Dodavatel je povinen provést dílo / poskytnout služby ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla a/nebo služby. Dílo a/neb služba bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět díla a/nebo služby dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
  11. Dodavatel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k realizaci plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Dodavatel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění díla a/nebo služeb dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku a nástroje požadované Objednatelem a platnou legislativou.
  12. Dodavatel je povinen při provádění díla a/nebo služeb dodržovat:

1. obecně závazné právní předpisy,
2. platné české technické normy anebo EN normy,
3. požární předpisy,
4. veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

* sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
* zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

1. právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Dodavatel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že dodržuje právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
2. vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
3. podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
4. stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
5. podklady předané Objednatelem a jeho pokyny.
   1. Dodavatel se zavazuje provádět dílo a/nebo služby v souladu s technologickým postupem pro provádění Defektoskopie produktovodů, který je uveden v Nabídce a zároveň tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
   2. Dodavatel je povinen provádět dílo a/nebo služby v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z příslušné dílčí smlouvy.
   3. Dodavatel je povinen chránit zájmy Objednatele.
   4. Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby Objednatele a jednotlivé činnosti se Dodavatel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.
   5. Dodavatel je povinen provést veškeré práce, dodávky, a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení a předání díla a/nebo poskytnutí služeb v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN), bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě či dílčí smlouvě a Závazných podkladech.
   6. Dodavatel se zavazuje před zahájením prací na díle a/nebo poskytnutím služeb seznámit se s místem provádění vnitřní inspekce a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením díla a/nebo poskytnutím služeb.
   7. Před zahájením prací seznámí Objednatel Dodavatele se specifickými místními podmínkami místa provádění vnitřní inspekce, plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).
   8. Dodavatel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
   9. Dodavatel provede dílo a/nebo poskytne služby svými zaměstnanci anebo spolupracujícími osobami s odpovídající profesní kvalifikací. Dodavatel odpovídá za chování osob provádějících dílo a/nebo poskytujících služby a za to, že bude mít pro své zaměstnance či spolupracující osoby veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění předmětu dle této Smlouvy. Dodavatel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Dodavatel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot Objednatele, v němž se za plném provozu skladu provádí vnitřní inspekce. Na vyžádání je Dodavatel povinen vyloučit osoby, které porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu skladu pohonných hmot a platné v místě provádění vnitřní inspekce.
   10. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími předmět dle této Smlouvy (a dílčí smlouvy) na straně Dodavatele. Za tímto účelem je Dodavatel povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Dodavatele a osoby realizující předmět této Smlouvy na straně Dodavatele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením vnitřní inspekce. Jmenování odpovědné osoby je povinností Dodavatele i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
   11. Dodavatel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a spolupracujících osob na jeho straně o BOZP, PO, absolvování pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti (např. svářeči, elektrikáři, vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci Dodavatele a spolupracující osoby na jeho straně musí být zacvičeni s náležitou a odbornou péčí. Dodavatel doloží směrnici, která popisuje postup osob na straně Dodavatele v případě úrazu a zajištění první pomoci.
   12. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Dodavatele kdykoli v průběhu provádění předmětu dle této Smlouvy (včetně dílčích smluv) Dodavatelem.
   13. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky získané Dodavatelem na základě a dle této Smlouvy (včetně dílčích smluv) (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
   14. S ohledem na charakter díla a/nebo služeb a různá místa plnění se Smluvní strany dohodly v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, že Dodavatel neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy předá Objednateli písemný seznam osob Dodavatele, jež se budou podílet na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a dle dílčích smluv, a v případě změny bude o této skutečnosti Objednatele písemně neprodleně informovat, zejména vždy ve vztahu k jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy. Objednatel se zavazuje proškolit Dodavatele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění předmětu dle této Smlouvy (dílčí smlouvy) Dodavatelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.
6. Dodavatel je povinen zajistit seznámení osob pracujících na straně Dodavatele s vnitřními předpisy Objednatele.
7. Seznam osob Dodavatele předaný Dodavatelem Objednateli se uplatní též pro vstup těchto osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce dle této Smlouvy (dílčí smlouvy) na straně Dodavatele nebudou takové osoby do areálu provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Dodavatel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.
   1. Objednatel zajistí před samotnou vnitřní inspekcí každého úseku potrubí produktovodu vyčištění tohoto úseku potrubí produktovodu prostřednictvím čistících nástrojů. Objednatel potvrdí Dodavateli průchodnost úseku potrubí produktovodu pro inspekční nástroj/e tak, že při posledním čistícím běhu tímto úsekem potrubí produktovodu opatří čistícího nástroj kalibrační deskou o průměru 85 % vnitřního průměru potrubí tohoto úseku produktovodu. Kalibrační deska nesmí být při průchodu čistícího nástroje potrubím daného úseku produktovodu výrazně poškozena.
   2. Dodavatel je povinen připravit vždy inspekční nástroj k vložení do komory produktovodu, resp. k vnitřní inspekci, na začátku každého úseku produktovodu. Za součinnosti Smluvních stran bude vložen inspekční nástroj do komory produktovodu, přičemž Objednatel poskytne Dodavateli pro manipulaci s inspekčními nástroji zdvihací zařízení. Následně při ukončení vnitřní inspekce každého z úseků produktovodu zajistí za součinnosti Smluvních stran Objednatel vyjmutí inspekčního nástroje z komory produktovodu. Dodavatel je povinen v rámci provádění díla a/nebo poskytnutí služeb zajistit vždy vkládání a vyjímání inspekčního nástroje do a z trasy produktovodu (do a z potrubního vedení) za přítomnosti Dodavatele a Objednatele, přičemž Dodavatel je povinen zároveň zkontrolovat a zdokumentovat stav inspekčního nástroje.
   3. Pro úspěšné provedení běhu inspekčního nástroje je Dodavatel povinen spolupracovat s Objednatelem při čištění a kalibraci potrubí produktovodu (dotčeného úseku potrubní trasy, kde má být prováděna inspekční prohlídka) s ohledem na Objednatelovi požadavky čerpání na jednotlivých úsecích produktovodů.
   4. V případě, že kterýkoliv inspekční nástroj Dodavatele bude při běhu v potrubním vedení produktovodu zablokován, Objednatel zajistí jeho vyjmutí a provádění díla a/nebo poskytnutí služeb Dodavatelem bude pozastaveno. Náklady na vyjmutí inspekčního nástroje budou hrazeny Smluvními stranami dle přičitatelnosti a míry zavinění zablokování inspekčního nástroje v potrubí produktovodu.
   5. V případě, že kalibrační deska nebo geometrická inspekce ukáže, že inspekční nástroj MFL/UT metody vnitřní inspekce potrubním vedením odpovídající požadavkům Objednatele vyjádřených v Závazných podkladech nemůže projít, Dodavatel prověří, zda takový dotčený inspekční nástroj lze rozumně modifikovat a jaké doplňkové dodatečné náklady by si taková modifikace vyžádala, tj. Dodavatel je povinen navrhnout rozsah potřebných víceprací. Teprve po tomto prověření Objednatel učiní rozhodnutí o dalším postupu.
8. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, budou Dodavatelem provedeny další činnosti potřebné k modifikaci inspekčního nástroje a provedení požadované vnitřní inspekce stanovenou metodou a náklady Dodavatele spojené s touto činností vyúčtuje na základě předchozího souhlasu Objednatele na základě písemného dodatku uzavřeného k příslušné dílčí smlouvě.
   1. O průběhu provádění díla a/nebo poskytnutí služeb je Dodavatel povinen vést pracovní deník, do kterého budou zapisovány všechny skutečnosti a činnosti rozhodné pro plnění předmětu dle Smlouvy (dílčí smlouvy), zejména údaje o časovém postupu prací, o provedených činnostech, o počtech pracovníků podílejících se na realizaci díla a/nebo poskytnutí služeb na straně Dodavatele, jakož i osob na straně Objednatele poskytujících Dodavateli součinnost, potvrzení o provedených poučeních, školeních apod., a rovněž připomínky a požadavky obou Smluvních stran, včetně výhrad Objednatele k provádění díla a/nebo poskytování služeb Dodavatelem. Pracovní deník musí být umístěn na pracovišti (v místě realizace vnitřní inspekce) a musí být trvale přístupný. Do deníku jsou oprávněny zapisovat osoby Objednatele uvedené v objednávce či v této Smlouvě, každá samostatně, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
   2. Dodavatel je povinen v rámci realizace díla a/nebo poskytování služeb vypracovat a Objednateli předat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k předmětu plnění, zejména se Dodavatel zavazuje vypracovat a Objednateli ve sjednaných lhůtách předat zprávy o provedení vnitřní inspekce s vyhodnocením dat získaných provedením dané inspekční prohlídky konkrétního úseku produktovodu.
   3. Dodavatel je povinen vyjma jinde sjednaných dokladů a dokumentů či dokladů vyplývajících z platné legislativy Objednateli předat zprávu z místa provedení vnitřní inspekce (pracoviště), předběžnou zprávu a závěrečnou zprávu. Všechny tyto zprávy musí obsahovat náležitosti požadované Objednatelem a uvedené zejména v Zadávací dokumentaci.
   4. Dodavatel je povinen z každé inspekční prohlídky provedené Dodavatelem provést analýzu zjištěných výsledků a vypracovat zprávy z vnitřní inspekce, jež musí být před dokončením předmětu plnění Objednateli předány. Zprávy z vnitřní inspekce musí vždy obsahovat:
9. Zpráva z pracoviště (místo provedení vnitřní inspekce) – musí obsahovat veškeré informace týkající se vlastního provedení inspekční prohlídky pro umožnění kontroly provedené vnitřní inspekce Objednatelem; musí zahrnovat stanovisko o úspěšnosti vnitřní inspekce ve smyslu Závazných podkladů, o kterých rozhoduje pověřený pracovník Objednatele na základě předložených dat o provedené vnitřní inspekci.
10. Předběžná zpráva – musí zahrnovat v souhrnu minimálně identifikaci 15 nejzávažnějších nálezů, které budou vybrány v souladu s následujícími pravidly: Pravidlo 1: Nálezy s ERF (dle normy ANS/ASME B31G) větším nebo rovným 1,0; Pravidlo 2: Nálezy s bodovou hloubkou větší nebo rovnou 80 % úbytku tloušťky stěny, Pravidlo 3: Nálezy s ERF (dle normy ANS/ASME B31G) větším nebo rovným 0,85 a menším než 1,0. V případě zjištění většího počtu závažných nálezů dle výše uvedených pravidel (kritické vady, tj. ERF ≥ 1, Nálezy s bodovou hloubkou větší nebo rovnou 80 % úbytku tloušťky stěny) musí být v předběžné zprávě uvedeny všechny tyto nálezy (kritické vady). Předběžná zpráva musí obsahovat o každé vadě následující informace: informace o svarech, vzdálenost svaru ve směru proti proudu v [m], svar k nálezu (vzdálenost od nálezu k obvodovému svaru ve směru proti proudu) v [m], číslování svarů, vzdálenost mezi svary v [m], změřená a vypočítaná tloušťka stěny v [mm], informace o nálezech, naměřená vzdálenost nálezu (staničení)v [m], poloha nálezu na obvodu potrubí, popis nálezu, rozměry nálezu (vnější průměr), délka nálezu v [mm], šířka nálezu v [mm], maximální hloubka v [%] skutečné tloušťky stěny (úbytek kovu), ERF (odhadnutý faktor opravy) dle normy ANS/ASME B31G, nález na stěně potrubí (Vnitřní/Vnější), typ shluku nálezů/samostatný nález, ve shluku nálezů.
11. Závěrečná zpráva – musí obsahovat veškeré údaje zjištěné při provedení inspekční prohlídky potrubí produktovodu, kdy členění výstupních dat bude prováděno ve formě „Závěrečná zpráva – potrubní kniha“ dle Závazných podkladů. Forma závěrečné zprávy bude vždy odpovídat požadavkům Objednatele a vzoru závěrečné zprávy Dodavatele uvedeném v Nabídce.
    1. Dodavatel se zavazuje, že ve lhůtě pro předložení zprávy z pracoviště po dokončení vlastní vnitřní inspekce provede kontrolu kvality naměřených dat inspekčním nástrojem na daném úseku produktovodu a potvrdí Objednateli vyhodnocení kvality naměřených dat. Na základě informací z průběhu běhu inspekčního nástroje po provedení vlastní inspekční prohlídky úseku produktovodu bude rozhodnuto o úspěšnosti vnitřní inspekce. Rozhodnutí Objednatele (akceptace/neakceptace) o (ne/) úspěšnosti vnitřní inspekce bude uvedeno ve zprávě z pracoviště. V případě, že kvalita naměřených dat inspekčním nástrojem na daném úseku produktovodu nebude bezvadná, tj. měření nedosáhne přesnosti požadované Objednatelem dle specifikace této Smlouvy a dílčí smlouvy a/nebo naměřená data nebude možné použít pro vypracování seznamu nejzávažnějších vad a/nebo vypracování závěrečné zprávy, bude vnitřní inspekce na takovém úseku produktovodu opakována. Pokud opakování vnitřní inspekce na takovém úseku produktovodu nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, hradí veškeré náklady na opakovanou vnitřní inspekci daného úseku produktovodu (opakovaný běh inspekčního nástroje) Dodavatel.
    2. Dodavatel se zároveň zavazuje Objednateli zajistit a poskytnout software umožňující vyhledávání veškerých identifikovaných nálezů uvedených v závěrečné zprávě na trase produktovodu, jež byla předmětem inspekční prohlídky, jakož i software pro prohlížení dat z rozšířené geometrické inspekce, včetně oprávnění k jejich užití v souladu s podmínkami ve VOP. Dodavatel prohlašuje, že software defektoskopie dodaný Dodavatelem specifikovaný v Nabídce vyhovuje požadavkům Objednatele. Licence (oprávnění) k užití tohoto softwaru se uděluje jako nevýhradní a na dobu neurčitou pro 5 uživatelů.
    3. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohli mít vliv na realizaci díla a/nebo poskytnutí služeb Dodavatelem.
    4. Objednatel seznámí Dodavatele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami platnými pro pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.
    5. Seznam osob Dodavatele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Dodavatelem Objednateli se uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Dodavatele na místa plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Dodavatele nebudou takové osoby k realizaci prací na díle a/nebo poskytnutí služeb v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Dodavatel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli
    6. Dodavatel prohlašuje, že pro práce dle této Smlouvy (dílčí smlouvy) prováděné Dodavatelem na základě této Smlouvy a dle dílčí smlouvy užije pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. O změně poddodavatelů pro jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy musí Dodavatel Objednatele písemně předem informovat, týká-li se změna poddodavatelů, prostřednictvím, kterých Dodavatel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva, je změna poddodavatele podmíněna předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž Dodavatel může takového poddodavatele nahradit pouze subjektem, který též splňuje kvalifikaci, jež byla prostřednictvím původního poddodavatele prokazována ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva.
    7. V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem k jednání za Objednatele v rámci dílčích smluv anebo ke změně v dotčených osobách na straně Dodavatele, je dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry dispozice dotčené Smluvní strany – oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.
    8. Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby – provádět kontrolu osob, které se pohybují po pracovišti, příp. v areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V případě, že osoby na straně Dodavatele nacházející se na pracovišti nebudou osoby schválené Objednatelem a uvedené v seznamu osob, jež Dodavatel je povinen předat Objednateli, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby z pracoviště a po Dodavateli požadovat sjednané smluvní pokuty. Dodavatel v takovém případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.
    9. Komunikačním jazykem pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
    10. V případě, že by Dodavatel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
    11. Pokud některý dokument Dodavatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Dodavatele dle dílčí smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Dodavatele, poskytuje Dodavatel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Objednateli k takto vytvořenému dílu Dodavatele jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzívní oprávnění k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro potřeby Objednatele. Dokumenty Dodavatele nebudou bez souhlasu Dodavatele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v tomto ustanovení. Objednatel je oprávněn pro uvedené účely autorské dílo upravovat či měnit. V případě, že dokument Dodavatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti subdodavatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se Dodavatel zajistit pro Objednatele ve vztahu k takovému dokumentu oprávnění v rozsahu uvedeném výše. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění dle tohoto ustanovení je zahrnuta v Ceně díla/služby dle dílčí smlouvy.
    12. Pokud dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele předaný Dodavateli podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Dodavateli k takto vytvořenému dokumentu Objednatele jako celku popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu realizace díla a/nebo poskytování služeb , nepřenosné, neexkluzívní oprávnění k výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely plnění dílčí smlouvy.
    13. V případě, že dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel zajistit pro Dodavatele ve vztahu k takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu ustanovení výše.
    14. Dodavatel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Dodavatele dle Smlouvy a dílčí smlouvy. Pokud Dodavatel obdrží dílčí podklady k provádění díla a/nebo poskytnutí služeb až v průběhu realizace díla a/nebo poskytnutí služeb po uzavření dílčí smlouvy Dodavatel je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Dodavatel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži Dodavatele.
    15. Objednatel v rámci součinnosti vyjma činností sjednaných jinde ve Smlouvě či v dílčí smlouvě zajistí pro realizaci každého díla /anebo poskytnutí služeb následující činnosti:
12. Objednatel zajistí vstup a vjezd k místu plnění na pracoviště, tj. vždy do konkrétního areálu skladu pohonných hmot v místě provádění vnitřní inspekce produktovodu.
13. Objednatel se zavazuje, že v případě užití MFL metody inspekční prohlídky Objednatel provede rozmístění nebo instalaci nadzemních a magnetických markerů dodaných Dodavatelem dle jeho pokynů.
14. Objednatel se zavazuje, že před zahájením inspekční prohlídky Dodavatelem provede řádné vyčištění potrubního vedení dotčeného úseku produktovodu a takto čisté potrubní vedení protokolárně předá k provedení inspekčních běhů Dodavateli.
15. Objednatel prohlašuje, že poskytne dle požadavků Dodavatele týkající se součinnosti Objednatele dostatečný počet pracovníků nutných k provedení prací týkajících se inspekčních činností, které jsou v odpovědnosti Dodavatele či ke kterým se Dodavatel v rámci součinnosti zavázal.
16. Objednatel dá k dispozici odesílací a přijímací zařízení, konstruované tak, aby vyhovovalo potřebám vnitřní inspekce inspekčními nástroji Dodavatele uvedenými v Nabídce Dodavatele. Objednatel se rovněž zavazuje, že dá k dispozici potřebné čerpací zařízení a nosné kapalné medium v množství potřebném pro Dodavatele a před zahájením inspekční prohlídky předá Dodavateli analýzu nosného media.
17. Objednatel se bude vždy účastnit vložení inspekčního nástroje do potrubního vedení a rovněž jeho vyjmutí z potrubního vedení. Stav těchto inspekčních nástrojů bude po jejich vyjmutí z potrubního vedení Objednatelem zdokumentován ve spolupráci a pod dohledem Dodavatele budou inspekční nástroje Objednatelem následně vyčištěny vysokotlakou vodou.
18. přítomnost a spolupráce při odeslání inspekčních nástrojů potrubním vedením a jejich příjmu v koncovém bodu,
19. Objednatel poskytne Dodavateli zvedací zařízení pro manipulaci s inspekčními nástroji.
20. poskytne Dodavateli prostor (kancelář) s přívodem elektřiny pro aktivaci inspekčního nástroje,
21. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení a souhlasy dle platné legislativy pro provedení inspekčních prací, budou-li zapotřebí.
22. prokazatelně písemně vyškolí a přezkouší osoby na straně Dodavatele účastnící se inspekčních činností, a to v bezpečnostních, protipožárních předpisech a předpisech ochrany životního prostředí, včetně vnitřních předpisů zadavatele platných v místě plnění a sepíše o tom zápis, který bude osobami dodavatele potvrzen jejich podpisem,
23. přijme a podnikne nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti všech osob a k ochraně pracovišť (místo provádění vnitřní inspekce) a zařízení v areálech provozu Objednatele.
    1. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti opakování vlastní inspekční prohlídky, tj. opakování běhu inspekčního nástroje produktovodem, vyvolané na základě požadavku Objednatele či případně v důsledku pochybení Objednatele, provede Dodavatel, není-li tato činnost vyvolaná Objednatelem v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, opakovanou inspekční prohlídku v souladu s požadavky Objednatele, přičemž Smluvní strany sjednávají, že tato opakovaná inspekční prohlídka (vnitřní inspekce) bude Dodavatelem účtována za cenu uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy v části pro opakovaní vnitřní inspekce. Pro právní jistotu Smluvních stran zároveň Smluvní strany sjednávají a konstatují, že toto ustanovení se nepoužije v případě, že nutnost provedení opakované vnitřní inspekce produktovodu vyplyne z důvodů na straně Dodavatele, v takovém případě jde tato činnost k tíži Dodavatele a nebude Objednateli účtována.

**IV.**

**Změny rozsahu díla a/nebo služby**

* 1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména ZZVZ), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění díla a/nebo poskytování služeb včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu metody vnitřní inspekce, a to uzavřením dodatku k dané dílčí smlouvě nebo rozšířením a nahrazením původní objednávky objednávkou novou, tj. uzavřením nové dílčí smlouvy.
  2. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména ZZVZ), navrhnout Dodavateli změnu rozsahu předmětu díla /služeb (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu předmětu plnění o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy (dílčí smlouvy), které však s prováděným předmětem plnění souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za vícepráce, ale je rizikem Dodavatele, které jde k jeho tíži. Za méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy) předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.
  3. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah předmětu plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy) naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.
  4. V případě změny rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy) a s tím spojené změně Ceny díla/služby budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

**V.**

**Pracoviště, pracovní (montážní, stavební) deník**

* 1. Objednatel se zavazuje předat Dodavateli pracoviště před zahájením prací v termínu uvedeném v příslušné objednávce. O předání a převzetí pracoviště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. Přejímka pracoviště proběhne jednorázově. Pokud se Dodavatel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště.
  2. Součástí předání a převzetí pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Dodavateli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
* vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
* podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
  1. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Dodavateli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci předmětu plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy) na pracovišti dle možnosti v době provádění prací na předmětu plnění. Objednatel rovněž neposkytuje pro Dodavatele sociální zařízení a šatny.
  2. Objednatel poskytne napojení pro Dodavatele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a to za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Dodavatele) a úhrady spotřeby Dodavatelem, nebude-li dohodnuto jinak.
  3. Dodavatel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému plnění předmětu dle Smlouvy (dílčí smlouvy), jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti.
  4. Dodavatel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Dodavatel nahradit. Dodavatel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací předmětu plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy). Po ukončení prací se je Dodavatel zavazuje uvést do původního stavu.
  5. Dodavatel je povinen udržovat pořádek na pracovišti. V případě, že Dodavatel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.
  6. Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění dle Smlouvy (dílčí smlouvy) bude prováděn za provozu skladu pohonných hmot a že sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností.
  7. Dodavatel se zavazuje předat vyklizené pracoviště bez vad v termínu předání a převzetí díla.
  8. Na každé jednotlivé dílo bude veden pracovní (montážní/stavební) deník.
  9. Do pracovního (montážního/stavebního) deníku jsou oprávněni zapisovat:

- za Dodavatele: .............................................

- za Objednatele: Ing. Viktor Stuchlík, Martin Hrdlička, Josef Paul, Pavel Martinovský.

**VI.**

**Místo a doba plnění**

1. Jednotlivé dílčí smlouvy budou uzavírány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní termíny a lhůty pro provádění díla a/nebo poskytování služeb budou vždy stanoveny v objednávce Objednatele a případně též v harmonogramu plnění.
2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení realizace díla a/nebo poskytování služeb a předání pracoviště Objednatelem Dodavateli, lhůta či termín pro dokončení a předání díla a/nebo služeb, jakož i požadavky Objednatele na vypracování harmonogramu plnění.
3. V případě, že bude Objednatelem vyžadován harmonogram plnění, budou práce prováděny dle Objednatelem schváleného harmonogramu plnění, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel předloží dle požadavků Objednatele současně s potvrzením objednávky Objednateli návrh časového harmonogramu plnění díla a/nebo služeb (dále a výše též jen „harmonogram plnění“), jež svým charakterem bude odpovídat způsobu provádění díla a/nebo služeb a údajům uvedeným v objednávce. Objednatel Dodavatelem předložený harmonogram plnění schválí či zašle Dodavateli připomínky k zapracování. Objednatel schvaluje harmonogram plnění dle svých obchodních a provozních priorit. Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Dodavatele závazným pro realizaci díla a/nebo poskytnutí služeb.
4. Objednatel prohlašuje, že své objednávky bude koncipovat s ohledem na časový prostor Dodavatele, kdy se Objednatel zavazuje, že bude-li to s ohledem na provozní potřeby Objednatele možné, své objednávky na provedení díla a/nebo poskytnutí služeb bude Dodavateli zasílat s předstihem:
   * nejpozději 28 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení díla a/nebo poskytnutí služeb v případě inspekčních prohlídek, kde bude použit profilový inspekční nástroj
   * nejpozději 28 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení díla a/nebo poskytnutí služeb v případě inspekčních prohlídek, kde bude použit inteligentní inspekční nástroj

nejpozději 28 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení díla a/nebo poskytnutí služeb v případě inspekčních prohlídek, kde bude použit elektronický geometrický inspekční nástroj.

1. Jednotlivé vnitřní inspekce na úsecích produktovodu budou Dodavatelem realizovány dle potřeb Objednatele v průběhu trvání této Smlouvy, kdy délka provádění díla a/nebo poskytnutí služeb bude stanovena Objednatelem s ohledem na provozní potřeby Objednatele a rozsah úseku produktovodu, jež má být předmětem vnitřní inspekce s tím, že lhůty pro předání zpráv z každé provedené inspekční prohlídky jsou stanoveny, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, následovně:
   * Zpráva z pracoviště bude Dodavatelem Objednateli předána bezprostředně po ukončení vlastní inspekční prohlídky v místě plnění, nejpozději však do 2 kalendářních dnů po ukončení vnitřní inspekce jednotlivého úseku potrubí produktovodu.
   * Předběžná zpráva bude Dodavatelem Objednateli předána do 15 kalendářních dnů od ukončení vlastní inspekční prohlídky jednotlivého úseku produktovodu.
   * Závěrečná zpráva bude Dodavatelem Objednateli předána do 40 kalendářních dnů od ukončení vlastní inspekční prohlídky jednotlivého úseku produktovodu.
2. Místem plnění díla a/nebo poskytnutí služeb je produktovodní síť nacházející se na území České republiky rozlišená dle úseku uvedených v příloze č. 6 této Smlouvy. Konkrétní úsek potrubního vedení ve specifikaci uvedené v příloze č. 6 této Smlouvy, jež bude předmětem dílčí smlouvy bude Objednatelem uveden v příslušné objednávce.
3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že v průběhu trvání této Smlouvy se Objednatel stane vlastníkem či provozovatelem trasy produktovodu, která není zahrnuta v příloze č. 2 této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany, že Objednatel je oprávněn doplnit a aktualizovat možná místa plnění, resp. konkrétní úseky, a to formou písemného oznámení doručeného Dodavateli. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, Smluvní strany v takovém případě uzavřou písemný dodatek k této Smlouvě, kde budou jednotlivé úseky potrubní trasy identifikovány a u nově doplněného úseku produktovodu bude zároveň dohodou Smluvních stran stanovena cena jednotlivých inspekčních prohlídek, jež bude podkladem pro stanovení Ceny díla/služby.

**VII.**

**Cena díla/služby**

1. Cena za řádné a včasné provedení díla a/nebo poskytnutí služby (dále jen „Cena díla/služby“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné výzvě Objednatele potvrzené ze strany Dodavatele dle této Smlouvy.
2. Cena díla/služby je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a bude účtována dle skutečně provedených činností Dodavatele.
3. Nebude-li možné stanovit Cenu díla/služby na základě oceněného položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, bude po dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem učiněna Dodavatelem samostatná nabídka sestávající z položkových cen v místě a čase obvyklých. Tato nabídka musí být odsouhlasena Objednatelem.
4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, neměnné a nejvýše přípustné a slouží pro účely:

* ocenění díla a/nebo služby, tj. stanovení Ceny díla/služby,
* vytvoření indikativních nabídek,
* fakturace,
* ocenění Objednatelem požadovaných víceprací,
* ocenění méněprací

1. Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu uvedené v příloze č. 2 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla/služby.
2. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužícího pro výpočet Ceny díla/služby zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména.
3. náklady spojené s přípravou a realizací předmětu díla a/nebo poskytování služeb v dohodnutém termínu a místě plnění.
4. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti,
5. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně,
8. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
9. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách položkového rozpočtu,
10. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
11. náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla a/nebo poskytnutí služeb,
12. náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi, náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla a/nebo poskytnutí služeb, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost pracoviště, a to i když nejsou výslovně ve Smlouvě či jejích přílohách uvedeny.
13. náklady spojené s dalšími poplatky, cly, licenčními odměnami, bankovními výlohami a pojištěním a
14. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla a/nebo poskytnutí služeb, jímž se má defektoskopie produktovodů, a to i když nejsou výslovně v této Smlouvě, dílčí smlouvě či jejích přílohách uvedeny.
15. V jednotkových cenách uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření této Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla a/nebo poskytování služeb.
16. Dodavatel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

**VIII.**

**Platební podmínky**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Dodavateli Cenu díla/služeb po částech dle níže uvedeného, a konstatují, že Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy jinak stanovenou přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.
  2. Cena za provedené plnění bude Objednatelem hrazena na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Dodavatelem následovně:

1. Část Ceny díla/služeb odpovídající 40 % Ceny díla/služeb po předání zprávy z pracoviště Dodavatelem Objednateli a
2. zbývající část (60 %) příslušné Ceny díla/služeb po dokončení a předání díla stvrzené písemným Protokolem o předání a převzetí (po předání Závěrečné zprávy a všech dalších sjednaných dokumentů), přičemž 20 % z Ceny díla/služeb činí zádržné (dále též jen „zádržné“).
   1. Smluvní strany sjednávají, že zádržné ve stanovené výši bude vyčísleno v měně Ceny díla/služeb, tj. v korunách českých, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, přičemž pro účely úhrady zádržného Smluvní strany konstatují, že zádržné bude Dodavateli Objednatelem uhrazeno na písemnou výzvu Dodavatele po uplynutí lhůty sjednané pro ověření bezvadnosti díla a/nebo poskytnutých služeb, resp. konkrétně pro ověření nálezů uvedených v dokumentaci Dodavatele předané Objednateli ve smyslu čl.10 této Smlouvy.
   2. Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu díla/služeb a čísla objednávky). Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a Protokol o předání a převzetí.
   3. Adresy pro doručení faktur:
      * + v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
        + v případě, že Dodavatel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi Smluvními stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

* 1. V případě, bude-li faktura vystavená Dodavatelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli zpět bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
  2. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
  3. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Dodavatele.
  4. O postupu Objednatele dle odstavce 8.8 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
  5. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 9.30 je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Dodavatele na náhradu škody.
  6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Dodavateli, pokud bude na Dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek Dodavatele zjišťuje a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
  7. V případě zahraničního sídla Dodavatele se pro řádnou a včasnou úhradu faktur Dodavatel zavazuje předložit Objednateli potvrzení o rezidenci, aby mohl uplatnit smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a cizí zemí sídla Dodavatele. V případě nepředložení uvedeného osvědčení může Objednatel srazit daň z plateb provedených Dodavateli na základě této Smlouvy a odvést tuto srážkovou daň příslušnému státnímu orgánu České republiky, pokud je taková srážka vyžadována platnými právními předpisy České republiky. Objednatel poskytne příslušné potvrzení o srážkové dani a doklad o platbách daně, aby Dodavatel mohl získat řádnou úlevu od dvojího zdanění.

**IX.**

**Předání a převzetí díla/služeb**

* 1. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Dodavatel, a to až do převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této Smlouvě, u věcí převzatých od Objednatele po tuto dobu Dodavatel odpovídá jako skladovatel v souladu s platnou legislativou.
  2. Předání a převzetí díla se uskuteční protokolárně po řádném dokončení celého díla a/nebo poskytnutí služeb, pro účely přejímky se subsidiárně použijí příslušná ustanovení VOP, není-li v dílčí smlouvě sjednáno jinak*.* V případě, že Objednatel bude mít zájem převzít dílo po částech, bude tento požadavek uveden v objednávce a pro přejímku díla se uplatní postup sjednaný dílčí smlouvou a příslušnými ustanoveními VOP*.*
  3. Dodavatel je povinen přejímku díla organizovat v souladu s postupem uvedeným ve VOP a pro účely přejímky a před přejímkou Dodavatel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující:
* veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
* fotodokumentaci průběhu provádění díla Dodavatelem,
* 1x originál a 1x kopii pracovního (montážního/stavebního) deníku,
* zpráva z pracoviště, předběžná zpráva, závěrečná zpráva v rozsahu požadovaném Objednatelem,
* případně další doklady požadované Objednatelem
* softwarový program defektoskopie včetně 5 uživatelských licencí na dobu neurčitou s obsahem zjištěných dat z realizované vnitřní inspekce

Všechny doklady, budou předány 1x originál a 1x kopii a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě v PDF. Bez těchto dokladů nebude dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

* 1. Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného díla jsou:  
     Za Dodavatele: ………………………………………………

Za Objednatele: osoba oprávněná ve věcech technických a realizace díla a/nebo poskytování služeb.

**X.**

**Záruční doba**

* 1. Práva Objednatele z vadného plnění a ze záruky budou Objednatelem uplatňována v souladu s ujednáními této Smlouvy a dle platné legislativy.
  2. Dodavatel se zavazuje provést bezvadné dílo a/nebo poskytnou bezvadné služby a předat je Objednateli. Dodavatel zaručuje bezchybnost informací uvedených ve zprávách z vnitřní inspekce. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku v délce 24 měsíců.
  3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že Objednatel v průběhu 24 měsíců od data protokolárního předání díla zjistí vadu díla spočívající např. v nekompletnosti dokumentů předaných Dodavatelem Objednateli, ve vadě informace uvedené v závěrečné zprávě apod., zavazuje se Dodavatel tuto vadu neprodleně odstranit. V případě, že bude zjištěna některá informace uvedená v některé zprávě z vnitřní inspekce (např. závěrečné zprávě) jako vadná, je Dodavatel povinen provést novou analýzu dané části dokumentu, kde se vadná informace nachází, vadu odstranit a vypracovat novou (opravenou) zprávu.

1. V případě, že v dokumentaci z vnitřní inspekce provedené Dodavatelem bude zjištěna vada, kterou není Dodavatel schopen opravit, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli sjednané smluvní pokuty, jakož i náhradu škody včetně ušlého zisku způsobené v souvislosti s vadou dokumentace Dodavatele.
   1. Dodavatel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: …………………… nebo na e-mailové adrese:…………………
   2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřit si informace uvedené v Závěrečné zprávě ve lhůtě 24 měsíců, resp. konkrétní nálezy zjištěné Dodavatelem a uvedené v Závěrečné zprávě ověřovacím výkopem. Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel je oprávněn žádat o úhradu zádržného po provedení ověření všech nálezů uvedených v dokumentaci díla předaného Dodavatelem Objednateli, bude-li zjištěno, že dokumentace je týká-li se nálezů bez vad, či po marném uplynutí lhůty stanovené k provedení ověřovacích výkopů Objednatelem. Zároveň v této souvislosti Smluvní strany dále sjednávají, že jestliže se jakýkoliv nález uvedený v dokumentaci Dodavatele předané Objednateli ověřovacím výkopem provedeným Objednatelem nepotvrdí (tj. nebude splněna definovaná specifikace nálezu dle informací Dodavatele), náklady spojené s takovýmto marným výkopem ponese Dodavatel, nejvýše však do výše 150 000,- Kč za každý výkop, přičemž na úhradu těchto nákladů Objednateli bude užito zádržné.

**XI.**

**Náhrada škody, pojištění**

1. Dodavatel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dodavatel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu pracoviště a okolí ovlivněného realizací díla anebo poskytováním služeb. Dodavatel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.
   * 1. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody (včetně nároků přímých, nepřímých, následných, environmentálních nebo nároků třetích stran), která může při plnění této Smlouvy vzniknout, a to na částku rovnající se hodnotě dílčí smlouvy (objednávky).
   1. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 50 000 000,- Kč a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
   2. Dodavatel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění před podpisem Smlouvy.
   3. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Dodavatel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
   4. Pokud nebude mít Dodavatel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění vnitřní inspekce. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení činností.
   5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Dodavatel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 11.3. Smlouvy.

**XII.**

**Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

* 1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
  2. Nedostaví-li se Dodavatel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  3. V případě, že Dodavatel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na díle a/nebo poskytováním služeb (seznam techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením prací na díle a/nebo poskytováním služeb a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním díla a/nebo poskytováním služeb, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč jednorázově za každé takové porušení.
  4. Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním termínu předání díla a/nebo poskytováním služeb či části díla a/nebo poskytováním části služeb z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  5. Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
  6. Pokud Dodavatel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  7. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
     1. Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady díla, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
     2. Pokud Dodavatel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
     3. Pokud Dodavatel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání díla, nebo že v důsledku vady hrozí havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
  8. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným zástupcem Objednatele.
  9. V případě, že Dodavatel postoupí tuto Smlouvu či dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
  10. V případě, že Dodavatel užije pro provádění díla a/nebo poskytováním služeb osoby, jež nejsou zaměstnanci či spolupracující osoby Dodavatele či Subdodavatele Objednatelem schválené, jejichž identifikační údaje byla Dodavatelem Objednateli sdělena či Dodavatel nesdělí identifikační údaje osob na straně Dodavatele Objednateli, nebo Dodavatel nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.
  11. V případě, že Dodavatel bude v prodlení se zahájením vnitřní inspekce ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši: 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě inspekční prohlídky profilovým nástrojem, 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě inspekční prohlídky elektronickým geometrickým nástrojem, 45 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě inspekční prohlídky inteligentním nástrojem.
  12. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s předáním některého dokumentu vztahujícím se k provedení vnitřní inspekce produktovodu, zejména v případě prodlení předání zpráv Dodavatelem Objednateli ve lhůtách sjednaných v ustanovení 6.5 této rámcové dohody, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý den prodlení.
  13. V případě, že z důvodů na straně Dodavatele, bude inspekční nástroj v potrubí produktovodu zablokován, a/nebo v případě, že z důvodů na straně Dodavatele vyplyne nutnost opakovat vlastní vnitřní inspekci (vznikne nutnost opakovat běh inspekčního nástroje v produktovodu), je Dodavatel povinen na výzvu Objednatele, uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny díla/služeb včetně DPH.
  14. Jestliže Dodavatel poruší některou z povinností, ke kterým se touto Smlouvou a uzavřením dílčí smlouvy zavázal a tato povinnost není předmětem utvrzení formou již jiných sjednaných smluvních pokut, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou jednotlivou Dodavatelem nesplněnou či porušenou povinnost vyplývající mu z této Smlouvy či dílčí smlouvy.
  15. Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 11.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  16. Pokud Dodavatel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
  17. Pokud Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč.
  18. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 14.13. této rámcové dohody informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Dodavatele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny
  19. Pokud Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000 Kč.
  20. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 14.17 této rámcové dohody informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody, a které vedou k jeho nepravdivosti zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti
  21. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
  22. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
  23. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
  24. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Dodavateli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  25. Dodavatel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
  26. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

**XIII.**

**Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení, zánik smlouvy**

* 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti s limitem plnění v částce 80 000 000,- Kč bez DPH, s tím že platnost a účinnost Smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění Dodavatele na základě této Smlouvy a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této Smlouvy skončí 48 měsíců od dne nabytí jej účinnosti. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Dodavateli nové dílčí zakázky
  2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
  3. Zánik této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a této Smlouvě.
  4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
  5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení č. 15 VOP.
  6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě tří (3) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
  7. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude zahájeno trestní stíhání proti Dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.
  9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; Dodavatel neprovádí dílo řádně a včas; Dodavatel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou; bude na Dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; dojde ke vstupu Dodavatele do likvidace; Dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv; pravomocné odsouzení Dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel dle odst. 10.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
  11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavateli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 11.4. Smlouvy.
  12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této smlouvy.
  13. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel ve lhůtě dle odst. 14.13 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Dodavatele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ
  14. Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody/ smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody.
  15. Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit také v případě, že dodavatel nevyrozuměl objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 14.17 této Smlouvy.
  16. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla/služeb; Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu (Objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  17. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
  18. Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

**XIV.**

Další ujednání

* 1. Dodavatel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
  2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Dodavatele újma (majetková a nemajetková), je Dodavatel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
  3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZTOPO**“), nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Smluvní strany se zavazují zavést a udržovat v platnosti nezbytná preventivní opatření a dále učinit nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu. Smluvní strany prohlašují, že se nepodílí a ani v minulosti se nepodílely na páchání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu ZTOPO. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy a/nebo dílčích smluv. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz).
  4. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
  5. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
  6. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Dodavatelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
  7. Dodavatel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Dodavatele jdou k tíži Dodavatele a Dodavatel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
  8. Dodavatel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
  9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
  10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
  11. Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Dodavateli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci.
  12. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
  13. Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice*

* 1. Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Dodavatel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
  2. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí

14.14 Dodavatel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným státem vedena.

14.15 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.

* 1. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této rámcové dohody nebude podléhat dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající dodavatele či vykonávající vliv v dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody.
  2. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody/ Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
  3. Dodavatel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Dodavatele jdou k tíži Dodavatele a Dodavatel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou
     1. Součet všech smluvních pokut požadovaných od Dodavatele nesmí přesáhnout celkovou předpokládanou hodnotu rámcové dohody ve výši 80 000 000,- kč bez DPH (osmdesátmilionůkorunčeských).

**XV.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
  2. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo dílčí smlouvy nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy a dílčích smluv dohodly, že Dodavatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Dodavatel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
  4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem a/nebo službou ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
  5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
  6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
  7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 – Popis technologických postupů a prací

Příloha č. 2 – Cenová nabídka – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Poddodavatelé

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Příloha č. 6 – Produktovodní síť dle jednotlivých úseků

* 1. *Alternativní varianta Listinná forma smlouvy*

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

* 1. *Alternativní varianta Elektronická forma smlouvy*
  2. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v elektronické podobě. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců
  3. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti Dodavatel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Dodavatele je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Dodavateli. V případě, že Dodavatel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této Smlouvy. V opačném případě Dodavatel podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
  4. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou.  Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
  5. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
     1. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“ <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
     2. Smluvní strany prohlašují, že čl. 3.4.5 čl. 3.6, čl. 6. 2 a 6.3 a čl. 6.7.2 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní
  6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.
  7. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“ na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
  8. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
     1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
  9. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

V Praze dne: V .................... dne:

Objednatel: Dodavatel:

…………………………………… ……………………………………

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

…………………………………… ……………………………………

ČEPRO, a.s.

Ing. František Todt [**název účastníka** - doplní účastník]

člen představenstva [jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka - doplní účastník]

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník]