# SMLOUVA O DÍLO

# č. Objednatele …………….

# č. Zhotovitele …………….

# „Oprava – odstranění zatékání do elektrorozvodny SO233 Loukov“

- Smluvní strany

  - Objednatel:			ČEPRO, a.s.

se sídlem:			Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:				Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:				11-902931/0100

IČ:						60193531

DIČ:					CZ60193531

zastoupena:			Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva  a

Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné zastupovat  objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních | Richard Vystavěl | 739 240 332 | richard.vystavel@ceproas.cz |
| technických a zapisovat do deníku | Oldřich Matela | 739 240 331 | oldrich.matela@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Richard Vystavěl | 739 240 332 | richard.vystavel@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Ing. Martin Lisoněk | 739 240 721 | martin.lisonek@ceproas.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

  - Zhotovitel:			………………

se sídlem:			………………

zapsaná:				Obchodní rejstřík ……….., oddíl …, vložka ….

bankovní spojení:	………………

č.účtu:				………………

IČ:						………………

DIČ:					……………...

zastoupen:				………………

……………….

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

- (dále jen „Zhotovitel“)

- (Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

- níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

- Základní údaje a předmět plnění

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Oprava – odstranění zatékání do elektrorozvodny SO233 Loukov“, které zahrnuje úplné odstranění zatékání do elektrorozvodny, zejména stavební opravou jímky a kanalizační šachty a vypracování dokumentace k dílu (dále jen „Dílo“).

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 14.2.2014 k zakázce č.: 019/14/OCN nazvané „Oprava – odstranění zatékání do elektrorozvodny SO233 Loukov“,, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),

- nabídky Zhotovitele č. …………. ze dne ………..…. podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),

  - V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

  - Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi. Účelem díla je úplné odstranění zatékání do elektrorozvodny SO233 Loukov.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.

  - Objednatel zajistí pro realizaci Díla:

- vstupy do areálu skladu ČEPRO, a.s. Loukov pro pracovníky nebo osoby na straně Zhotovitele a techniku Zhotovitele

- poskytnutí jedné jednotky požární asistence na vyžádání Zhotovitele.

  - Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

- Místo a doba plnění

  - Místem plnění je sklad ČEPRO, a.s. Loukov, č.p. 166,  768 75 Loukov

  - Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě v době plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

  - Termíny provedení Díla:

- Zahájení Díla:  do 5 kalendářních dnů poté, kdy Zhotovitel obdrží písemnou výzvu Objednatele k zahájení Díla 
(v návaznosti  na termín zahájení Díla v části specifikované v Závazných podkladech a nazvanou Oprava betonové jímky, jenž je závislý na termínu vyčerpání a vyčištění jímky, kterou zajistí Objednatel. Práce Zhotovitele budou v souladu se schváleným Harmonogramem plnění navazovat na vyčerpání a vyčištění jímky)  Předpoklad: 5.5.2014

- Dokončení a předání Díla:  do 30 kalendářních dnů poté, kdy Zhotovitel obdrží písemnou výzvu objednatele k zahájení Díla - předpoklad 30.5.2014

Práce na díle nepřesáhnou dobu plnění v délce 30 kalendářních dnů a budou prováděny v souladu se schváleným Harmonogramem plnění.

- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, ve znění schváleném ze strany Objednatele (dále a výše jen „Harmonogram plnění“).

- V případě, že z důvodů na straně Objednatele, dojde k posunutí termínů uvedených v tomto článku Smlouvy a Zhotovitel nebude schopen ve stanoveném termínu dokončení a předání Díla Dílo dokončit a předat Objednateli, bude tato změna dohodnuta písemně a Smluvní strany uzavřou dodatek této Smlouvě (i v tomto případě však platí, že doba plnění pro realizaci Díla Zhotovitelem nepřekročí 60 kalendářních dnů, počítáno od počátku zahájení prací na Díle Zhotovitelem).

  - Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu Objednatele či jeho části.

  - Přejímka Staveniště

    - Přejímka Staveniště proběhne jednorázově na základě výzvy Objednatele.

    - Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

- Cena díla

  - Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

- ………………………….,- Kč

- (dále a výše jen „Cena díla“).

  - K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

- Platební podmínky

  - Cena díla bude Objednatelem:

- uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

  - Adresy pro doručení faktur:

      - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

      - v elektronické podobě:  z e-mailové  adresy Zhotovitele: ………...

- na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.

  - Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli při splnění podmínek dle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“)  nedílné součásti této smlouvy dle čl. 10 bod 10.7 této smlouvy)

- Předání a převzetí Díla

  - Předání a převzetí Díla (dále jen přejímka nebo přejímací řízení) se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

  - Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- atesty a záruční listy od použitých materiálů

- stavební deník – 1 x originál pro archivaci zadavatele a 1 x kopii - ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti, mající vliv na jeho kvalitu

- fotodokumentaci postupu prací, rozhodných pro provedení Díla, dokumentaci skutečného provedení

- technickobezpečnostní listy použitých nátěrových hmot

- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním a při provádění Díla

  - Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty pro každý objekt zvlášť (jímka, šachta) v tomto počtu vyhotovení:

- 2 x v listinné podobě;

- 1 x v elektronické podobě na CD ve formátu docx / xlsx / pdf. / jpg

- Záruka a záruční doba

  - Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců.

  - Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 7-mi dnů a ostatní vady odstranit nejpozději do 30-ti dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli.

  - Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: ……………..…, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.

- Pojištění Zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 3.000.000,- Kč.

  - Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

  - Nezajistí-li Zhotovitel a nedoloží-li Objednateli na žádost doklad o nepřetržitém trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dobu trvání platnosti této smlouvy vč. záruční doby Díla, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

- Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

  - Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu dokončení a předání Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu (dle této smlouvy a VOP), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel nevyklidí a nepředá Objednateli Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

    - Při prodlení se splněním písemně dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

    - Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách (tato smlouva, vč. VOP), nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

    - Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

  - V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

  - Smluvní pokutu uplatní (vyúčtuje) oprávněná Smluvní strana vůči povinné Smluvní straně písemnou formou.

  - Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

  - Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody a újmy, a to v plném rozsahu.

- Závěrečná ujednání

  - Zhotovitel se zavazuje chovat se tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být Zhotoviteli přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jakož i zahájení trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se základními etickými zásadami společnosti (Objednatele), a zavazuje se dodržovat je na vlastní náklady a odpovědnost při plnění povinností, dluhů plynoucích z této Smlouvy. Základní etické zásady společnosti jsou uveřejněny na adrese https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni.

  - Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

  - Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 nabídka zhotovitele ze dne  ………….. 2014

  - Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří rovněž nedílnou součást této Smlouvy ve znění uveřejněném na adrese dle bodu 10.8. smlouvy.. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

  - VOP jsou uveřejněny na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

V Praze dne: 										                   V                             dne:

Za Objednatele:													Za Zhotovitele:

ČEPRO, a.s.

………………….…………											…………………………..

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

……………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva