

Zadávací dokumentace k zakázce

s názvem

„Vyčištění usazovací nádrže sklad Bělčice a Likvidace hasičského pěnidla a čištění 1 ks kalového pole sklad Třemošná“

č. 083/14/OCN

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky
   1. **Identifikační údaje zadavatele**

Společnost: ČEPRO, a. s.

Sídlem: Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ: 601 93 531

DIČ: CZ 601 93 531

Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále jen „zadavatel“)

* 1. **Kontaktní osoby**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce v této Zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených.

Kontaktní osobou je ve věcech

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| výběrového řízení | Erika Vrecionová | 221 968 186 | [erika.vrecionova@ceproas.cz](file:///C:\Documents%20and%20Settings\vrecionovae\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\FDFQWLN4\erika.vrecionova@ceproas.cz) |
| technických | Pavel Berg - Třemošná  Petr Štětka – Bělčice | 734 419 371  602 524 167 | [pavel.berg@ceproas.cz](mailto:pavel.berg@ceproas.cz)  [petr.stetka@ceproas.cz](mailto:petr.stetka@ceproas.cz) |

* 1. **Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem této zakázky je provedení díla spočívajícího ve vyčištění betonové usazovací nádrže a utěsnění otvorů po bednění v přepážkách ve skladu zadavatele ČEPRO, a.s. - Bělčice a v provedení likvidace a odvozu hasičského pěnidla a provedení vyčištění 1 ks kalového pole ve skladu zadavatele ČEPRO, a.s. - Třemošná dle požadavků zadavatele:

**ČÁST I: Vyčištění betonové usazovací nádrže a utěsnění otvorů po bednění v přepážkách - Bělčice**

**ČÁST II: Likvidace pěnidla ze SHZ voda x pěna - Třemošná**

**ČÁST III: Vyčištění 1ks kalového pole (č. 3) – Třemošná**

Předmět této zakázky je dle charakteru díla a místa plnění rozdělen na tři samostatné části – část I, část II a část III, přičemž podmínky, uvedené dále v této zadávací dokumentaci, není-li výslovně uvedeno jinak, se vztahují ke všem třem částem této zakázky stejně.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část této zakázky, tj. na jednu, dvě či všechny části zakázky. Každá část zakázky bude při výběru dodavatele hodnocena samostatně, zadavatel si současně v souladu s čl. 7.1 této zadávací dokumentace však vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu zakázky a realizovat pouze některou z částí předmětu této zakázky.

* + 1. **Požadovaný rozsah prací:** 
       1. **ČÁST I. - Vyčištění betonové usazovací nádrže a utěsnění otvorů po bednění v přepážkách - Bělčice**

**Hrubé orientační rozměry a popis nádrže:**

Půdorys (horní vnitřní okraj nádrže) 36m x 22m, hloubka 4m

Půdorys hladiny 30m x 17m, současná výška hladiny je 1,8m (může se změnit)

Usazovací nádrž na zaolejovanou vodu je rozdělená na 8 polí, šíře jednoho pole je cca 3,5m, jednotlivá pole jsou rozdělena betonovými přepážkami s průtokovými otvory u dna. Tyto přepážky fungují jako norné stěny, zabraňují průniku horní vrstvy zaolejované vody do dalšího pole. Přepážky mají v sobě otvory po bednění. Otvory již nemusí těsnit a může jimi protékat zaolejovaná voda do vedlejšího pole.

**Požadovaný rozsah prací:**

* provedení utěsnění veškerých nátoků kanalizace do nádrže
* mechanické vyčištění nádrže od zaolejované vody a usazenin
* odmaštění betonových přepážek, dna a stěn
* vyčištění a odmaštění otvorů po bednění ve všech (7) přepážkách do výše 2m ode dna
* řádné utěsnění veškerých otvorů po bednění v přepážkách do výše 2m ode dna, těsnícím tmelem, vhodným pro použití v daném prostředí a odolným vůči trvalému působení ropných látek (nafta)
* provedení nakládky, odvozu a likvidace odpadů, vzniklých čištěním. Čištěním usazovací nádrže vznikají odpady, které původce (zhotovitel) musí zařadit podle katalogu odpadů (vyhláška MŽP 381/2001 Sb.) jako nebezpečné odpady podle odvětví, oboru nebo technologického procesu.

Čištěním mohou vznikat odpady kategorie např.:

05 01 02 – kaly ze dna nádrží na ropné látky

13 05 07 – zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 02 – kaly z odlučovačů oleje

13 05 03 – kaly z lapáků nečistot

Analýzy odpadů nemá zadavatel k dispozici.

* + - 1. **ČÁST II: Likvidace pěnidla ze SHZ voda x pěna - Třemošná**

**Požadovaný rozsah prací:**

* provedení nakládky, odvozu a likvidace 28 000 litrů pěnidla ze SHZ (stabilního hasicího zařízení) skladu Třemošná
* pěnidlo je uloženo ve 28 kontejnerech o objemu 1000 litrů. Kontejnery nejsou předmětem likvidace. Pěnidlo je možné odsát do jiného přepravního prostředku, případně odvézt ve stávajících obalech a prázdné obaly vrátit zpět zadavateli.
* uchazeč musí být držitelem platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v rozsahu potřebném pro realizaci této zakázky
* likvidací pěnidla vznikají odpady, které původce (zhotovitel) musí zařadit podle katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) jako nebezpečné odpady podle odvětví, oboru nebo technologického procesu.
  + - 1. **ČÁST III: Vyčištění 1ks kalového pole (č. 3) – Třemošná**

**Požadovaný rozsah prací:**

* provedení vyčištění kalového pole v objektu chemické čistírny odpadních vod skladu Třemošná.
* nakládka, odvoz a likvidace čištěním vzniklých ropných kalů uložených v kalovém poli.

Rozměr 1ks kalového pole: 9 x 3 x 1 m (d x š x h), max. provozní kapacita cca 20 m3.

* mechanické a tlakové čištění stěn kalového pole
* čištěním kalového pole vznikají odpady, které původce (zhotovitel) musí zařadit podle katalogu odpadů (vyhláška MŽP 381/2001 Sb.) jako nebezpečné odpady podle odvětví, oboru nebo technologického procesu.

Čištěním mohou vznikat odpady kategorie např.:

05 01 02 – kaly ze dna nádrží na ropné látky

13 05 07 – zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 02 – kaly z odlučovačů oleje

13 05 03 – kaly z lapáků nečistot

Analýzy odpadů nemá zadavatel k dispozici.

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky dodavatelem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky) a kterých bude použito k její realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením.

* Dodavatel se musí při nakládání s odpady řídit ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění.
* Původcem odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vzniklého při provádění díla nebo v souvislosti s ním, bude dodavatel. Dodavatel tak bude povinován dodržovat a plnit veškeré povinnosti vyplývající z obecně závazných platných předpisů v oblasti nakládání s odpady a bude za to plně zodpovědný.
* Dodavatel musí být držitelem platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v rozsahu potřebném pro realizaci této zakázky.
* Dodavatel zabezpečí přepravy odpadů jako věci nebezpečného charakteru, v souladu podmínkami stanovenými zákonem o silniční přepravě č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a v souladu s Dohodou ADR.
* Dodavatel zabezpečí vhodnou techniku pro provedení veškerých prací v daném prostředí (např. těsnící vaky, kalové čerpadlo, sací bagr, tlakový čistič, dýchací přístroj, ochranné pomůcky, …).
  1. **Doba a místo plnění zakázky**

**Doba plnění:**

předpokládaný termín zahájení a realizace předmětu zakázky: červenec 2014

předpokládaný termín ukončení realizace předmětu zakázky: červenec 2014 – část I.

srpen 2014 – část II. a III.

**Místo plnění:**

Část I. - ČEPRO, a.s., sklad Bělčice č.p. 297, Bělčice 387 43 (okres Strakonice)

Část II. a III. - ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, Třemošná č.p.1057, 330 11 Třemošná u Plzně

* 1. **Prohlídka místa plnění zakázky**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění této zakázky. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **19. 5. 2014 v 9:30 hodin pro část I. sklad Bělčice a ve 12:00 hodin pro části II. a III. Třemošná.**

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami (minimálně přilba).

Sraz účastníků je v **9,30** hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Bělčice – část I. a ve **12,00** hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Třemošná – části II. a III.

Účast na místním šetření je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu nejpozději do **19. 5. 2014 do 9:00 hodin.**

**Kontaktní osoba:** část I. - Petr Štětka, tel.: 602 524 167, [petr.stetka@ceproas.cz](mailto:petr.stetka@ceproas.cz)

Část II. a III. - Pavel Berg, 734 419 371, [pavel.berg@ceproas.cz](mailto:pavel.berg@ceproas.cz)

1. Rozsah a technické podmínky
   1. **Rozsah prací**

# Rozsah předmětu zakázky je uveden v bodu 1.3 této zadávací dokumentace.

* 1. **Technické podmínky realizace**

Zadavatel požaduje:

1. posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.
2. předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržením termínu realizace.
3. předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích.
4. předložení technologického postupu prací.
5. předložení popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci či jejích součástech použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů. Zadavatel v takových případech umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

* 1. **Ostatní požadavky**

1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“), HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
2. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání minimálně 24 měsíců na provedené práce a v délce trvání 24 měsíců na materiál.
3. Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
4. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
   1. **Zařízení pracoviště**
5. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle možností v době prováděcích prací, a to na vlastní náklad vybraného uchazeče.
6. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje
7. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu výstavby je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
8. Zadavatel poskytne sociální zařízení (WC).
9. Uchazeč zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
10. Uchazeč zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
    1. **Provádění prací**
11. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům.
12. Uchazeč je povinen dodržovat zejména, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -„BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
13. Uchazeč zodpovídá za škodu na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.
14. Uchazeč musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací zakázky. Po ukončení prací musí tyto uvést do původního stavu.
15. Uchazeč výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce.
16. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
17. Vybraný uchazeč musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
18. Vybraný uchazeč výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění
19. Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
    1. **Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi
    2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
    3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
    4. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů
    5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
    6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
    7. náklady na platby za požadované záruky a pojištění
    8. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr
    9. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
    10. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi
    11. náklady na veškerou projektovou dokumentaci nutnou pro provedení předmětu zakázky, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenskou dokumentaci a jiné doklady nutné k provedení předmětu této zakázky
  1. **Požadavky na technickou dokumentaci**
     1. stavební deník - originál pro archivaci zadavatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
     2. doklady o ekologické likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla (předložení kopií evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu)
     3. technické listy k těsnícímu tmelu, použitého k utěsnění otvorů po bednění v přepážkách (pro ČÁST I)
     4. dokumentaci skutečného provedení díla (fotodokumentace z průběhu veškerých prací)

Veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k jejímu provedení) zpracovanou uchazečem je uchazeč povinen předložit k písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované uchazečem ještě před započetím výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

* 1. **Součinnost zadavatele**

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* vstupy do areálu ČEPRO, a. s., skladů Bělčice a Třemošná pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).
* požární asistenci
* proškolení pracovníků uchazeče z interních předpisů PO, BOZP, PZH, apod.
* přečerpávání nátoků ze zhotovitelem utěsněné kanalizace do jiného místa – platí pouze pro část I.

1. Obchodní podmínky včetně platebních
   1. **Smluvní podmínky**

Detailní návrh smluvních podmínek je uveden v návrhu smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), které jsou k tomuto návrhu přiloženy. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 1 této ZD (dále a výše též jen „návrh smlouvy“) a je pro uchazeče závazný.

Zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se práva a povinnosti stran vyplývajících ze smlouvy s dodavatelem uzavřené na základě tohoto výběrového řízení budou řídit tímto zákonem (tj. zákonem č. 89/2012 Sb.) ode dne nabytí jeho účinnosti.

* 1. **Platební a fakturační podmínky ve znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace** 
     1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
     2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví uchazeč. Zadavatel bude platit za předmět plnění dle bodu 1.3 zadávací dokumentace, a to po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami po předání bezvadného a kompletního předmětu zakázky - díla a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
     3. Splatnost daňového dokladu – faktury je 45 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.
     4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další náležitosti požadované zadavatelem. Na faktuře bude uvedeno též číslo objednávky, ke které se bude faktura – daňový doklad vztahovat. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu musí též být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem zadavatele vykonávajícím technický dozor s uvedením CZ CPA kódů, přičemž uchazeč vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH uchazeč, a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zadavatel. Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá uchazeč.
     5. Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče. Uchazeč je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu uchazeče vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného uchazečem.
     6. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů ode dne doručení.
     7. Zadavatel požaduje vystavit fakturu nejpozději pět (5) kalendářních dní od data uskutečnění zdanitelného plnění, jinak zodpovídá za škodu, vzniklou jeho prodlením.

Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a jejích VOP (v případě rozporu mezi zněním platebních podmínek uvedených v této ZD a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy a jejích VOP mají přednost ustanovení návrhu smlouvy a jejích VOP).

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Cenová nabídka (= nabídková cena) bude zpracována za kompletní dodávku a provedení všech prací, výkonů a činností vázajících se k dané části zakázky dle zadání zadavatele a příp. zjištění na prohlídce místa realizace.

Nabídková cena bude zpracována samostatně ke každé části zakázky dle této zadávací dokumentace, na kterou uchazeč svou nabídku podává.

Nabídková cena bude dodavatelem předložena ve formě zpracování oceněného výkazu výměr v následujícím členění:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kč bez DPH** |
| **Cena za ČÁST I. - Vyčištění betonové usazovací nádrže a utěsnění otvorů po bednění v přepážkách - Bělčice** |  |
| **Cena za ČÁST II. - Likvidace pěnidla – Třemošná** |  |
| **Cena za ČÁST III. – Vyčištění 1 ks kalového pole - Třemošná** |  |

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 5 – Způsob hodnocení nabídek.

1. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění požadované technické specifikace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem pro část I, část II a část III samostatně. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 4. této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek, zvlášť pro část I, část II a část III, bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem).

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní–li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení (uchazeč je oprávněn předložit nabídkovou cenu pouze nižší nebo stejnou jako v předchozím kole). Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

Hodnocení nabídek může být taktéž provedenou formou elektronické aukce na [www.softender.cz](http://www.softender.cz).

V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. **Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:**
      1. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
      2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
      3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.
   2. **Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:**
      1. **Krycí list nabídky**. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat včetně uvedení e-mailové adresy (vzor krycího listu je přílohou č. 2)
      2. **Obsah nabídky**. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
      3. **Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:**
   * výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nebude starší více než 90 kalendářních dnů
   * dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
     1. **Doklady k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč:**
   * čestným prohlášením, že má sjednáno pojištění (jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, kde bude uvedena doba a výše pojistného plnění). Pojištění musí být uzavřeno na celou dobu trvání zakázky s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2 000 000,- Kč.
   * čestným prohlášením, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou za únik znečišťujících látek (za škodu na životním prostředí) s minimálním pojistným limitem 2 000 000,- Kč
     1. **Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:**
   * seznamem významných prací obdobného charakteru, realizované dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou prací se rozumí práce obdobného charakteru k předmětu této zakázky, za níž byla poskytnuta dodavateli odměna ve výši alespoň 100 000,- Kč.
   * platným souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady v rozsahu potřebném pro realizaci této zakázky.

**Doklady prokazující výše požadované kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.**

* + 1. **Ostatní požadované doklady**
  + harmonogram plnění
  + technologický postup
  + technické listy k materiálu, který bude použit k utěsnění otvorů po bednění – pro ČÁST I
    1. **Podepsaný** návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace)
    2. Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
    3. Cenovou nabídku zpracovanou dle článku 4. této zadávací dokumentace, která bude obsažena ve smlouvě o dílo.
    4. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.
    5. Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č.074/14/OCN včetně uzavřené smlouvy.
    6. Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat jménem dodavatele nebo za dodavatele.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. **Další požadavky zadavatele k výběrovému řízení**
      1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
      2. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
      3. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto návrhu přiloženy.
      4. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
      5. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
      6. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
      7. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.
      8. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
      9. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
      10. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
      11. Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.
      12. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
      13. Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.
      14. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
2. Výběrové řízení
   1. **Zahájení výběrového řízení**

**Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace včetně všech příloh na oficiálním profilu zadavatele společnosti ČEPRO, a. s.:**

[**https://www.softender.cz/**](https://www.softender.cz/)

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

* 1. **Místo, způsob a lhůta k podání nabídek**

Nabídka bude podána písemně **v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje - profilu zadavatele na adrese** <https://www.softender.cz/home/profil/992824> *nebo* *v listinné podobě 1x originál a 1 x kopie nabídky.*

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese [**https://www.softender.cz/home/profil/992824**](https://wwwsoftender.cz/home/profil/992824) a bude označena názvem zakázky **„Vyčištění usazovací nádrže sklad Bělčice a likvidace hasičského pěnidla a čištění 1 ks kalového pole sklad Třemošná“** a evid. č**. 083/14/OCN.**

Nabídka v **elektronické verzi** nebo v listinné podobě musí být dodavatelem podána ve lhůtě nejpozději do **26. 5.** **2014 do 10 hodin.**

*V případě listinné nabídky lze podat nabídku dodavatele osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8:00 hod do 14:00 hod na podatelnu zadavatele a v případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu. Velikost jednotlivých souborů musí být menší než 30 MB.*

*adresa: ČEPRO, a. s.*

*Erika Vrecionová*

*Dělnická 12/213*

*170 04 Praha 7*

* 1. **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

1. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo včetně VOP

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Fotodokumentace (část I. sklad Bělčice, část II a část III sklad Třemošná)

V Praze dne 09. 05. 2014

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.

Ing. Erika Vrecionová