# SMLOUVA O DÍLO

# č. Objednatele:

# č. Zhotovitele:

# „Oprava armatur Nové Město“

- Smluvní strany

  - Objednatel:			ČEPRO, a.s.

se sídlem:			Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsán:				Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:				11-902931/0100

IČ:						60193531

DIČ:					CZ60193531

zastoupen:			Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  a

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo každý samostatně:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních | Pavel Ševčík | 739 240 286 | pavel.sevcik@ceproas.cz |
| technických a zapisovat do deníku | Jindřich Svoboda | 602 207 978 | jindrich.svoboda@ceproas.cz |
| Předání a převzetí díla | Jindřich Svoboda Ing. Sylva Šedivá | 606 647 692 | sylva.sediva@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Pavel Hýsek Mgr. Jar. Prokešová | 724 643 510 739 240 476 | pavel.hysek@ceproas.cz jaroslava.prokesova@ceproas.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

  - Zhotovitel:			………………

se sídlem:			………………

zapsán:				Obchodní rejstřík ……….., oddíl ……., vložka ……..

bankovní spojení:	………………

č.účtu:				………………

IČ:						………………

DIČ:					……………...

zastoupen:			………………

……………….

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

- (dále jen „Zhotovitel“)

- (Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

- níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

- Základní údaje a předmět plnění

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Oprava armatur Nové Město“, které zahrnuje zejména vypracování technologického postupu opravy tak, aby byly odstraněny veškeré vady a závady, provedení opravy a vyzkoušení díla spočívající zejména v následujících činnostech:

- demontáž stávajících 2 ks armatur z betonových kanalizačních šachet:                                                                                (1 ks armatury DN 400, PN 10 z hloubky 4 m a 1 ks armatury DN 600, PN 10 z hloubky 8 m)

- dodávka a montáž 2 ks jednosměrného uzavíracího kompaktního ústrojí kanálových výpustí kruhového profilu příslušné dimenze (DN 400 a DN 600) odolného ropným látkám, včetně upevnění samonosného rámu kotevními šrouby do stěny betonové šachty

- instalaci ústrojí do svislé polohy - zabrání se tak nebezpečí vzpříčení desky a zajistit instalaci těsněním při případných nerovnostech na připojovací zdi

- úpravu instalace podlahového stojanu tak, aby ovládání vřetene stávajícím servopohonem bylo zachováno v ergonometrické úrovni osy vřetena.

- ověření činnosti armatur provedením funkčních zkoušek ovládání a těsnostní zkoušky

- (dále jen „Dílo“)

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne ………..……k zakázce č.: 022a/14/OCN nazvané „Oprava armatur Nové Město“,, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),

- nabídky Zhotovitele č.: ……..…. ze dne ……….…. podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“), schválené Objednatelem

  - V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

  - Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi, dosažením účelu a parametrů dle zadání.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.

  - Objednatel zajistí pro realizaci Díla:

- vstupy do areálu skladu ČEPRO, a.s. Nové Město pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).

- poskytnutí napojení elektrického proudu

- poskytnutí jedné jednotky požární asistence po dobu realizace zakázky na vyžádání dodavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla, spočívající v provedení funkční zkoušky prokazující, že dílo splňuje veškeré projektované a požadované funkce.

  - Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

- Místo a doba plnění

  - Místem plnění je sklad ČEPRO, a.s. Nové Město, Nové Město č.p, 72, Kolín, PSČ 282 00

  - Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

  - Termín provedení Díla:  cca 14.7. – 30.8. 2014

Práce na díle nepřesáhnou dobu plnění v délce 30 kalendářních dnů a budou prováděny v souladu se schváleným Harmonogramem plnění za provozu Objednatele, nebude-li v Harmonogramu dohodou stran uvedeno jinak.

- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, (dále jen „Harmonogram plnění“)

- V případě, že z důvodů na straně Objednatele, dojde k posunutí termínů uvedených v tomto článku Smlouvy a Zhotovitel nebude schopen ve stanoveném termínu dokončení a předání Díla Dílo dokončit a předat Objednateli, bude tato změna dohodnuta písemně a Smluvní strany uzavřou dodatek této Smlouvě (i v tomto případě však platí, že doba plnění pro realizaci Díla Zhotovitelem nepřekročí 30 kalendářních dnů, počítáno od počátku zahájení prací na Díle Zhotovitelem).

- Před zahájením plnění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam osob a techniky, kteří se budou na provedení Díla podílet a seznam pracovních rizik, jenž mohou ohrozit pracovníky Objednatele.

  - Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu Objednatele či jeho části.

  - Přejímka Pracoviště

    - Přejímka Pracoviště proběhne jednorázově dne:  …………….

    - Součástí předání a převzetí Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

    - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,

    - mapka stávajících inženýrských sítí v místě plnění

    - Zhotovitel je povinen předat vyklizené Pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

- Cena díla

  - Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

- ………………………….,- Kč

- (dále a výše jen „Cena díla“).

  - K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

- Platební podmínky

  - Cena díla bude Objednatelem:

- uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení a protokolárního předání Díla Objednateli, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

  - Adresy pro doručení faktur:

      - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

      - v elektronické podobě:  z elektronické adresy Zhotovitele: ………...

- na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz

  - Faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Pro náležitosti faktury platí VOP dle b. 10.7. této smlouvy.

- Předání a převzetí Díla

  - Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

  - Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů a VOP dle b. 10.7. smlouvy i následující doklady:

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- atesty a záruční listy od použitých materiálů a výrobků

- montážní deník – originál pro archivaci zadavatele a 1 x kopii – v montážním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti, mající vliv na jeho kvalitu

- fotodokumentaci postupu prací, rozhodných pro provedení díla – 1 x v papírové formě, 1 x na CD

- dokumentaci skutečného provedení 2 x paré v papírové podobě a 1 x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech

- protokol o provedení funkčních zkoušek armatur a těsnostních zkoušek

- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním díla

  - Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

- 2 x v listinné podobě;

- 1 x v elektronické podobě na CD ve formátu „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“

- Záruka a záruční doba

  - Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců na Dílo a použitý materiál v délce trvání 36 měsíců.

  - Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 48 hodin a ostatní vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů. Podrobněji uvedeno ve VOP dle b. 10.7. smlouvy.

  - Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na elektronické adrese: ……………..…, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od ……....….… do ……..…… hodin.

- Pojištění Zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

- pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč

- pro případ odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

  - Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

  - Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

- Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

  - Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu nikoli na straně Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla uvedené ve čl.  4.1. smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s převzetím Pracoviště.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v písemně dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a zhotovitel je povinen v takovém případě provést úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel nevyklidí Pracoviště ve sjednaném termínu a nevrátí jej protokolárně Objednateli,, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

    - Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla a/nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

    - Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

    - Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích 9.6.1 a 9.6.2..

  - V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v montážním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

  - Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

  - Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

  - Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody včetně újmy, a to v plném rozsahu.

- Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

  - Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele, potvrzená Objednatelem, vč. Harmonogramu plnění

  - Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

  - VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

V Praze dne: 										                    V                        dne:

Za Objednatele:													Za Zhotovitele:

ČEPRO, a.s.

……………………………											…………………………..

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

……………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva