Zadávací dokumentace zakázky

č. 078/15/OCN

nazvané

„Rámcová smlouva – strojní opravy skladovacích nádrží"

zadávané s využitím postupů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení (dále jen „***zákon***“)

**Zadavatel:**

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace o zakázce 3

1.1. Identifikační údaje zadavatele 3

1.2. Druh zakázky 3

1.3. Druh výběrového řízení 4

1.4. Dodatečné informace 4

1.5. Prohlídka místa plnění 4

1.6. Lhůta a místo pro podání nabídky 4

1.7. Zadávací lhůta 5

1.8. Otevírání obálek s nabídkami 5

1.9. Varianty nabídky 5

2. Vymezení předmětu zakázky 5

2.1. Předmět zakázky 5

2.2. Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro veřejné zakázky CPV 5

2.3. Zadání dílčích zakázek na základě rámcové smlouvy 6

2.4. Technické podmínky realizace jednotlivých dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy 6

3. Způsob zpracování nabídkové ceny 8

3.1. Zaměření a zúčtování prací 8

4. Způsob hodnocení nabídek 9

5. Obchodní podmínky včetně platebních 9

6. Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů 9

6.1. Základní kvalifikační předpoklady 9

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 10

6.3. Ekonomická a finanční způosbilost 11

Splnění ekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona prokáže uchazeč, když předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, tzn., že uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, z něhož jednoznačně vyplývá jeho ekonomická a finanční způsobilost splnit danou zakázku. 11

6.4. Technické kvalifikační předpoklady 11

6.5. Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří 12

6.6. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 13

6.7. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 13

6.8. Prokázání kvalifikace u zahraničního uchazeče 14

6.9. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 14

6.11. Zahraniční seznam dodavatelů 14

6.12. Změny v kvalifikaci 15

7. Subdodavatelé 15

8. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele 15

8.1. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 15

8.2. Jiné požadavky zadavatele 16

9. Přílohy 17

# Identifikační údaje zadavatele, základní informace o zakázce

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost: ČEPRO, a. s.

Sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 601 93 531

DIČ: CZ 601 93 531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále jen „***zadavatel***“)

Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
 Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:

Ing. Ivana Ševecová, tel.: 221 968 109, e-mail.: [ivana.sevecova@ceproas.cz](mailto:ivana.sevecova@ceproas.cz)

**Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:**

dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

rámcová smlouva - jedná se o rámcovou smlouvu, jejíž uzavření je předmětem tohoto výběrového řízení, která bude upravovat podmínky, týkající se jednotlivých dílčích zakázek, jejichž předmětem bude provádění díla spočívajícím ve strojních opravách jednotlivých velkokapacitních skladovacích nádrží na pohonné hmoty ve skladech zadavatele

uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení

výběrové řízení - jedná se o výběrové řízení na podlimitní zakázku na stavební práce, evidovanou zadavatelem pod interním číslem 078/15/OCN s názvem „Rámcová smlouva – strojní opravy skladovacích nádrží“

zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace

zákon - zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

zakázka – předmět tohoto výběrového řízení - rámcová smlouva ve smyslu této ZD, nevyplývá-li z kontextu či výslovně jinak

## Druh zakázky

Ve smyslu ustanovení § 9, 11 a 12 odst. 2 se jedná o podlimitní zakázku na služby, jejímž předmětem je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem (dále též jen „rámcová smlouva“). Tato zakázka je zadávána s využitím postupu zákona formou otevřeného podlimitního řízení.

Zadavatel tuto zakázku uveřejnil již formou předběžného oznámení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 12. 2014 pod evid. č. VZ 404073.

Výběrové řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona je zahájeno odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 26 a § 146 zákona.

V oznámení otevřeného řízení – oznámení o zahájení řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále též jen „oznámení“) oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku (rámcovou smlouvu) v tomto druhu řízení, a tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek k této zakázce a k prokázání splnění kvalifikace.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů, včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech.

## Druh výběrového řízení

Jedná se o otevřené zřízení podle ustanovení § 27 zákona.

## Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace budou adresovány zástupci zadavatele uvedenému v článku 1.1 této zadávací dokumentace. Taková žádost musí být písemná a musí být zadavateli prokazatelně doručena nejpozději 6 pracovních dnům před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce.

Vzhledem k nutnosti posouzení náročnosti prací pro účely zpracování nabídky umožní zadavatel prohlídku jednoho z míst plnění. **Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 7. 4. 2015 v 10 hodin.** Sraz účastníku je v uvedenou hodinu ve Hněvicích sklad ČEPRO, a.s., vrátnice.

**Kontaktní osoba ve věcech prohlídky místa plnění je pan Ing. Viktor Stuchlík, email** [**viktor.stuchlik@ceproas.cz**](mailto:viktor.stuchlik@ceproas.cz)**, tel.: 739 240 366. Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit nejpozději do 6. 4. 2015 do 10:00 hodin** emailem na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle.

Zadavatel doporučuje, aby se prohlídky místa plnění z důvodu bezpečnosti zúčastnili maximálně vždy dva zástupci uchazeče o zakázku; pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu uchazeče, musí se zástupce uchazeče prokázat před prohlídkou písemnou plnou mocí udělenou uchazečem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Účastníci prohlídky místa plnění musí mít s sebou vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami do zóny 1 s nebezpečím výbuchu. Nebudou-li vybaveni dle těchto bezpečnostních požadavků, nebudou do objektů ČEPRO, a.s. vpuštěni.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se současným stavem jednoho z míst plnění dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy.

Při prohlídce místa plnění mohou uchazeči vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k předmětu této zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují.

V případě, že ústní dotaz uchazeče směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud  na základě prohlídky místa plnění vzniknou uchazeči jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci, a uchazeč považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí uchazeč vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci písemně a doručit zadavateli. Zadavatel poskytne tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti uchazeče i všem ostatním uchazečům ve smyslu ustanovení zákona.

## Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta a místo pro podání nabídky: **16. 4. 2015 do 10:00** **hod** na níže uvedenou adresu:

ČEPRO, a. s.

Dělnická 213/12, Holešovice

170 00 Praha 7

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Rámcová smlouva – strojní opravy skladovacích nádrží“ a slovy „NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče, na niž je možné případně zaslat oznámení, ve kterém zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možné podat osobně nebo zasláním na výše uvedenou adresu.

Pro účely osobního podání nabídek je podatelna společnosti ČEPRO, a.s. otevřena v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě zaslání nabídky musí uchazeč zajistit, aby byla nabídka doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta ve smyslu ustanovení § 43 zákona se stanovuje ve lhůtě 120 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne: **16. 4. 2015** **v 10:10 hodin**

Místo otevírání obálek s nabídkami:   ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

Otevírání obálek se mohou účastnit uchazeči, jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nejvýše však jeden zástupce uchazeče. Tento zástupce, pokud není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče anebo prokuristou společnosti uchazeče, je povinen se zadavateli prokázat originálem plné moci podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat za uchazeče

## Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# Vymezení předmětu zakázky

## Předmět zakázky

# Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky (dále také jako „*dílo*“), jejichž předmětem budou strojní opravy jednotlivých velkokapacitních skladovacích nádrží na pohonné hmoty ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky. Strojními opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy nádrží nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí nádrží) včetně opravy vlastního strojního zařízení, které je součástí nádrže, a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení takové opravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní strojní opravy nádrží může být, kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k opravě nádrže/nádrží, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě vybraným uchazečem. Jednotlivé dílčí zakázky na strojní opravy skladovacích nádrží budou zadávány na základě a v souladu s rámcovou smlouvou o dílo, jejíž uzavření je předmětem tohoto výběrového řízení.

## Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro veřejné zakázky CPV

453 00000 – 0 Stavební montážní práce

452 60000 – 7 Svařování

## Zadání dílčích zakázek na základě rámcové smlouvy

Jednotlivé dílčí zakázky budou zadavatelem dodavateli zadávány s využitím postupu podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona, resp. jednotlivé smlouvy na plnění předmětu dílčích zakázek budou uzavřeny vždy na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, která bude obsahovat zejména specifikaci velkokapacitní skladovací nádrže, místo plnění, resp. umístění konkrétní skladovací nádrže a skladu pohonných hmot, ve kterém se skladovací nádrž nachází, specifikaci jednotlivých požadovaných strojních oprav skladovací nádrže, a údaje o termínu realizace, (dále jen „objednávka“) a písemného potvrzení objednávky dodavatelem s přiloženým oceněným výkazem výměr pro dané dílo (předmět dotčené dílčí zakázky) a s časovým harmonogramem pro provedení díla odpovídající objednávce.

## Technické podmínky realizace jednotlivých dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění jednotlivých dílčích zakázek včetně technických podmínek realizace je uvedena v příloze č. 3 – Technická specifikace této zadávací dokumentace. Takové požadavky, včetně níže uvedených požadavků zadavatele uvedených ve vlastním  textu této zadávací dokumentace, odpovídají povinnostem/závazkům vybraného uchazeče při plnění konkrétní dílčí zakázky zadané vybranému uchazeči postupem sjednaným v rámcové smlouvě: vybraný uchazeč je pak povinen takové požadavky zadavatele řádně a včas splnit.

* + 1. **Požadavky na přípravu realizace a požadavky na dokumentaci díla**

1. Posouzení náročnosti realizace prací na místě prováděných prací.
2. Požadavky na vypracování technické dokumentace:
   * Technologický postup pro strojní opravu příslušné nádrže/nádrží,
   * Časový harmonogram prací provedení oprav na konkrétní nádrži (dle zadání zadavatele),
   * Doklady k navrženým komponentům a materiálům atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
3. Předložení technické a výkresové dokumentace konečného stavu:
   * Výkresová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele vyplývající z přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.

Pozn. Náklady dodavatele na zajištění a vyhotovení technické dokumentace, jakož i náklady na vyhotovení výkresové dokumentace skutečného stavu nádrží/nádrže jsou součástí jednotkového výkazu výměr, a tedy budou zahrnuty do nabídkové ceny uchazeče.

* + 1. **Další obecné požadavky vztahující se k provádění díla**

1. Práce na díle budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“) a technologického postupu. HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
2. Záruka za jakost díla je zadavatelem požadována v délce trvání min. 60 měsíců.
3. Zadavatel požaduje záruku za jakost dodaných komponentů a materiálů podle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 24 měsíců.
4. Bližší požadavky zadavatele vztahující se k záruce a právům zadavatele z vadného plnění dodavatele jsou specifikovány v rámcové smlouvě a jejích nedílných součástech.
5. Dílo bude splňovat vždy kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN či EN se pro realizaci díla považují za normy závazné.
6. Komunikačním jazykem pro toto výběrové řízení, jakož i pro plnění zakázky, resp. dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně dodavatele, které se budou podílet na realizaci díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
   * 1. **Zařízení staveniště**
7. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne dodavateli pouze možnost umístění v místě realizace díla (na staveništi) dle jeho možností v době provádění prací.
8. V místech, kde je zdroj elektrické energie, a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad uchazeče) a úhrady spotřeby
9. Uchazeč je povinen zajistit zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla, přičemž tyto náklady jsou součástí nabídkové ceny, není-li v čl. 3 této zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak.
10. Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
11. Uchazeč zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
12. Uchazeč musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díl. Po dokončení díla musí tyto (dotčené objekty a pozemky) uvést do původního stavu.
    * Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.
13. Vytyčení staveniště a vytyčení rozmístění inženýrských sítí v místě plnění díla provádí zadavatel, dodavatel je povinen dodržovat vytyčený prostor staveniště a minimalizovat dopady činnosti dodavatele na okolní stavby a pozemky dotčené prováděním díla dodavatelem. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.
14. Uchazeč zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.
    * 1. **Provádění prací na díle – požadavky zadavatele**
15. Všechny práce a dodávky v rámci díla prováděné dodavatelem musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
16. Vybraný uchazeč je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, a tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, zvláštní režim prací atd.
17. Vybraný uchazeč zajistí a předá zadavateli vždy nejpozději v den přejímky díla všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě. Vybraný uchazeč taktéž předá veškeré návody k obsluze, záruční listy, atesty materiálů a výsledky NDT zkoušek. Vybraný uchazeč předá zadavateli tyto doklady ve 3 vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) a 1x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.
18. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací na díle veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavateli.
19. Vybraný odpovídá za to, že předmět každé dílčí zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
20. Vybraný uchazeč nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.
21. Vybraný uchazeč musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním díla či jakýmikoliv činnostmi s prováděním díla souvisejícími; tuto povinnost je povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí dílo plní. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci díla nebo v souvislosti s jeho prováděním k jejich poškození, zničení.
22. Vybraný uchazeč výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za dílo.
23. Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce na díle budou probíhat za provozu příslušného skladu pohonných hmot, a zavazuje se před zahájením díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl dílo řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo (dílčí smlouvy na základě rámcové smlouvy), platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu pohonných hmot seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu pro toto výběrové řízení tak, že **vyplní všechny jednotkové ceny stavebních prací, služeb a dodávek v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty (DPH)** požadované zadavatelem v členění podle přílohy č. 2 – Jednotkového výkazu výměr této zadávací dokumentace s tím, že součet všech uchazečem vyplněných jednotkových cen bude tvořit jeho celkovou nabídkovou cenu pro účely hodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení, tedy pro výběr uchazeče, se kterým bude uzavřena rámcová smlouva. V případě, že uchazeč nevyplní všechny jednotkové ceny do Jednotkového výkazu výměr (tj. v Jednotkovém výkazu výměr bude chybět vyplněná byť i jen jedna položka, položka bude pozměněna nebo bude taková položka oceněna nulou), bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona.

Jednotkové ceny vyplněné u všech jednotlivých položek Jednotkového výkazu výměr (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu trvání rámcové smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení ceny konkrétního díla podle konkrétního výkazu výměr předkládaného zadavatelem při zadání příslušné dílčí zakázky. Pokud v rámci realizace dílčí zakázky zadané na základě rámcové smlouvy provede uchazeč jakékoliv práce či výkony (či dodá materiál), které nejsou uvedeny v některé z položek v Jednotkovém výkazu výměr, má se za to, že cena za tyto práce či výkony, je obsažena v ostatních vyplněných položkách Jednotkového výkazu výměr.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávací dokumentaci či v jejích přílohách uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto náklady:

1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
4. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
7. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
8. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách Jednotkového výkazu výměr,
9. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
10. náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla,
11. náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi,
12. náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle  navazujících předpisů, a
13. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost nádrže, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, stanovená v Kč bez DPH dle článku 3 této zadávací dokumentace.

# Obchodní podmínky včetně platebních

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy o dílo a všeobecných obchodních podmínkách, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Uchazeč není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Podmínění nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace předložené uchazečem v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

# Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

## Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, když zadavateli **předloží čestné prohlášení, k jehož vypracování uchazeč může použít přílohu č. 4 této zadávací dokumentace**, z jehož obsahu musí být zřejmé jmenovitým uvedením, že uchazeč splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady konkrétně uvedené v ustanovení **§ 53 odst. 1 písm. a) až k)** **zákona**, tedy uchazeč:

1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
3. který nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
5. který není v likvidaci;
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
7. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
8. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
9. který nebyl, v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; prohlašuji, že pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, splňují tento předpoklad i tyto osoby;
10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

*Pozn. Zadavatel neodpovídá za aktuálnost textu přílohy č. 4 této zadávací dokumentace ve smyslu zákona.*

## Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle **§ 54 písm. a) a b) zákona** prokáže uchazeč předložením:

1. **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů);
2. **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu díla, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

## Ekonomická a finanční způsobilost

Splněníekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení **§ 50 odst. 1 písm. c) zákona** prokáže uchazeč, když **předloží** čestné prohlášení **o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, tzn., že uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, z něhož jednoznačně vyplývá jeho ekonomická a finanční způsobilost splnit danou zakázku.** Dodavatel může využít vzor dokumentu uvedený v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

## Technické kvalifikační předpoklady

**6.4.1.** Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení **§ 56 odst. 3 písm. a) zákona** prokáže uchazeč, když předloží **seznam významných stavebních prací poskytnutých uchazečem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby plnění**.

Seznam musí obsahovat min. 10 (deset) zakázek na stavební práce, jejichž předmětem bylo provedení opravy skladovací nádrže na skladování ropných produktů o minimálním objemu 1 000 m3 nacházející se v blízkosti prostor(u) klasifikovaných jako zóna výbuchu 1, přičemž z těchto 10 (deseti) zakázek předložených uchazečem v seznamu významných zakázek musí vyplývat, že uchazeč provedl alespoň:

* 2 (dvě) rekonstrukce prostupů skladovací nádrže, jak je specifikována níže, a
* 2 (dvě) rekonstrukce drenážního systému skladovací nádrže, jak je specifikována níže,

nebo

* 2 (dvě) kompletní realizace výstavby nové skladovací nádrže na skladování ropných produktů.

**Specifikace rekonstrukce prostupů skladovací nádrže:**

* vybourání obetonování skladovací nádrže v rozsahu výztužného límce příslušných potrubí vedoucích do skladovací nádrže (pouze v případě obetonované nádrže),
* demontáž armatur skladovací nádrže (šoupata, kulové ventily, servopohony, zpětné klapky),
* provedení výřezu stávajícího potrubí z pláště skladovací nádrže a nahrazení novým potrubím, zavaření výztužných límců na plášti z vnitřní strany pláště skladovací nádrže,
* výřez původního kalníku a osazení nového kalníku,
* úprava přírub vyměněného potrubí a osazení novými/původními armaturami a jejich připojení do el. sítě.

**Specifikace rekonstrukce drenážního systému:**

podzemní skladovací nádrž

* provedení výřezu původních plechů dna skladovací nádrže v rozsahu položení nové drenážní trubky,
* zrealizování drenážního kanálu pro uložení drenážní trubky do základové desky skladovací nádrže,
* provedení horizontálního vrtu z indikační šachty do vyústění drenáže ve skladovací nádrži, osazení perforované trubky z oceli tř. 17, zavaření plechů dna skladovací nádrže nazpět a přeplátování výřezu plechů dna novými plechy,

nebo

nadzemní skladovací nádrž

* vybudování odvodnění skladovací nádrže,

nebo

* realizace dvojitého vakuového dna skladovací nádrže.

**Zadavatel upřednostňuje, aby seznam významných stavebních prací byl dodavatelem vypracován vyplněním formuláře, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace,** každá jednotlivá významná stavební práce tohoto seznamu významných stavebních prací bude uvedena na samostatném listu formuláře.

**Přílohou tohoto seznamu významných stavebních prací musí být osvědčení objednatelů** o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (požadovaných zadavatelem viz výše). V osvědčení objednatele musí být uvedena:

* doba a místo provádění stavebních prací
* údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

**6.4.2.** Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení **§ 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona** prokáže uchazeč, když předloží **seznam techniků či technických útvarů**, jež se budou podílet na plnění zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Ze seznamu musí být zřejmé, že uchazeč bude mít při plnění zakázky/dílčích zakázek k dispozici nejméně:

* min. 3 svářeče s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1,
* min. 1 osobu certifikovanou dle EN ISO 9712 pro LT st. 2,
* min. 1 osobu certifikovanou dle EN ISO 9712 pro VT st. 2.

Dodavatel je povinen zároveň doložit výše uvedená osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací ve smyslu § 53 odst. 3 písm. c) zákona, tj. dodavatel musí zadavateli v nabídce předložit **osvědčení o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1 a certifikaci pro činnosti v rámci NDT metod ve stupni 2 pro LT (zkoušení netěsností) metodu a ve stupni 2 pro VT (zkoušení vizuální) metodu dle uvedené normy** **EN ISO 9712**

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud nejsou výše uvedené osoby vůči uchazeči v zaměstnaneckém či obdobném poměru (jsou např. zaměstnanci jiné osoby či jsou OSVČ) prokazuje uchazeč tuto část prostřednictvím subdodavatele dle článku 6.6. této zadávací dokumentace a musí tedy současně předložit také dokumenty uvedené v článku 6.6. zadávací dokumentace.

**6.4.3.** Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení **§ 56 odst. 3 písm. f) zákona** prokáže uchazeč, když předloží **přehled nástrojů či pomůcek**, které bude mít uchazeč při plnění jednotlivých dílčích zakázek k dispozici.

Z předloženého přehledu nástrojů a pomůcek musí vyplývat, že uchazeč má k dispozici:

* svářecí techniku,
* techniku pro řezání, broušení, ohýbání a vrtání ocelových plechů do tl. 20 mm,
* techniku pro dopravu/manipulaci a vertikální dopravu materiálu do nádrže, a to do hloubky min. 16 m,
* lešení pro obestavění/zastavění prostoru nádrže min. 800 m3,
* osvětlovací techniku.

## Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří

Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením dokumentů a dokladů uvedených zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky zákona.

Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

**Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce** dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na nebo mimo území České republiky, **předkládá takové doklady dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka**, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. **Povinnost** připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka **se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce**.

**Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží uchazeči v kopii. Vybraný uchazeč je povinen na výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy tyto doklady předložit v originále nebo úředně ověřené kopii.**

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

**Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k datu podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.**

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d), (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit **doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)** zákona **a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)** zákona **subdodavatelem a** **smlouvu** uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

## Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, viz článek 6.1 této zadávací dokumentace) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona, viz článek 6.2 této zadávací dokumentace), § 50 odst. 1 písm. c) zákona (tj. ekonomická a finanční způsobilost viz článek 6.3 této zadávací dokumentace) a § 50 odst. 1 písm. d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz článek 6.4 této zadávací dokumentace) musí prokázat všichni uchazeči společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se článek 6.6 této zadávací dokumentace použije obdobně.

V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou (a dílčími zakázkami zadávanými na základě rámcové smlouvy) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky/dílčí zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky/dílčí zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

## Prokázání kvalifikace u zahraničního uchazeče

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona **zahraniční uchazeč** splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Pokud uchazeč využije možnosti uvedené v § 127 zákona a předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

## Systém certifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

## Zahraniční seznam dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má uchazeč sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu tak, jak si je zadavatel vymezil, tj.

1. základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona,
2. profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona nebo,
3. technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce.

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíce. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

## Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy

# Subdodavatelé

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části zakázky/dílčích zakázek, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 6 zadávací dokumentace – Subdodavatelé, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu služeb a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce.

**V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.**

# Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele

## Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

**8.1.1.** Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu rámcové smlouvy, takže návrh rámcové smlouvy bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh rámcové smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

**8.1.2.** Nabídka bude předložena v českém jazyce, v souladu se zákonem, a v případě listinné podoby v jednom originále a v jedné kopii a v jedné kopii v elektronické podobě (CD, DVD, flash-disk)

**8.1.3.** Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

**8.1.4.** Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v článku 1.6. této zadávací dokumentace.

**8.1.5.** Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

**8.1.6.** Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

* **Obsah nabídky.**

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) k čemuž uchazeč využije přílohu č. 7 – Obsah nabídky (vzor).

* **Krycí list nabídky.**

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 8– Krycí list nabídky.

* **Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů** uvedených v této zadávací dokumentaci.
* **Nabídkovou cenu** zpracovanou v členění podle přílohy č. 2 – Jednotkového výkazu výměr, resp. oceněním uvedeného výkazu výměr.
* **Technologický postup** pro provádění strojní opravy nádrže dle Technické specifikace Příloha 3 „Základní možné předměty opravy“ a to v souladu s ČSN 69 8119-1 nebo ČSN EN 14015.
* Uchazeč v nabídce doloží **návrh rámcové smlouvy o dílo a všeobecné obchodní podmínky,** **podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče**. Návrh rámcové smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
* Pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
* **Seznam subdodavatelů** dle čl. 7 této zadávací dokumentace **nebo čestné prohlášení** uchazeče v tom smyslu, **že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě (subdodavateli)**.
* Dokumenty dle § 68 zákona
  + seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
  + má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
  + prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

Uchazeč může pro splnění tohoto požadavku zákona využít vzor dokumentu v příloze č. 9 této zadávací dokumentace.

* **Ostatní dokumenty související s předmětem zakázky -** V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto článku a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.Dodavatel rovněž doloží prohlášení, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě tohoto výběrového řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

## Jiné požadavky zadavatele

* + 1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v témže řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.
    2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách, tj. v návrhu rámcové smlouvy o dílo a všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
    3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
    4. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zákona.
    5. Obálka s nabídkou, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat a tedy ani posuzovat a hodnotit. Na nabídkou podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se nahlíží, jako by nebyla podána a o této skutečnosti zadavatel dodavatele bezodkladně vyrozumí
    6. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh rámcové smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Jednotkový výkaz výměr

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení (vzor)

Příloha č. 5 – Seznam referenčních stavebních prací (vzor)

Příloha č. 6 – Subdodavatelé

Příloha č. 7 – Obsah nabídky (vzor)

Příloha č. 8 – Krycí list nabídky

Příloha č. 9 – Povinná součást nabídky dle § 68 odst. 3 zákona

V Praze dne ……………………

…………..……………………… ……………………………………

**ČEPRO, a.s. ČEPRO, a.s.**

Mgr. Jan Duspěva Ing. Ladislav Staněk,

předseda představenstva člen představenstva