

**Zadávací dokumentace k zakázce**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo řízení | 277/15/OCN |
| Název zakázky | **Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 205 Jindřichův Hradec a**  **rekonstrukce splaškové jímky u ČS 511 Horní Těrlicko** |
| Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) | Stavební práce |
| Druh výběrového řízení | Zakázka malého rozsahu |
| **Datum vyhlášení zakázky** | 9.10.2015 |
| Zadavatel: | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , 17000 Praha 7, Holešovice  IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531  zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341  Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Lenka Hošková, tel.: 221 968 246, lenka.hoskova@ceproas.cz |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věcech odborných | Pavel Kment, tel.: 602 324 576, [pavel.kment@ceproas.cz](mailto:pavel.kment@ceproas.cz) |
| Lhůta pro podání nabídek | **16. 10. 2015 do 10 hodin** |
| Místo pro podání nabídek | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.softender.cz/home/profil/992824> |
| předpokládaný termín zahájení realizace/uzavření rámcové smlouvy | 11/2015 |
| předpokládaný termín ukončení realizace/ukončení rámcové smlouvy | 11/2015 |
| Místo plnění | ČS 205 Jindřichův Hradec a ČS 511 Horní Těrlicko |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Splatnost faktur | 30 dnů |
| Termín místního šetření | Dle dohody s nájemcem ČS |

1. Základní parametry zakázky
   1. **Zadání zakázky, výběrové řízení**

Předmětem této zakázky je zajištění stavebních prací spočívajících v provedení díla s názvem „Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 511 Horní Těrlicko a Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 205 Jindřichův Hradec““.

* 1. **Situace a vymezení předmětu zakázky**

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, spočívající v provedení díla dle částí blíže specifikovaných v následujících, níže uvedených ustanoveních této zadávací dokumentace:

* ***část I – „Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 511 Horní Těrlicko“***
* ***část II – „Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 205 Jindřichův Hradec“***

Předmět této zakázky je dle charakteru díla a místa plnění rozdělen na dvě samostatné části – část I a část II, přičemž podmínky, uvedené dále v této zadávací dokumentaci, není-li výslovně uvedeno jinak, se vztahují k oběma částem této zakázky stejně.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část této zakázky, tj. na jednu, či dvě části zakázky. Každá část zakázky bude při výběru dodavatele hodnocena samostatně, zadavatel si současně v souladu s čl. 7.1. této zadávací dokumentace však vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu zakázky a realizovat pouze některou z částí předmětu této zakázky.

**Část I – Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 511 Horní Těrlicko**

Část zakázky, spočívající v odstranění zbytků stávající plastové jímky o objemu 12 m3 a osazení nové betonové jímky o stejném objemu (rekonstrukci) na vyvážení v podrobnostech dle Projektové dokumentace zpracované pod zak. č.202015 projekční kanceláře IKKO s.r.o. Hradec Králové, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

**Část II – Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 205 Jindřichův Hradec**

Část zakázky, spočívající v odstranění zbytků stávající plastové jímky o objemu 6 m3 a osazení nové betonové jímky o objemu 7 m3 (rekonstrukci) na vyvážení v podrobnostech dle Projektové dokumentace zpracované pod zak. č.162015 projekční kanceláří IKKO s.r.o. Hradec Králové, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky dodavatelem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením.

Bližší požadavky na realizaci díla dodavatelem – vybraným uchazečem jsou uvedeny v následujících článcích této ZD, zejména v čl. 2 a následujících.

* 1. **Doba a místo plnění zakázky**

**Doba plnění**

* předpokládaný termín zahájení a realizace předmětu zakázky v částech I a II: listopad 2015
* předpokládaný termín ukončení realizace předmětu zakázky v částech I a II: listopad 2015

Zadavatel požaduje provedení díla dle provozních potřeb zadavatele, přesné termíny a lhůty pro realizaci díla budou sjednány konkrétně s vybraným uchazečem před podpisem smlouvy a budou zapracovány v harmonogramu plnění, jenž bude tvořit součást smlouvy.

**Místo plnění:**

Místem plnění pro část I je ČEPRO, a.s., čerpací stanice pohonných hmot EuroOil č. 511 Horní Těrlicko – ul.Těšínská č.p.801 ,tel.596423141 a pro část II je ČEPRO, a.s., čerpací stanice pohonných hmot EuroOil č. 205 Jindřichův Hradec – Radouňka, ul.Pražská č.p.174, tel.384363064

* 1. **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude rovněž umožněna pro zájemce prohlídka míst plnění realizace každé části zakázky. Prohlídka místa plnění je možná kdykoliv po dohodě s nájemcem čerpací stanice.

**pro část I (Horní Těrlicko):** p.Ing. Vladimír Trzyniecki – tel.777863403

**pro část II (Jindřichův Hradec):** p.Petr Housa – tel.739514317

1. Rozsah a technické podmínky
   1. **Rozsah předmětu zakázky**

Rozsah prací, dodávek, výkonů a dalších činností dodavatele je vymezen zejména v bodě 1.4 této zadávací dokumentace a v nedílných součástech této zadávací dokumentace.

* 1. **Požadavky na přípravu realizace**
     1. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržením termínu realizace.
     2. Zadavatel požaduje předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích.
     3. Zadavatel požaduje předložení technologického postupu prací, případně předložení nákresů činností v rámci realizace díla.
     4. Zadavatel požaduje předložení popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci či jejích součástech použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů. Zadavatel v takových případech umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

* 1. **Další požadavky na realizaci zakázky**
     1. Práce budou prováděny pod odborným dohledem určeného technického dozoru zadavatele. Realizace díla bude probíhat podle předem stanoveného a zadavatelem schváleného časového harmonogramu plnění („HMG“) a technologického postupu, jejichž dodržování zabezpečí realizaci předmětu zakázky v souladu s platnou legislativou a dle požadavků zadavatele. Dodavatel předloží ve své nabídce HMG, jež musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech. HMG předložený dodavatelem musí obsahovat návrh termínů, konečný a závazný harmonogram plnění však schvaluje vždy zadavatel dle svých priorit a finální zadavatelem schválená podoba HMG bude tvořit součást smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.
     2. Dodavatel realizací díla zajistí, že předmět díla bude provozuschopný.
     3. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání minimálně **60 měsíců**.
     4. Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek odpovídajícím vzoru smlouvy o dílo.
     5. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu čerpacích stanic. Provádění prací musí respektovat provoz čerpacích stanic – bude zohledněno v přiloženém harmonogramu plnění.
     6. Předmět zakázky bude provozuschopný a bude dosahovat požadovaných parametrů.
     7. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
     8. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
     9. Veškeré dodavatelem použité materiály, komponenty, zařízení apod. budou nová a nepoužitá.
     10. Jako součást předmětu plnění dodavatele dodavatel předá zadavateli nejpozději při přejímce díla veškeré doklady nutné pro užívání díla z hlediska souladu s platnými právními a technickými předpisy (v českém jazyce), a rovněž doklady sjednané mezi smluvními stranami, zejména:
* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
* protokoly, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů,
* stavební deník - originál pro archivaci zadavatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
* dokumentaci skutečného provedení díla (pasport),
* doklady o ekologické likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla,
* veškeré záruční listy k jím dodaným a použitým dílům a komponentům.
  1. **Zařízení staveniště**
     1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění montážního materiálu na staveništi dle možností v době prováděcích prací.
     2. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad uchazeče) a úhrady spotřeby.
     3. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu výstavby je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
     4. Zadavatel poskytne sociální zařízení (WC) ke spoluužívání – dohoda při předání staveniště.
     5. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
     6. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
  2. **Provádění prací**
     1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům.
     2. Při provádění výkopových prací budou odebrané vzorky zeminy předány zadavateli k laboratorní kontrole pro stanovení způsobu likvidace.
     3. Zadavateli budou předány výkresy skutečného provedení díla.
     4. Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
     5. Dodavatel zajistí a předá zadavateli spolu s dílem všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, jakož i doklady o ekologické likvidaci odpadů a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Dodavatel taktéž předá veškeré návody k obsluze, záruční listy. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou (2) v elektronické podobě, není-li výslovně sjednáno jinak.
     6. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
     7. Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.
     8. Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
     9. Dodavatel odpovídá za to, že uložení veškerého odpadu a zbylých stavebních hmot užitých při provádění předmětu zakázky, včetně nebezpečných odpadů proběhne na jím zajištěné skládce. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat při provádění předmětu zakázky zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
  3. **Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v zadávacích podkladech (zadávací dokumentaci včetně všech jejích součástí a dokumentů, na které odkazuje) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady na práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi.
    2. Náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
    3. Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.
    4. Náklady na vyklizení staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů, včetně souvisejících nákladů na ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých při provádění díla.
    5. Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně.
    6. Náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně.
    7. Náklady na čerpání spodních vod a další opatření související s vysokou hladinou podzemních vod.
    8. Náklady na vyzkoušení díla (zkoušky a atesty během realizace díla).
    9. Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.
    10. Náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony.
    11. Náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.
    12. Náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba, včetně skladování na staveništi.
    13. Náklady na veškerou dokumentaci nutnou pro provedení díla, jako např. výkresy.
    14. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečně provedeného díla 2x v tištěné listinné podobě a 1x v elektronické podobě.
    15. Náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního předmětu plnění, jímž se má zabezpečit plná funkčnost předmětu zakázky (individuální a komplexní zkoušky, event. zkušební provoz).
  1. **Požadavky na technickou dokumentaci**

Veškerou prováděcí dokumentaci díla nutnou k provedení díla zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli. Dodavatel je povinen si případnou spolupráci s projektanty zajistit včas a na vlastní náklady.

* 1. **Součinnost zadavatele**

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* vstupy do areálů ČEPRO, a.s. čerpacích stanic pohonných hmot č. 511 Horní Těrlicko a č. 205 Jindřichův Hradec
* povolení prací - vstup na pozemky v místě opravy včetně vyjádření správců sítí (nezahrnuje zajištění přístupových cest)
* proškolení pracovníků uchazeče z interních předpisů, zejména v oblasti PO, BOZP, PZH, apod.

1. Obchodní podmínky, včetně platebních
   1. **Smluvní podmínky**
      1. Detailní návrh smluvních podmínek je uveden v přílohách této zadávací dokumentace, a to pro část I – viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace, pro část II – viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace, a ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), které jsou k těmto návrhům přiloženy. Návrh Smlouvy o dílo (dále a výše též jen „návrh smlouvy“ či „smlouva“) pro příslušnou část zakázky je pro uchazeče závazný.
      2. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy, tj. cenová nabídka vypracovaná v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. Obchodní podmínky stanovené výše uvedenými dokumenty jsou pro uchazeče závazné a neměnné.
   2. **Platební a fakturační podmínky ve znění přílohy č. 2 a přílohy č. 3 této ZD**
      1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
      2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném provedení předmětu zakázky dle bodu 1.4. zadávací dokumentace, a jeho vzájemném odsouhlasení ze strany zadavatele a dodavatele a protokolárním předání celého předmětu zakázky.
      3. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.
      4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad – fakturu zpět dodavateli bez zaplacení, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.
      5. Dodavatel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH dodavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká dodavateli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zadavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zadavateli).
      6. Platba za předmět plnění bude probíhat bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel určí k úhradě plateb účet u peněžního ústavu v České republice.
      7. Zadavatel požaduje vystavit fakturu nejpozději pět (5) kalendářních dní od data uskutečnění zdanitelného plnění, jinak zodpovídá za škodu, vzniklou jeho prodlením.
2. Způsob zpracování nabídkové ceny
   1. Cenová nabídka (=nabídková cena) bude zpracována za kompletní realizaci předmětu této zakázky (provedení všech činností dle zadání a případné zjištění na prohlídce místa realizace) v následujícím členění. Nabídková cena bude zpracována samostatně ke každé části zakázky dle této zadávací dokumentace, na kterou uchazeč svou nabídku podává.

|  |  |
| --- | --- |
| **Práce a dodávky část I (Horní Těrlicko)** | **Cena bez DPH** |
| Zemní práce včetně likvidace zbytků stávající jímky |  |
| Vodorovné a svislé konstrukce |  |
| Trubní vedení včetně jímky na vyvážení |  |
| Přesun hmot |  |
| Ostatní |  |
| **NABÍDKOVÁ CENA za část I zakázky CELKEM bez DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Práce a dodávky část II (Jindřichův Hradec)** | **Cena bez DPH** |
| Zemní práce včetně likvidace zbytků stávající jímky |  |
| Vodorovné a svislé konstrukce |  |
| Trubní vedení včetně jímky na vyvážení |  |
| Přesun hmot |  |
| Ostatní |  |
| **NABÍDKOVÁ CENA za část II zakázky CELKEM bez DPH** |  |

* 1. Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu příslušné části zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.
  2. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.
  3. Nabídková cena (jakož i jednotlivé jednotkové ceny uvedené ve výkazech výměr) bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, nákladů na likvidaci odpadu atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.
  4. Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 5 – Způsob hodnocení nabídek.

1. Způsob hodnocení nabídek
   1. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena nabídnutá uchazečem **pro část I a část II samostatně**. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč, bez DPH dle článku 4. této zadávací dokumentace.
   2. Hodnocení nabídek **zvlášť pro část I a část II** bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
   3. Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
   4. Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet uchazečů.
   5. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
   6. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím elektronické adresy, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.
   7. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem).
   8. Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní–li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení (uchazeč je oprávněn předložit nabídkovou cenu pouze nižší nebo stejnou jako v předchozím kole). Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.
   9. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce na [www.softender.cz](http://www.softender.cz) a její pravidla.
   10. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).
2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. **Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:**
      1. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
      2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
      3. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii
   2. **Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:**
      1. **Krycí list nabídky**. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace).
      2. Uchazeč prokáže splnění **profesních kvalifikačních předpokladů**
   * **výpisem z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání
   * **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky
     1. **Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů**
   * předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru (k předmětu této zakázky) realizovaných dodavatelem v posledních 5-ti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
     1. **Cenovou nabídku** zpracovanou dle čl .4 této zadávací dokumentace
     2. **Podepsaný/é návrh/y smlouvy o dílo**, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo dle části zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku, viz přílohy č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace. V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
     3. **Ostatní dokumenty**

* **Předběžný harmonogram plnění.**
* **Technologický postup** prací, případně nákresů řešení opravy, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností.
* **Přehled rizik týkající se BOZP při prováděných pracích.**
* **Požadavky na součinnost** objednatele = zadavatele.
  + 1. **Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost** o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
    2. **Prohlášení**, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen **a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.**, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č.: 277/15/OCN, včetně uzavřené smlouvy.
    3. Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za uchazeče.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. **Výhrady a další požadavky zadavatele** 
      1. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
      2. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
      3. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP), které jsou k tomuto návrhu přiloženy.
      4. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
      5. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
      6. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel v rámci otevírání obálek s nabídkami otevírat, tudíž tyto nabídky zadavatel nebude ani posuzovat a hodnotit.
      7. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
      8. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
      9. Zadavatel si vyhrazuje právo vést toto řízení vícekolově, v souladu s pravidly avizovanými v této zadávací dokumentaci, zejména v čl. 5 této zadávací dokumentace.
      10. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
      11. Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.
      12. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně (písemně) jinak.
      13. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zadávací dokumentaci, a to včetně změny obsahu závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.
      14. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
      15. Zadavatel upozorňuje, že na základě výzvy k podání nabídek dochází pouze k nezávaznému průzkumu trhu, který není způsobilý založit mu povinnost uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
      16. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
      17. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru smlouvy o dílo nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
      18. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Výběrové řízení
   1. **Zahájení výběrového řízení**

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na [www.softender.cz/home/profil/992824](http://www.softender.cz/home/profil/992824) .

**8.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Odpověď zadavatele včetně znění žádosti bude uveřejněna na profilu zadavatele.

**8.3. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek**

Nabídka bude podána výlučně písemně v elektronické verzi **prostřednictvím elektronického nástroje.**

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky „Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 511 Horní Těrlicko a Rekonstrukce splaškové jímky u ČS 205 Jindřichův Hradec „ a evid. č. 277/15/OCN.

**Nabídka v elektronické verzi musí být dodavatelem podána**

**ve lhůtě nejpozději do 16. 10. 2015 do 10 hodin.**

**8.4. Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

1. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – Projektová dokumentace zak.č.202015 pro ČS Horní Těrlicko

příloha č. 2 – Projektová dokumentace zak.č.162015 pro ČS Jindřichův Hradec……..

příloha č. 3 – Vzor smlouvy o dílo pro část I (Horní Těrlicko)

příloha č. 4 – Vzor smlouvy o dílo pro část II (Jindřichův Hradec)

příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Stavební povolení ani územní souhlas nejsou a nebudou vydány (oprava havarijního stavu).

V Praze dne: 8. 10. 2015

Lenka Hošková

Odbor centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.

Dělnická 12/213

170 00 PRAHA 7