SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele …………….

č. zhotovitele …………….

„Obnova monitoringu paroplynného prostoru nádrží pohonných hmot“

______________________________________________________________

# Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a.s.

se sídlem:	Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:	11 902931/0100

IČ:	60193531

DIČ:	CZ60193531

jednající:	Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:

- smluvních:		Ing. Ivo Jirovský vedoucí oddělní investic, tel.: 739 240 352

- technických a realizace díla:	Jaroslav Beneš, vedoucí projektu, tel.: 602 621 208

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupena:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:

- smluvních:

- technických a realizace díla:

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

# Údaje o díle

Název díla: 		„Obnova monitoringu paroplynného prostoru nádrží pohonných hmot“

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

# Předmět plnění

  - Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo v souladu s touto Smlouvou a za podmínek stanovených touto Smlouvou a ve Všeobecných obchodních podmínkách, jež jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále též jen „VOP“) a za podmínek uvedených v jejích dalších přílohách, zejména dle její přílohy č. 2 – Cenová nabídka, č. 3 – Technická specifikace, přílohy č. 4 Harmonogram prací, přílohy č. 5 – Zadávací dokumentace, a v souladu s platnými právními a technickými předpisy, závaznými podklady a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo vyzkoušet, uvést do provozu a předat řádně provedené dílo objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy zaplatit zhotoviteli za dílo cenu dle této Smlouvy.

  - Předmětem plnění této Smlouvy je provedení díla, kterým je „Obnova monitoringu paroplynného prostoru nádrží pohonných hmot“ (dále a výše též jen „dílo“). Předmět plnění zahrnuje:

- Vypracování realizační projektové dokumentace ke každé nádrži (dále též jen „projektová dokumentace“)

- Zajištění realizace díla:

- Dodání, instalace a montáž 127 ks nových snímačů tlaku s procesním připojením a přenosem do řídícího systému přes interface (výrobcem hladinoměru stanoveným), který je stanovený výrobcem stávajících automatických hladinoměrů Rosemount Saab Tankradar REX + Endress Hauser.

- Dodání, instalace a montáž 42 ks za stávající  relativní snímače tlaku s opravou stávajících procesních připojení a opravou a zachováním stávajícího interface k přenosu do řídícího systému.

- Vše včetně zajištění stavebně montážních prací (tzn. dodání a instalace celkem 169 relativních snímačů tlaku)

- vybudování (pokládky) nových kabelových rozvodů od instalovaných měřidel do uzlů (rozvoden) řídícího systému, včetně oživení přístrojů a součinnosti s integrací měření do řídících systémů skladů

- vypracování projektu skutečného provedení.

  - Podkladem pro provedení díla, jeho rozsah a technické řešení je zhotoviteli předaná a jím převzatá Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 067/12/OCN vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“ nebo „Závazné podklady“). Dílo, jakož i objednatelem požadovaný způsob provedení díla, je uveden a podrobně specifikován v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce:

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 29. 6. 2012 včetně Přílohy č. 1 – Seznamu umístění instalací, Přílohy č. 2 - Návrhu smlouvy o dílo, Přílohy č. 3 -  Krycího listu nabídky, Přílohy č. 4 -  Obsahu nabídky (vzor), Přílohy č. 5 -  Čestného  prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) a Přílohy č. 6 -  Seznam referenčních prací (vzor) a přílohy č. 7 cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za kompletnost nabídky a za skutečnost, že nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné provedení díla podle podmínek sjednaných v této Smlouvě cenu za provedení díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že jím určená cena díla uvedená v této smlouvě je konečná a nepřekročitelná a že zahrnuje veškeré plnění potřebné pro řádné provedení díla.

  - Podrobný rozpis ceny uvedený ve výkazu výměr, který bude vypracován v rámci projektové dokumentace a bude přiložen k této smlouvě jako příloha č. 3, slouží pro účely:

- fakturace,

- ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,

- ocenění méněprací.

  - Činnosti zhotovitele budou probíhat v souladu s Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Harmonogram plnění tj. harmonogram prací a dodávek, musí být oboustranně písemně potvrzen smluvními stranami.

- V podrobném harmonogramu prací budou uvedeny zejména tyto činnosti: vypracování projektové dokumentace před zahájením realizace, písemné převzetí staveniště na jednotlivých skladech, stanovení rizik, zahájení a vlastní průběh prací, ukončení prací, zkušební provoz a protokolární předání díla.

- Tento harmonogram může být dále upravován v závisloti na obchodních a provozních potřebách objednatele.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle způsobu provedení uvedeném v Závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných a předepsaných k řádnému provedení díla.

# Místo a doba plnění

  - Dohodnuté termíny a místo plnění

- Místem plnění díla a doba předání staveniště (místa plnění):

  - Místem plnění je ČEPRO, a.s., sklady Třemošná, Hájek, Bělčice, Smyslov, Roudnice nad Labem, Mstětice, Cerekvice nad Bystřicí, Šlapanov, Potěhy, Loukov, Střelice.

  - Dílo bude nutné realizovat v závislosti na provozních a obchodních potřebách objednatele a z tohoto důvodu bude objednatel předávat zhotoviteli nádržové bloky odděleně jako jednotlivá staveniště.

  - Staveniště budou zhotoviteli předána v termínech uvedených v Harmonogramu plnění. O předání každého staveniště bude sepsán protokol o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za zjištění a ochranu veškerých inženýrských sítí a zařízení na staveništi. Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů objednatele platných v areálu, kde je dílo zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty ve smluvní ceně za dílo.

- Termín zahájení díla:

  - Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla v jednotlivých místech plnění do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště.

- Termín dokončení a předání řádně provedeného a vyzkoušeného kompletního díla:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo objednateli v termínech uvedených v harmonogramu plnění, nejpozději však do 30. 9. 2013.

- Termíny postupu prací a odstávek:

  - Postup prací a odstávek se řídí dle Harmonogramu plnění vypracovaného zhotovitelem a schváleného objednatelem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále a výše jen „harmonogram prací“). Závazný harmonogram prací určuje po podpisu této Smlouvy dále objednatel, a to v závislosti na jeho obchodních a provozních potřebách. Takto upravený harmonogram prací musí být oboustranně potvrzen oběma smluvními stranami.

  - Dodržení doby plnění zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele při provádění díla výslovně sjednané v této Smlouvě nebo postupem podle ní. Po dobu prodlení objednatele s plněním jeho součinnosti či v případě odmítnutí řádně vyžádané sjednané součinnosti objednatele není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, neposkytnutím součinnosti podmíněného. Sjednaná součinnost objednatele je uvedena v oboustranně potvrzeném harmonogramu prací.

# Cena za dílo

  - Celková cena za dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

A) Cena celkem za vypracování projektové dokumentace 	……..,- Kč bez DPH

(slovy ………………………………korun českých bez DPH)

B) Cena celkem za předmět realizace díla 			…………..,- Kč bez DPH

(slovy ………………………………korun českých bez DPH)

Cena celkem za předmět plnění veřejné zakázky (vypracování projektové dokumentace a realizace díla)				…………..,- Kč bez DPH

(slovy ………………………………korun českých bez DPH)

  - K celkové ceně zhotovitel připočte a objednatel zaplatí DPH dle platných právních předpisů.

  - Celková cena za dílo v plném rozsahu dle bodu 5.1 je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena zahrnuje veškeré náklady na plnění zhotovitele a opatření potřebné pro řádné provedení a předání díla včetně dokladů předepsaných v zákoně nebo sjednaných v této Smlouvě.

  - Celková cena plnění vychází z nabídky zhotovitele zpracované dle Závazných podkladů a veškerých podkladů poskytnutých objednatelem zhotoviteli. Celková cena plnění je kompletní ve smyslu bodu 3.5 této Smlouvy a ve smyslu čl. 1 VOP a následujících bodů tohoto článku této Smlouvy a je zhotovitelem garantována.

  - Ceny z rozpisu ve výkazu výměr (vypracované zhotovitelem) jsou platné po celou dobu provádění díla, nepodléhají žádné další eskalační či inflační doložce, tzn., že jsou nepřekročitelné až do konečného předání díla, a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií či daňového zatížení v průběhu provádění díla.

  - V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s  plněním této Smlouvy, jakož i s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu objednatele (odstávka).

  - V celkové ceně jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci či v Závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla.

# Platební podmínky

  - Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy. Dodavatel určí pro úhradu plateb účet u peněžního ústavu v České republice. V případě že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě v souladu s ustanovením bodem 13.3 této smlouvy, a to za podmínky uvedené v předchozí větě.

  - Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována objednateli dílčími fakturami – daňovými doklady vč. DPH dle podmínek v této Smlouvě uvedených:

- Provedené práce a dodávky budou hrazeny dílčími fakturami - daňovými doklady vč. DPH na základě prací a dodávek na dokončeném nádržovém bloku po jeho odzkoušení, integraci do systému a předání veškeré dokumentace (s uvedením daných CZ CPA kódů) potvrzeného zástupcem objednatele a potvrzeného zjišťovacího protokolu (rekapitulace), který bude obsahovat:

a) práce a dodávky dle uzavřené Smlouvy

b) práce a dodávky provedené na nádržovém bloku   
c) provedené práce a dodávky načítané celkem za celé dílo

    - Objednatelem potvrzený soupis a zjišťovací protokol budou nedílnou součástí zhotovitelem vystavené faktury. Ve faktuře uvede zhotovitel celý objem odsouhlasených prací a dodávek pro nádržový blok a sám provede odpočet 10% z ceny fakturovaných prací a dodávek bez DPH jako pozastávku (zádržné) tak, že k úhradě bude vždy 90% z ceny prací a dodávek bez DPH provedených na nádržovém bloku a příslušné DPH dle platných předpisů. Celková fakturace všemi dílčími fakturami a konečnou fakturou nepřesáhne 90% smluvní ceny za dílo podle této Smlouvy včetně DPH. Zádržné ve výši 10 % ze smluvní ceny díla bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které objednateli vzniknou porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů.

    - Součástí každé faktury vystavené zhotovitelem musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor s uvedením CZ CPA kódů, přičemž je zhotovitel povinen vystavit vždy zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká objednateli). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Objednatel potvrdí zjišťovací protokol a soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

  - Po splnění povinnosti zhotovitele předat řádně provedené dílo včetně všech požadovaných listin a dokumentů potřebných k užívání díla dle právních a technických předpisů českého právního řádu a dále požadovaných touto Smlouvou, vystaví zhotovitel konečnou fakturu na smluvní cenu za celé dílo, s proúčtováním dosud vystavených dílčích faktur. Tato faktura jako i všechny dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle této Smlouvy musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané objednatelem). Nedílnou součástí dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol podle bodu 6.2 tohoto článku Smlouvy potvrzený objednatelem. Povinnou přílohou konečné faktury je také předávací protokol potvrzený objednatelem prokazující řádné předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem a rovněž protokol o odstranění vad a nedodělků potvrzený objednatelem, bylo-li dílo předáno za podmínek, jak je uvedeno v čl. 7 této smlouvy.

Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.

  - Každá faktura vystavená zhotovitelem dle této smlouvy bude vždy odeslána na fakturační adresu stanovenou písemně objednatelem, v době uzavření smlouvy je fakturační adresa následující: ČEPRO, a.s., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí, anebo na e-mail  cepro_DF@ceproas.cz. – elektronická adresa objednatele, určená pro zasílání faktur v elektronické verzi v souladu s bodem 6.5 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny fakturační adresy, tj. v případě změny adresy pro zasílání faktury v listinné podobě i v případě změny elektronické adresy uváděné pro zasílání faktur v elektronické podobě, bude objednatel informovat písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy zhotovitele s dostatečným předstihem. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu nejpozději do 8mi kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Zhotovitel vystaví veškeré faktury dle této Smlouvy v písemné nebo v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen uznávaným zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každý takto vystavený daňový doklad – faktura včetně daňových dokladů – faktur na přijatou platbu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem daně je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadované touto Smlouvou, tzn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy.

  - Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v této Smlouvě.

  - Každá faktura dle této Smlouvy bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy a náležitosti uvedené v této smlouvě nebo na jejím základě. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky……….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy). Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje nebo nebude doložena přílohami dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.

  - V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele Toto ujednání se použije, pokud objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil zhotovitel.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 45 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Obdobně je objednatel oprávněn postupovat v případě, bude-li na zhotovitele se sídlem v SR zahájeno řízení podle zákona č. 7/2005 Z.z.

  - Zádržné ve výši 10% ze smluvní ceny díla není prodlením objednatele s úhradou a objednatel má právo použít zádržné k úhradě nákladů, a škod, které mu vzniknou porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů.

  - Zádržné bude zhotoviteli zpět uhrazeno dle níže uvedených pravidel:

    - Z celkového zádržného bude polovina, tj. 5 % z ceny za dílo bez DPH, uhrazena po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami potvrzujícím předání řádně provedeného a kompletního díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem. Objednatel může v souladu s bodem 7.6 této smlouvy převzít dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící však řádnému užívání plně funkčního díla (samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky). V takovém případě platí, tj. pokud bude objednatelem dílo převzato i s některými drobnými vadami a nedodělky, bude z celkového zádržného polovina zádržného, tj. 5 % z ceny za dílo, uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a jejich protokolárním převzetí objednatelem, tj. po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků podepsaným oběma smluvními stranami.

    - Zbývající zádržné ve výši 5 % z ceny za dílo bez DPH bude sloužit jako záruční pozastávka po dobu 36 měsíců od konečného předání díla objednateli, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu o převzetí a předání řádně provedeného díla či v případě převzetí díla i s vadami a nedodělky dle bodu 7. 6 této Smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Zhotovitel může nahradit záruční pozastávku neodvolatelnou bankovní zárukou, vystavenou bankou zhotovitele odsouhlasenou objednatelem. Tato bankovní záruka musí být bezpodmínečná a znějící na první požádání. Z této záruky může objednatel čerpat své oprávněné nároky vyplývající z této Smlouvy vzniklé v průběhu záruční doby.

    - Záruční pozastávku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po uplynutí 36 měsíců od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, potvrzujícího splnění povinnosti zhotovitele dodat řádně provedené dílo včetně příslušných listin a dokumentů objednateli za podmínky, že dílo bude plně provozuschopné, bude mít všechny funkce a bude dosahovat projektovaných parametrů, a dále že nebude vykazovat žádné neodstraněné vady a zhotovitel bude mít splněny povinnosti z titulu záruky a odpovědnosti za vady díla. Objednatel je oprávněn na pozastávku započítat své nároky plynoucí z práva na náhradu nákladů spojených s reklamačním řízením, s odstraňováním vad, s omezením či přerušením provozu stavby nebo její části, na náhradu vzniklých škod a smluvních pokut dle této Smlouvy, apod.

    - Zádržné je za výše uvedených podmínek splatné ve lhůtě do 30 dnů od obdržení písemného uplatnění od zhotovitele, jsou-li splněny povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku. Zhotovitel není oprávněn požádat o výplatu zádržného dle bodu 6.11.1 a 6.11.2 Smlouvy, bude-li v insolvenčním řízení či bude-li v mezidobí od doručení písemné žádosti o vyplacení zádržného objednateli dle první věty tohoto bodu v insolvenčním řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu zádržného do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty zádržného z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, vyplatí objednatel záruční pozastávku do 30 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí o odmítnutí insolventního návrhu za předpokladu, že již obdržel písemnou žádost zhotovitele. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

# Předání a převzetí díla

  - Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou a platnými právními předpisy a bude stvrzeno písemným protokolem o předání a převzetí díla potvrzeným podpisem objednatele a zhotovitele. Součástí protokolu o předání je stavební denník. Zhotovitel je povinen přejímku organizovat a zajistit. Pro účely přejímky a před přejímkou je zhotovitel povinen dodat objednateli včas mimo jiné tyto nezbytné doklady:

- projekt a dokumentace skutečného provedení 2x + 2x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech a po jednotlivých realizovaných celcích (skladových blocích)

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení

- kalibrační listy relativních snímačů tlaku

- revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. ITI)

- protokoly o měření tloušťky nátěrů

- protokoly o zapojení a nastavení rozsahů na snímačích tlaku

- atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů

- atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek

- atesty k posouzení požárního nebezpečí

- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů

- dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla

- 1x originál a 1x kopii stavebního deníku - originál pro archivaci objednatele v němž bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu.

- další doklady potřebné dle platných právních a technických předpisů platných na území České republiky

- případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení

Nebude-li výše uvedená dokumentace, vše v českém jazyce, předána objednateli spolu s dílem v den přejímky, nelze považovat závazek zhotovitele dle této smlouvy za splněný a nedodání některého z výše uvedených dokumentů bude považováno za vadu plnění zhotovitele.

  - Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou předány ve třech vyhotoveních, z toho 1x originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a evidovány v přehledném soupisu v elektronické podobě.

  - Zaměstnanci pověřenými předáním a převzetím řádně provedeného díla jsou:

Za zhotovitele: ……………………

Za objednatele: 	Jaroslav Beneš, vedoucí projektu a přejímací komise podle vnitřních předpisů objednatele.

  - K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem učiněným ve stavebním deníku a současně výzvou zaslanou písemně objednateli a rovněž elektronickou poštou či faxem zástupci objednatele oprávněného jednat ve věcech technických a realizace díla.

  - O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol. Protokol bez prohlášení o převzetí díla není předávacím protokolem ve smyslu této smlouvy.

  - Rozhodne-li se objednatel převzít dílo i přes jeho ojedinělé vady či nedodělky nebránící samostatně ani ve vzájemné souvislosti řádnému provozu zařízení, na němž bylo dílo prováděno, či samotného díla, pak tyto vady a nedodělky objednatel uvede v předávacím protokolu, v němž také budou stanoveny lhůty, v nichž je zhotovitel zavázán tyto vady a nedodělky odstranit. Lhůty k odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 30 dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. Po jejich odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí díla s vadami a nedodělky, dle věty první tohoto odstavce, nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokuty dle článku 10 této smlouvy.

# Záruční doba a odpovědnost za vady

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli na základě této smlouvy ve smyslu ust. § 563 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, záruku, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti sjednané v této Smlouvě (jejích součástech i přílohách), stanovené v právních a technických předpisech, že dílo bude po stanovenou záruční dobu bez jakýchkoliv vad a bude dosahovat funkcí a parametrů objednatelem požadovaných a vyplývajících z právních a technických předpisů českého právního řádu. Záruční doba se sjednává v trvání ……. měsíců, počítáno od předání díla zhotovitelem objednateli podpisem předávacího protokolu smluvními stranami. V případě převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky dle bodu 7.6 této Smlouvy počíná záruční doba plynout ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel poskytuje na veškerý dodaný materiál nezbytný k realizaci díla objednateli na základě této smlouvy ve smyslu ust. § 429 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, záruku za jakost v délce ……. měsíců.

  - Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata. Záruční doby se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné písemné reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele. Pokud se bude jednat o věc, kterou lze individuálně vyměnit za novou a ta bude vyměněna, běží pro ni záruční doby znovu v délce 36 měsíců.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel má 	zachovány všechny volby mezi nároky z vad díla (§ 564 s odkazem na §§ 436 a 437 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele změnit.

  - Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 440 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, které pro vztah založený touto Smlouvou neplatí.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit písemně reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle následujících podmínek, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak:

    - Vady typu havárie a vady bránicí či omezující provoz díla je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, nejdéle však ve lhůtě 24 hodin.

    - Vady ostatního typu nebránící provozu díla je zhotovitel povinen odstranit nejdéle ve lhůtě 30 dnů.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které zodpovídá zhotovitel. Záruční doba dále neběží po dobu ode dne, kdy objednatel uplatní na zhotoviteli oprávněné nároky z vad, do dne, kdy zhotovitel objednatelem uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.

- Kromě povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokázané škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

# Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí (únik znečišťujících látek) po celou dobu realizace díla. Minimální limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě a 10 000 000,- Kč pro ekologickou škodu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.

# Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly na následujícím zajištění smluvních povinností smluvními pokutami:

  - V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty uvedené v bodu 4.1. písm. c)  této Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč /z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v bodu 5.1 této smlouvy, za každý započatý den prodlení.

  - Pokud bude zhotovitel v prodlení s dílčími termíny, stanovenými podle závazného harmonogramu prací, je povinen zaplatit objednateli za každý termín, s nímž je v prodlení, a za každý započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000- Kč. Pokud zhotovitel dodrží konečný termín stanovený v bodu 4.1. písm. c) této Smlouvy, nebude tato pokuta za nesplnění dílčího termínu účtována.

  - Za nesplnění lhůty odstranění vad a nedodělků stanoveného v souladu s článkem 7.6 této Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každý jednotlivý případ neodstraněné vady či nedodělku zvlášť.

  - Pokud zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtách určených dle bodu 8.5 Smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněně reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.

  - Pokud prodlení zhotovitele způsobí zpoždění v zahájení provozu předmětu díla (nebo způsobí nutnost přerušení provozu zařízení objednatele), a v důsledku toho vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, uhradí zhotovitel také náhradu veškeré škody objednateli i třetím osobám.

  - Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením a vrácením staveniště objednateli ve smyslu odst. 6.3 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 1.10 VOP anebo poruší-li jakoukoliv povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví či protipožární bezpečnosti vyplývající z právních předpisů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši         5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedených povinností.

  - V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za první den prodlení a 3 000,- Kč v případě prodlení delšího než 10 dnů.

  - Pro všechny smluvní pokuty stanovené v této smlouvě platí, že zhotovitel je kromě zaplacení smluvní pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

  - Za prodlení se zaplacením faktury má zhotovitel právo požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) na staveništi zodpovídá zhotovitel. Plněním povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti mezi zaměstnanci objednatele a zaměstnanci zhotovitele je za objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, pověřen vedoucí oddělení provozní bezpečnosti skladu (dle vnitřních předpisů objednatele). Zároveň se obě strany dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců objednatele a zhotovitele a postupů k jejich splnění.

  - Plněním povinností v oblasti BOZP na pracovišti mezi zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci objednatele je za zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, pověřen p. ….., tel. … .

  - V případě porušení podmínek BOZP, požární ochrany, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele uvedených v čl. 11 VOP je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení. Pokud k nápravě nedojde, považuje se porušení Smlouvy za podstatné a objednatel je oprávněn od Smlouvy z tohoto důvodu odstoupit. V případě, že zhotovitel způsobí ekologickou havárii je povinen uhradit způsobenou škodu a prohlašuje, že je pro tento případ řádně pojištěn v souladu s bodem 9.1 Smlouvy.

  - Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

za zhotovitele: ………………

za objednatele: pan Jaroslav Beneš; příslušný vedoucí střediska (skladu) dle vnitřních předpisů objednatele.

# Ostatní ujednání

  - Funkcí technického dozoru objednatele je pověřen pan Jaroslav Beneš, vedoucí projektu, tel.: – 602 621 208. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči zhotoviteli účinná dnem písemného oznámení zápisem ve stavebním deníku.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho vyžádání požární asistenci. Zhotovitel musí plánovat práce tak, aby minimalizoval požadavky na tuto požární asistenci, neboť objednatel může poskytnout a poskytne zhotoviteli vždy jen 1 požární hlídku v rámci jednoho střediska nebo skladu. O tuto požární asistenci je zhotovitel povinen požádat objednatele nejméně dva dny před plánovanými pracemi vyžadujícími požární asistenci. Náklady na tuto požární asistenci hradí objednatel. V případě, vznikle-li potřeba zásahu, hradí veškeré náklady s tím vzniklé zhotovitel, a to na základě faktury zhotovené objednatelem a zaslané zhotoviteli, jejíž splatnost bude činit 45 dnů od jejího doručení zhotoviteli.

  - Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení Smlouvy před dokončením díla, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této Smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy a snížené o náklady na ty části rozpracovaného díla, u nichž jsou doloženy doklady sjednané v této Smlouvě v bodu 7.1, neboť tyto doklady jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Pro doložení realizované části díla a vlastnosti rozpracovaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu – daňový doklad v objednatelem odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelem, s náležitostmi podle této Smlouvy. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

  - V případě, že:

- zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví bezdůvodně práce na díle,

- bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení a předání díla, nebo

- práce a dodávky budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě,

- považuje se to za selhání zhotovitele. V takovém případě má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat provedení díla, dokončení díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání zhotovitele třetí osobě. V takovém případě se cena sníží o cenu prací a dodávek, které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na základě jednotkových cen uvedených ve  výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  Tím nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy a jejích nedílných součástí o ukončení Smlouvy, změně rozsahu díla, převzetí díla, náhradě škody a záruce. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele uvedeným v předchozím ustanovení, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost díla po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena díla sjednaná v této smlouvě.

  - V případě selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž veškerou vzniklou škodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká kromě písemné dohody smluvních stran též:

    - Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy je i vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení či provádění díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 60 dnů, nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace nebo na něj bude podán insolvenční návrh.

    - Za podstatné porušení této smlouvy se považuje vždy:

    - selhání zhotovitele

    - prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla, přestože byl na porušení závazku provádět dílo řádně a plynule písemně objednatelem upozorněn,

    - opakované prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy v jednotlivých případech o více než 60 dnů, ačkoli byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.

    - Výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

    - Objednatel je kromě výpovědi bez uvedení důvodu, oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakované prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle zákona.

  - Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami objektivně nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které postihují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.

  - V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o působení vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Bude-li působit vyšší moc déle než 60 dnů, má objednatel právo v souladu s bodem 12.5.1 této smlouvy od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit písemným oznámením. Při působení vyšší moci na straně zhotovitele pokrývá události pojištění zhotovitele, což je zhotovitel povinen zajistit.

  - Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to i po ukončení platnosti této smlouvy, kromě výjimek uvedených níže v bodech 12.9 a 12.10 této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na internetových stránkách na profilu objednatele (tj. na www.softender.cz) v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

  - Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 067/12/OCN s názvem „Obnova monitoringu paroplynného prostoru nádrží pohonných hmot“ na základě které byla tato smlouva uzavřena, a to včetně této smlouvy.

# Závěrečná ujednání

  - Případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

  - Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a ostatními závaznými předpisy českého právního řádu.

  - Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Harmonogram prací zhotovitele

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Závazný podrobný popis technologických postupů a prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace

V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejími přílohami a přílohami navzájem, platí znění nejvýhodnější podle volby objednatele, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného. V případě rozporu mezi Smlouvou a VOP mají přednost ustanovení této Smlouvy (§ 273 obchodního zákoníku).

  - Tato Smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou přílohy uvedené v této Smlouvě.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne:	V …………… dne:…………….

Objednatel:	Zhotovitel:

ČEPRO, a.s.

……………………………	…………………………..

Ing. Jiří Borovec, MBA

předseda představenstva

ČEPRO, a.s.

……………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva

ČEPRO, a.s.