##### CEPRO EuroOil_spojena loga

# Smlouva o dodávce SW Řídicí systém ČS a jeho implementaci

Evidenční číslo Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO]

Evidenční číslo Dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

sídlo/místo podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

spisová značka: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

a

Objednatel: **ČEPRO a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze

IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

bankovní spojení: 11902931/0100

zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Martin Vojtíšek, člen představenstva

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Dodavatel a Objednatel v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku tuto Smlouvu o dodávce SW Řídicí systém ČS a jeho implementaci.

## DEFINICE zkratek a pojmů

* 1. V této Smlouvě mají následující výrazy, zkratky a slovní spojení níže uvedený význam:

|  |  |
| --- | --- |
| **Akceptace** | Schválení a převzetí předmětu Díla nebo Dílčí části Díla Objednatelem v souladu s čl. ‎9. Smlouvy, tzn. den podpisu Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami s výrokem „převzato“.  Aby mohl být závěr z akceptačního řízení kladný, tzn. stav „převzato“, nesmí Dílo či jeho Dílčí část obsahovat žádné Kritické vady, maximálně 2 Podstatné vady a maximálně 10 Drobných vad. |
| **Akceptační kritérium** | Podmínka a/nebo vlastnost Díla nebo Dílčí části Díla, která musí být splněna, aby bylo výstup možné považovat za akceptovaný a uvést ho do provozu; Akceptační kritéria pro každou Dílčí část Díla tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy. |
| **Akceptační protokol** | Protokol, prostřednictvím kterého Objednatel potvrzuje provedení Akceptačních testů a Akceptaci Díla či Dílčí části Díla, případně oznamuje Dodavateli Vady předmětu Díla či Dílčí části Díla, které brání jeho Akceptaci. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 6 Smlouvy. |
| **Akceptační protokol Díla** | Akceptační protokol k Dílčí části Díla 3, akceptací této části Díla je Dílo jako celek dokončeno a předáno |
| **Akceptační testy** | Způsob prověření splnění Akceptačních kritérií v průběhu Akceptačního řízení |
| **Akceptační řízení** | Řízení, které se provádí před předáním Díla nebo jeho části Objednateli, a při kterém se prověřuje splnění Akceptačních kritérií Díla |
| **Autorský zákon** | Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| **Autorské dílo** | Dílo ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona |
| **Bezpečnostní pravidla** | Pravidla obsažená v Příloze č. 3 této Smlouvy |
| **Cena Díla** | Odměna Dodavateli za zhotovení Díla, která vychází z Nabídky Dodavatele. Cena díla je uvedena bez DPH. |
| **Člověkoden** | Práce člena Realizačního týmu Dodavatele po dobu jednoho dne, tj. 8 (osmi) pracovních hodin |
| **Člověkohodina** | Práce člena Realizačního týmu Dodavatele po dobu 1 (jedné) hodiny |
| **ČS** | Čerpací stanice |
| **Dílo** | Dílo vytvořené na základě Smlouvy a specifikované v čl. ‎3 a Příloze č. 1 Smlouvy, která bude upravena na základě výsledku jednání v Zadávacím řízení |
| **Dílčí část Díla** | Dílčí část Díla, která je způsobilá k samostatné dílčí Akceptaci |
| **Dílčí část díla 1** | Fáze 0 - stanovení organizační struktury projektu a Fáze 1 – Analýza a návrh SW Řídicího systému ČS |
| **Dílčí část díla 2** | Fáze 2 – Vývoj/customizace a implementace a Fáze 3 – Testování |
| **Dílčí část díla 3** | Fáze 4 – Nasazení SW Řídicí systém ČS do pilotního provozu včetně datové integrace na 2 čerpacích stanicích objednatele + 1 ČS s. Hromadné školení Obsluh ČS a Fáze 5 – Nasazení SW Řídicí systém ČS do ostrého provozu včetně datové integrace na všechny čerpací stanice |
| **DPH** | Daň z přidané hodnoty podle Zákona o DPH |
| **Dokumentace** | Technická a uživatelská dokumentace k Dílu a/nebo Autorskému dílu, a to včetně zdrojových kódů a dalších elektronických výstupů |
| **Dodavatel** | [DOPLNÍ DODAVATEL]  se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]  IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| **Drobná vada** | Vada, která není na překážku užívání Díla Objednatelem, např. vada dokumentace, jazyková vada, vada zobrazení (např. jiný než sjednaný font písma apod.). |
| **Důvěrná informace** | Informace, na jejímž utajení má některá anebo obě Smluvní strany zájem. Za Důvěrné informace se považují zejména informace, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to Smluvní strana, která tyto informace získala, zavinila, ať už záměrně nebo opominutím, nebo které měla Smluvní strana, která tyto informace získala, po právu k dispozici již před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy. |
| **Etický kodex** | Etický kodex pro obchodní partnery Objednatele a veřejnost v platném znění, který je dostupný na webových stránkách Objednatele |
| **Exit** | Součinnost Dodavatele poskytnutá Objednateli v souvislosti s přípravou a předáním jakékoliv Dokumentace a informací za účelem plynulého a řádného převedení Díla nebo jeho Dílčí části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu |
| **Exitový plán** | Dokumentace vymezující postup provedení Exitu vypracovaná Dodavatelem v rozsahu a ve lhůtách dle čl. ‎10 této Smlouvy na základě pokynu Objednatele |
| **Hardware/HW** | Veškeré hmotné součásti počítačových systémů a veškeré existující související technické vybavení hmotné povahy spolu se vším příslušenstvím |
| **Harmonogram** | Doba, ve které Dodavatel provede Dílo, včetně stanovení dílčích termínů (milníků) pro provedení Dílčích částí Díla či jiných úkonů. Harmonogram zpracovává Dodavatel po podpisu této Smlouvy. |
| **Insolvenční zákon** | Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů |
| **IT prostředí Objednatele** | Skládá se z HW infrastruktury, na které bude provozována serverová část SW ŘS ČS (v datovém centru Objednatele), stávající HW instrumentace na ČS (např. výdejní stojany, platební bankovní terminály, kabeláž, atd.) a také ze všech informačních systémů a aplikací se kterými musí SW ŘS ČS komunikovat a vzájemně integrovat. Kompletní přehled je uveden v příloze č. 1 – Popis díla. |
| **Kontaktní osoba** | Osoba, kterou příslušná Smluvní strana zmocnila k jednání s druhou Smluvní stranou |
| **Kritická vada** | Vada, která znemožňuje použití Díla Objednatelem, nebo nefunkční kritické funkčnosti, pro něž neexistuje možnost vadu obejít využitím jiných funkcí Díla |
| **Nabídka** | Nabídka Dodavatele v Zadávacím řízení |
| **Občanský zákoník** | Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |
| **Objednatel** | ČEPRO a.s.,  se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  IČO: 601 93 531 |
| **Objednávka** | Výzva Objednatele k plnění zaslaná Dodavateli společně s Prováděcím dokumentem. |
| OctoPOS | Stávající ŘS ČS, k |
| **OPT** | Outdoor payment terminal (venkovní bezobslužný platební terminál) |
| **PHM** | Pohonné hmoty a maziva |
| **Podstatná vada** | Vada, která není Drobná vada, dále Vada, která neumožňuje užívání Díla dle Přílohy č. 1 této Smlouvy nebo umožňuje užívání Díla, ale nejsou splněny některé podmínky dle Přílohy č. 1 této Smlouvy |
| **Prováděcí dokument** | Jakákoli písemnost obsahující (i) pokyn Objednatele Dodavateli směřující k naplnění předmětu této Smlouvy, anebo (ii) souhlas Objednatele s návrhem Dodavatele směřujícím k naplnění této Smlouvy, která je opatřena datem a podpisy Kontaktní osoby za Objednatele a Kontaktní osoby za Dodavatele. Prováděcím dokumentem se také rozumí (i) e-mailová zpráva Kontaktní osoby za Objednatele, doručená Kontaktní osobě za Dodavatele, která obsahuje souhlas Objednatele s návrhem Dodavatele směřujícím k naplnění předmětu této Smlouvy anebo (ii) e-mailová zpráva Kontaktní osoby za Dodavatele doručená Kontaktní osobě za Objednatele obsahující souhlas Dodavatele s pokynem Objednatele směřujícím k naplnění předmětu této Smlouvy. |
| **Řídicí výbor** | Společný orgán Objednatele a Dodavatele, který monitoruje kvalitu zhotovovaného Díla, řeší neshody mezi Smluvními stranami, stanovuje řídicí a provozní procesy vztahující se ke zhotovování Díla. Řídicí výbor má (3) členy, dva (2) členy nominuje Objednatel jednoho (1) člena nominuje Dodavatel. |
| **Realizační tým** | Tým Dodavatele, který bude zahrnovat minimálně počet členů na pozicích a splňující role uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy a odpovídá Nabídce Dodavatele. |
| **SLA SW** | Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje SW Řídicí systém ČS |
| **Smlouva** | Tato Smlouva o dodávce SW Řídicí systém ČS a jeho implementaci |
| **Smluvní strany** | Společně Objednatel a Dodavatel, každý samostatně pak jako Smluvní strana |
| **SW Řídicí systém ČS** | Část Díla; programové vybavení stejně jako další věci, které s tímto programovým vybavením souvisí nebo jsou určeny ke společnému užívání s programovým vybavením, a které umožňují provádět nějakou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele) a všechny jeho části, včetně databázových instancí, webových serverů, aplikačních serverů, softwarových frameworků, využívaných externích softwarových knihoven, webových služeb, API rozhraní, naplánovaných úloh, nebo dalších komponent, nezbytných pro zajištění jeho plné funkčnosti |
| **SW ŘS ČS** | SW Řídicí systém ČS |
| **Vada** | Nedostatek Díla nebo Dílčí části Díla nebo nedostatek vlastností Díla oproti vlastnostem uvedeným v Smlouvě způsobený chybným návrhem nebo nevhodným čí nedokonalým provedením, který může ovlivnit funkční způsobilost Díla. Vadou je vždy rozpor se specifikací Díla uvedenou v Příloze č. 1. |
| **Veřejná zakázka** | Veřejná zakázka s názvem „Pořízení systému pro řízení čerpacích stanic, poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje SW ŘS ČS a poskytování služeb zajištění HW na ČS, jeho servisu, údržby a pravidelné obměny“ |
| **Zadávací dokumentace** | Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku včetně všech příloh, vysvětlení a změn |
| **Zadávací řízení** | Zadávací řízení na Veřejnou zakázku |
| **Zákon o DPH** | Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů |
| **Zákon o registru smluv** | Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů |
| **ZD** | Zadávací dokumentace |
| **ZESM** | Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů |
| **ZSZ** | Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů |
| **ZZVZ** | Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |

## ÚČEL SMLOUVY

* 1. Účelem Smlouvy je dodání a implementace bezporuchového softwarového řešení pro řízení provozu sítě čerpacích stanic za účelem prodeje PHM, jiného zboží a služeb ze strany Dodavatele Objednateli v rozsahu, způsobem a kvalitě stanovené Smlouvou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy či interními předpisy Objednatele.
  2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,
3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Zadávací dokumentace.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

* 1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele Dílo spočívající v dodávce a implementaci SW Řídicí systém ČS a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Cenu díla.
  2. Dodavatel je v rámci dodávky SW Řídicí systém ČS povinen zejména, nikoliv však výlučně:
  3. dodat SW Řídicí systém ČS (včetně analýzy, designu, vývoje/customizace a nasazení řešení do ostrého provozu) dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy;
  4. poskytnout licence k autorským dílům a databázím, či jiným SW potřebným pro provoz SW ŘS ČS;
  5. provést instalaci SW Řídicí systém ČS na infrastrukturu určenou Objednatelem;
  6. provést implementaci SW Řídicí systém ČS do IT prostředí Objednatele;
  7. provést integraci SW Řídicí systém ČS s IT prostředím Objednatele;
  8. vytvořit a předat Dokumentaci SW Řídicí systém ČS;
  9. poskytnout školení podle čl. 11 Smlouvy.
  10. Dílo je rozděleno do následujících Dílčích částí:
      1. **Dílčí část Díla 1:** 
         + Fáze 0 - Stanovení organizační struktury projektu
         + Fáze 1 - Analýza a návrh SW Řídicí systém ČS
      2. **Dílčí část Díla 2:**
         + Fáze 2 – Vývoj/customizace a implementace SW Řídicí systém ČS do testovacího prostředí (centrální servery + testovací ČS), Příprava scénářů Akceptačních testů pro Akceptační řízení.
         + Fáze 3 – Provedení sady Akceptačních testů a migrace dat. Testování bude provedeno před nasazením do pilotního provozu.
      3. **Dílčí část Díla 3:**
         + Fáze 4 – Nasazení SW Řídicí systém ČS do pilotního provozu včetně datové integrace na 2 ČS objednatele + 1 ČS s OPT. Hromadné školení obsluh ČS.
         + Fáze 5 – Nasazení SW Řídicí systém ČS do ostrého provozu včetně datové integrace na všechny ČS Objednatele.
  11. Dodavatel se zavazuje provést Dílo v Dílčích částech Díla, jejichž výstupy budou předmětem Akceptačního řízení a jejichž popis je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.
  12. Pro odstranění možných nejasností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel může formou návrhů Prováděcích dokumentů, kdykoli v průběhu zhotovování Díla, požadovat provedení změny Díla, a to i mimo rozsah Díla definovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy a mimo rozsah Prováděcích dokumentů předcházejících takovému návrhu změny rozsahu Díla.
  13. Na základě Prováděcích dokumentů je Dodavatel povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne obdržení Prováděcích dokumentů stanovit změny Díla dle předchozího odstavce. Pokud Objednatelem požadovaná změna Díla překračuje rozsah Díla definovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy a předcházejících Prováděcích dokumentech, Dodavatel stanoví cenu této změny měřením. Úplata bude vždy hrazena v rozsahu odpovídajícím skutečně poskytnutému plnění, přičemž cena na takovouto změnu bude stanovena na základě jednotkových cen za práce jednotlivých členů Realizačního týmu uvedených v příloze č. 2 Smlouvy. Objednatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
  14. Dodavatel je zároveň povinen na základě Prováděcích dokumentů adekvátně upravit Harmonogram pouze v rozsahu Prováděcích dokumentů a případně uvést další skutečnosti významné pro zhotovení Díla. Tyto výstupy podléhají schválení Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že do uzavření vzájemné dohody nad rozsahem požadovaných změn Díla, Ceny díla a Harmonogramu bude Dodavatel pokračovat v plnění dle stávajícího rozsahu Díla.
  15. Objednatel předá Dodavateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy veškeré podkladové materiály potřebné ke zhotovení Díla.
  16. Dodavatel vyvine maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby Objednateli zhotovil Dílo na nejvyšší možné úrovni a v nejvyšší možné kvalitě.

## MÍSTO A TERMÍN provádění díla

* 1. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli k provozu nejpozději do 19 (devatenácti) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Dílo a Dílčí části Díla bude Dodavatel provádět v termínech stanovených v Harmonogramu. Dodavatel je povinen v těchto termínech předat Dílo a/nebo Dílčí část Díla v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy. Změny Harmonogramu navržené Dodavatelem podléhají schválení Objednatele.
  2. Dodavatel se zavazuje předat Dílo a jednotlivé Dílčí části Díla vždy tak, aby Akceptace Díla či Dílčí části Díla, byla dokončena nejpozději v den, který je uveden pro příslušnou Dílčí část Díla v Harmonogramu.
  3. Místem plnění této Smlouvy jsou prostory Objednatele, a to na adrese jeho sídla, dále v datovém centru Objednatele na adrese Hněvice 62, Štětí 411 08, a na adresách ČS Objednatele. Seznam ČS Objednatele a jejich adres tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. Objednatel je povinen zajistit prostředí pro činnost Dodavatele tak, aby mohl vykonávat práce, v nichž spočívá Dílo. Zajištění prostředí zahrnuje zajištění přístupu personálu Dodavatele do místa plnění v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy.

## CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Cena díla je stanovena na základě Nabídky Dodavatele.
  2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nezbytné k řádnému a bezvadnému provedení Díla.
  3. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. Ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Pro účel Smlouvy je stanovena jako jednotka práce 1 (jeden) Člověkoden, nebo 1 (jedna) Člověkohodina.
  5. Platba Ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v této Smlouvě na základě faktury Dodavatele. V případě, že Dodavatel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody Smluvních stran k této Smlouvě.
  6. Právo na vystavení faktury na Cenu díla vzniká Dodavateli:

1. po dokončení Akceptačního řízení Dílčí části Díla 1, a to ve výši 15% (patnácti procentních bodů) z Ceny díla;
2. po dokončení Akceptačního řízení Dílčí části Díla 2, a to ve výši 20% (dvaceti procentních bodů) z Ceny díla;
3. po dokončení Akceptačního řízení Dílčí části Díla 3, a to ve výši 65% (šedesátipěti procentních bodů) z Ceny díla;
   1. Dnem zdanitelného plnění je den Akceptace. Objednatel je povinen převzít pouze Dílčí části díla a/nebo Dílo, které nevykazují Vady, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak. Veškeré platby dle Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Dodavatele používaný pro jeho ekonomickou činnost, který je uvedený ve Smlouvě, přičemž Dodavatel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti Smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se Zákonem o DPH, tj. zejména bude číslo bankovního účtu Dodavatele uvedeného ve Smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů Dodavatelem (zejména v případě, že Dodavatel bude označen za nespolehlivého plátce, nebo v případě, že bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona o DPH, atp.), je Objednatel oprávněn pozastavit platbu Dodavateli do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby Dodavateli oznámí a Objednatel v pozici ručitele za odvedení DPH bude postupovat způsobem uvedeným v odst. ‎5.14 této Smlouvy. V případě pozastavení platby Objednatelem Dodavateli z výše uvedených důvodů není Objednatel v prodlení s platbou a Dodavatel nemá nárok uplatňovat vůči Objednateli jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby Objednateli, ani nárok na náhradu újmy.
   2. Faktura vystavená podle Smlouvy má splatnost 30 (třicet) dní ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné a účinné legislativy (zejm. Zákona o DPH), číslo Objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této Smlouvy, včetně požadovaných příloh. Faktura vystavená Dodavatelem dle této Smlouvy bude též obsahovat číslo účtu Dodavatele.
   3. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného shodně v záhlaví Smlouvy a na faktuře Dodavatelem vystavené.
   4. Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu se Smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě od učinění výzvy Objednatele k předložení bezvadné faktury Dodavatelem Objednateli dle první věty tohoto odstavce do doby doručení bezvadné faktury Dodavatelem Objednateli na fakturační adresu Objednatele nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti v délce třiceti (30) dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
   5. Fakturu dle Smlouvy Dodavatel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi, přičemž v případě elektronické faktury bude mezi Smluvními stranami uzavřena dohoda o elektronické fakturaci.
   6. Objednatel stanoví tuto fakturační adresu pro platební účely, zejm. doručování faktur v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

Dodavatel stanoví tuto fakturační adresu pro platební účely: [DOPLNÍ DODAVATEL].

* 1. Smluvní strany se dohodly, že změny adres uvedených v odst. 5.12. Smlouvy provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy s dostatečným předstihem.
  2. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení DPH Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez DPH. Částku odpovídající DPH ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Dodavatele jako Dodavateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Dodavatele.
  3. O postupu Objednatele dle odst. 5.14. bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele, za nějž byla DPH takto odvedena.
  4. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 5.14. je v souladu se Zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Dodavatele na náhradu škody.
  5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Dodavateli, pokud bude na Dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

## Postup při zhotovování Díla

* 1. Dodavatel je oprávněn navrhnout Objednateli způsob provedení Díla odlišný od Přílohy č. 1 této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn navrhovat Objednateli zejména principy fungování Díla, a to formou návrhů Prováděcích dokumentů průběžně tak, aby Objednatel měl k jejich posouzení lhůtu nejméně 5 (pěti) pracovních dní. Dodavatel bude předkládat návrhy Prováděcích dokumentů průběžně tak, aby mohly být dodrženy lhůty stanovené v Harmonogramu. Dodavatel má právo kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy předložit Objednateli ke schválení jakýkoli návrh Prováděcího dokumentu. Objednatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
  2. Objednatel posoudí návrhy Prováděcích dokumentů bez zbytečného odkladu poté, co mu tyto návrhy Dodavatel předloží. Objednatel se vyjádří k návrhu Prováděcího dokumentu do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení takového návrhu. Objednatel buď potvrdí svůj souhlas s takovým návrhem, nebo identifikuje své konkrétní připomínky k návrhu. Případnými připomínkami Objednatele k předloženému návrhu Prováděcího dokumentu je Dodavatel při přípravě nového Prováděcího dokumentu vázán.
  3. Bez schválení návrhu Prováděcího dokumentu Objednatelem není Dodavatel oprávněn podle návrhu Prováděcího dokumentu postupovat. Objednatel není povinen s návrhem Prováděcího dokumentu vyslovit souhlas.
  4. Na postup podle tohoto článku se přiměřeně použijí odst. 3.5. an. Smlouvy.
  5. Pokud je Prováděcím dokumentem protokol o jednání Smluvních stran a pokud není takový protokol podepsán přímo na místě nebo pokud jednání Smluvních stran neprobíhalo v rámci přímého osobního styku, ale např. telefonicky, vyhotoví Dodavatel bez zbytečného odkladu po ukončení takového jednání protokol o obsahu jednání a jeho výsledcích a zašle jej Objednateli ke schválení.
  6. Obě Smluvní strany povedou veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn Díla po celou dobu provádění Díla.
  7. Každý Prováděcí dokument řádně schválený oběma Smluvními stranami musí být číslovaný vzestupnou číselnou řadou.
  8. Případné méněpráce, tj. zúžený rozsah Díla, nebo vícepráce, tj. rozšířený rozsah Díla, provede Dodavatel pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě.
  9. V případě rozporu mezi podmínkami této Smlouvy a jakéhokoliv pozdějšího Prováděcího dokumentu mají přednost podmínky obsažené v příslušném Prováděcím dokumentu odsouhlaseném oběma Smluvními stranami. V případě rozporu mezi Prováděcími dokumenty má přednost pozdější z nich.
  10. Pokud Objednatel vydá pokyny směřující k naplnění předmětu této Smlouvy, bude Dodavatel tyto pokyny dodržovat, pokud nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy Smluvních stran; pokyny musí být zaznamenány v Prováděcím dokumentu. Dodavatel ve smyslu ustanovení § 2594 Občanského zákoníku upozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takový nevhodný pokyn doručen. Pokud nebude možné v jednotlivém případě vydat včas potřebný pokyn, bude Dodavatel jednat svědomitě dle vlastního uvážení s vědomím předpokládaných zájmů Objednatele.
  11. Dodavatel se bude řídit se při své činnosti podle této Smlouvy pokyny Objednatele a Prováděcími dokumenty. Dodavatel však není povinen řídit se pokyny Objednatele, pokud by jednání Dodavatele na základě takového pokynu nebo výsledek takového jednání mohl ohrozit dobrou pověst Dodavatele na trhu či vést k porušení právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů.
  12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
  13. Dodavatel má povinnost při zhotovování Díla dodržovat Bezpečnostní pravidla Objednatele uvedená v Příloze č. 3 Smlouvy.
  14. Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli přístup ke stávajícímu řídicímu systému ČS pouze v rozsahu, v jakém to umožňuje příslušná licenční smlouva a v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.

## Řídicí výbor

* 1. Smluvní strany vytvoří do 10 dnů ode dne podpisu této Smlouvy Řídicí výbor. Náplní činnosti Řídicího výboru bude především:

1. kontrola plnění Harmonogramu a přijetí opatření pro zabránění zpoždění;
2. akceptace jednotlivých fází Díla;
3. řešení změnových požadavků s dopadem na (i) termíny zhotovení Díla podle Harmonogramu, (ii) Cenu díla, (iii) kvalitu provedení Díla a (iv) rozsah Díla.
   1. Řídicí výbor se bude pravidelně scházet vždy 1x za měsíc, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
   2. Řídicí výbor je usnášeníschopný za přítomnosti všech a rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Řídicí výbor se schází, jedná a rozhoduje osobně, není-li jeho rozhodnutím stanoveno jinak.

## Soulad Díla s právním řádem, Právo kontroly

* 1. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům a smluvním podmínkám, a že Dílo neporušuje žádné právo duševního vlastnictví třetí strany. Dodavatel je zejména povinen:

1. při zpracování dat nebo jiných informací Objednatele umožnit Objednatelem určeným osobám přístup k informacím a k hodnocení správnosti jejich zpracování;
2. na své náklady umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon funkce kontroly rizik (risk control), compliance a vnitřního auditu;
3. do míry, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat, umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon ostatních kontrolních činností.
   1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup zhotovování Díla a plnění této Smlouvy a Prováděcích dokumentů. Dodavatel Objednateli takovou kontrolu umožní. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel postupuje v rozporu se schváleným Prováděcím dokumentem nebo touto Smlouvou, oznámí bez zbytečného odkladu takové zjištění Dodavateli. Dodavatel odstraní na vlastní náklady všechny nedostatky, které byly zjištěny, a bude pokračovat v plnění povinností v souladu s příslušným Prováděcím dokumentem anebo touto Smlouvou. K tomu bude mít Dodavatel Objednatelem určenou přiměřenou dodatečnou lhůtu podle povahy daného plnění, běžící ode dne, kdy mu Objednatel rozpor oznámil.

## Předání Díla, Akceptační řízení

* 1. Předání a převzetí předmětu Díla a Dílčích částí Díla, včetně předání a převzetí Dokumentace, probíhá na základě Akceptačního řízení. Nedílnou součástí Akceptačního řízení je provedení Akceptačních testů (v případě dílčího plnění postupné provedení Akceptačních testů po předání Dílčí části Díla) a podepsání Akceptačního protokolu (v případě plnění Dílčích částí Díla vždy pro předmět jednotlivých Dílčích částí Díla). Akceptační protokol Dílčí části díla 3 současně představuje Akceptační protokol Díla.
  2. Akceptační řízení je rozděleno na etapy odpovídající Dílčím částem Díla.
  3. Akceptační kritéria pro akceptaci všech Dílčích částí Díla jsou uvedeny v Příloze č. 7 – Akceptační kritéria.
  4. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Díla a Dílčích částí Díla se specifikací předmětu Díla a Akceptačními kritérii. Dílo či Dílčí části Díla jsou způsobilé k převzetí Objednatelem, pokud při Akceptačních testech v souhrnu nevykazují více vad, než připouští Akceptační kritéria a zároveň odpovídají specifikaci dle Přílohy č. 1, případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů.
  5. Akceptační řízení proběhne vždy do termínu sjednaného v Harmonogramu v sídle Objednatele, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak.
  6. Dodavatel bude písemně informovat Objednatele nejméně 10 (deset) pracovních dní předem o termínu zahájení Akceptačních testů. Objednatel je povinen se Akceptačních testů v tomto nebo jinak písemně dohodnutém termínu zúčastnit a osvědčit jejich konání i jejich výsledky. Akceptační testy nemohou být provedeny bez účasti Objednatele. Ustanovení § 2607 odst. 1 věty druhé za středníkem a odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužijí.
  7. Akceptační test se považuje za úspěšný a splněný, pokud je počet (i) Kritických vad 0 (nula), (ii) Podstatných vad maximálně 2 (dvě) a (iii) Drobných vad maximálně 10 (deset). Dohodnou-li se tak Smluvní strany, proběhne Akceptační test nejprve v testovacím prostředí Objednatele. Bude-li Akceptační test Objednatele v testovacím prostředí úspěšný, bude následně proveden Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele. Teprve úspěšný Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele je rozhodující pro splnění povinnosti Dodavatele provést Dílo nebo Dílčí část Díla řádně a včas.
  8. Objednatel je povinen po uskutečnění Akceptačních testů podepsat Akceptační protokol.
  9. V případě splnění Akceptačních testů a souladu se specifikací dle Přílohy č. 1 případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů, je Objednatel povinen vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „**převzato**“. V případě nesplnění Akceptačních testů a/nebo rozporu se specifikací dle Přílohy č. 1, případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů, je Objednatel oprávněn vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „**nepřevzato**“. Objednatel vždy do protokolu uvede případné existující Vady.
  10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodlení Objednatele s převzetím Díla či Dílčí části Díla neopravňuje Dodavatele žádnou z částí Díla, které mělo být předmětem převzetí, prodat třetí osobě; ustanovení § 2609 Občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení § 2605 Občanského zákoníku upravující převzetí Díla se nepoužije.
  11. V případě nepřevzetí Díla či Dílčí části Díla poskytne Objednatel Dodavateli přiměřenou lhůtu k odstranění Vad, která bude maximálně v délce 14 (čtrnáct) dní. Do odstranění Vad bude Dílo či Dílčí část Dílapovažováno za nepřevzaté. Po odstranění Vad Dodavatel předá znovu předmět Díla či Dílčí části Díla Objednateli a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Dodavatel je v prodlení s řádným provedením Díla nebo Dílčí části Díla, pokud Dílo nebo Dílčí část Díla nesplní Akceptační testy do termínu (dne dokončení) uvedeného v Harmonogramu, není-li dohodou Smluvních stran výslovně ujednáno jinak. Podepsaný Akceptační protokol s výrokem „převzato“ je zároveň souhlasem Objednatele s fakturací za provedení Díla či odpovídající Dílčí části Díla Dodavatelem. Podpisem Akceptačního protokolu a ukončením Akceptačního řízení však není dotčeno právo Objednatele domáhat se práv z Vad Díla.
  12. Dodavatel se zavazuje současně s předáním Díla, res. Dílčích částí Díla, k Akceptačnímu řízení předat i Dokumentaci.
  13. Dodavatel předkládá Dílo nebo jeho Dílčí část k Akceptačnímu řízení Objednateli. Předložením Díla k Akceptaci umožní Dodavatel Objednateli disponovat implementovaným SW Řídicí systém ČS na infrastruktuře Objednatele pro účely Akceptačního řízení. Pro úspěšné zhotovení Díla ze strany Dodavatele a ukončení Akceptačního řízení s výsledkem „převzato“ je Objednatel povinen zajistit přípravu infrastruktury Objednatele k implementaci SW Řídicí systém ČS, a to v místě implementace v souladu s Harmonogramem. Infrastrukturu Objednatele k implementaci SW Řídicí systém ČS tvoří zejména HW, technické prostředky, nainstalovaný software, síťové prvky, příslušenství. Implementace SW Řídicí systém ČS je součástí Ceny díla.

## EXIT

* 1. Dodavatel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost v rámci Exitu. Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje zpracovat Exitový plán a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení Smlouvy avšak v rozsahu maximálně 7 Člověkodnů. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po ukončení této Smlouvy.
  2. Rozsah realizace Exitu bude stanoven v Exitovém plánu. Minimální nároky na realizaci Exitu jsou však následující:
     1. Dodavatel stanoví závazný časový harmonogram Exitového plánu, který předloží ke schválení Objednateli, maximální doba průběhu Exitu může být 60 kalendářních dní;
     2. Dodavatel dodá Dokumentaci k integračním vazbám spravovaným Dodavatelem nad aplikačním SW Řídicí systém ČS s ukončovaným provozem;
     3. Dodavatel provede exporty uživatelských dat (včetně dat z těchto uživatelských dat přímo odvozených) z databáze aplikačního SW Řídicí systém ČS v dohodnuté struktuře a rozsahu - exporty je možno opakovat, bude existovat vhodná funkcionalita pro export;
     4. Dodavatel poskytne služby spojené s ukončením SW Řídicí systém ČS tj. např. deaktivace uživatelů, vypnutí úloh vzdáleného zpracování, vypnutí integračních vazeb apod.;
     5. Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost pro migraci na systém nový, a to dle pokynů Objednatele a s odbornou péčí;
     6. Dodavatel ověří a zajistí, že k okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy, případně bezodkladně po něm, bude-li smluvní vztah ukončen Odstoupením od Smlouvy, bude mít Objednatel k dispozici veškerou, kompletní a aktuální Dokumentaci;
     7. Dodavatel zajistí případnou zálohu a obnovu dat.
  3. Dodavatel je povinen zpracovat Exitový plán při ukončení této Smlouvy jiným způsobem než úplným splněním předmětu této Smlouvy. Dodavatel je povinen Exitový plán zpracovat nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bude doručena výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nebo kdy byla mezi Smluvními stranami uzavřena dohoda o ukončení Smlouvy, případně od jiného okamžiku zániku této Smlouvy. Exit musí být dokončen nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne dle předchozí věty, nebude-li Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.
  4. Strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či poskytování další součinnosti je součástí Ceny díla. Nevypracování Exitového plánu, prodlení s jeho vypracováním, odstraněním jeho vad či neposkytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu podléhá smluvním pokutám dle čl. ‎17 Smlouvy.

## Školení

* 1. Dodavatel poskytne Objednateli školení v rozsahu a ve formě stanovené v Příloze č. 5 Smlouvy. Veškeré náklady na provedení těchto školení jsou zahrnuty v Ceně díla. Termín konání školení je stanoven dle Harmonogramu, případně písemnou dohodou Smluvních stran.

## licenční ujednání

* 1. Dodavatel uděluje Objednateli licenci k SW Řídicí systém ČS v souladu s jeho určením dle této Smlouvy a za podmínek této Smlouvy a v rozsahu uvedeném níže. Objednatel není povinen žádnou z níže uvedených licencí využít.
  2. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části Díla poddodavatelem.
  3. Licence je poskytována jako časově, množstevně a teritoriálně neomezená a nevýhradní, přičemž po celou dobu se uplatní pravidla uvedená v tomto článku, nedohodnou-li se výslovně Smluvní strany písemně jinak.
  4. Dodavatel poskytuje Objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva užít Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí podlicence jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a databáze měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v Ceně Díla Dodavatele.
  5. Objednatel je, bez výslovného předchozího souhlasu Dodavatele, oprávněn poskytnout sublicenci, licenci postoupit a zastavit, pronajmout, poskytnout jiná práva či umožnit výkon jakýchkoli práv k Autorskému dílu, a je oprávněn Autorském dílo zpřístupnit jiným osobám jakýmkoli způsobem.
  6. Objednatel je oprávněn Autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat či jakýmkoli způsobem zpřístupnit či sdělovat třetím osobám.
  7. Objednatel není oprávněn užívat Autorské dílo způsobem, jež by vedlo ke snížení jeho hodnoty nebo jež by vedlo k poškození práv a zájmů Dodavatele.
  8. Smluvní strany prohlašuji, že vzhledem k přínosu Dodavatele při určení podoby a požadavků na dílo, má Autorské dílo charakter díla na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 Autorského zákona.
  9. Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla Autorské dílo, které nevytvořil Dodavatel, poskytuje Dodavatel Objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva užít veškerá taková Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze, a to za podmínek stanovených v licenčním ujednání příslušného výrobce softwaru, v územním a množstevním rozsahu, pro všechny způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, a na dobu uvedenou v těchto licenčních podmínkách. Objednatel je v rámci této nevýhradní licence oprávněn poskytnout podlicenci, a to zcela nebo zčásti jakémukoliv třetí osobě. Odměna za licenci je zahrnuta v Ceně Díla.
  10. Dodavatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
  11. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za udělení práva na užívání Autorského díla Objednateli Dodavatelem dle této Smlouvy jsou plně zahrnuta ve smluvní Ceně za Služby a/nebo Ceně Díla stanovené v této Smlouvě a/nebo ceny Autorského díla, byla-li mezi Smluvními stranami sjednána.
  12. Dodavatel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění užít zdrojové kódy k veškerým Autorským dílům vytvořeným v rámci Díla na zakázku pro Objednatele. Dodavatel je povinen předat Objednateli zdrojový kód v editovatelné elektronické podobě ve formátu daného vývojového prostředí a veškeré související materiály zejména dokumentaci vztahující se ke zdrojovému kódu, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla.
  13. Ve vztahu k nevýhradní licenci k Autorským dílům Dodavatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude nevýhradní licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Dodavatele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Dodavatel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od poskytnutí nevýhradní licence.
  14. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Dodavatel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k Autorskému dílu či databázi vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Dodavatel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele databáze, udělí Objednateli bezúplatně nevýhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užít, resp. právo vytěžovat a zužitkovat databázi, v rozsahu a za podmínek dle tohoto článku Smlouvy.
  15. Dodavatel je povinen dodat veškerá Autorská díla a databáze bez právních vad. Dodavatel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku řádného užívání Autorských děl nebo databází, k nimž udělil nebo zajistil Objednateli licenci na základě tohoto článku*.* V případě, že k Autorským dílům nebo databázím uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Dodavatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z licence. Dodavatel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv z licence.
  16. Dodavatel se zavazuje poskytovat takový počet licencí dle požadavků Objednatele, aby nebyla narušena práce všech zaměstnanců Objednatele využívající SW Řídicí systém ČS. Rozsah licencí tak nesmí být omezen počtem jeho uživatelů či HW, na kterém je instalován. Pokud by se v době po dodání SW Řídicí systém ČS ukázalo, že počet licencí není dostatečný a působí problémy při jeho provozování, rozšíří Dodavatel bezodkladně na vlastní náklady jejich počet na množství nezbytné pro řádný a plynulý provoz SW Řídicí systém ČS v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel dále garantuje, že veškeré jím dodávané nebo poskytované licence jsou v rozsahu nezbytném pro testovací a následně i rutinní provoz po neomezenou dobu.
  17. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním SW Řídicí systém ČS nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí SW Řídicí systém ČS nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností či nepravdivostí prohlášení Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou.
  18. Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo užívat řádně a nerušeně. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy je Objednatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem.
  19. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v Díle, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s Autorským zákonem.
  20. Dodavatel prohlašuje, že licence poskytnutá dle této Smlouvy se vztahuje i na veškeré aktualizace (tj. update, upgrade, patch, hotfix atd.) SW Řídicí systém ČS.
  21. Objednatel je v souladu s touto Smlouvou oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetí osoby změny, úpravy a doplnění v dodaných oddělitelných doprogramovaných částech SW Řídicí systém ČS a jeho dokumentace, a to po ukončení poskytování služeb dle SLA SW. Bude-li k tomu zapotřebí poskytnutí přístupových údajů k SW Řídicí systém ČS (zdrojové kódy apod.), zavazuje se Dodavatel k jejich bezplatnému předání Objednateli.
  22. Udělení veškerých práv uvedených tímto článkem Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a rovněž tak na udělení takových práv nemá vliv ukončení této Smlouvy.
  23. Je-li součástí Díla tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle tohoto článku nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma (tato podmínka je splněna za předpokladu, že tento open source software bude poskytován zdarma i Objednateli), včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a současně je povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source software užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejich zveřejnění jakékoliv třetí straně.

## prohlášení smluvních stran a jiná PRÁVA A POVINNOSTI

* 1. Dodavatel prohlašuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat vždy svědomitě, bude respektovat zájmy Objednatele, jež mu jsou známy či mu známy musí být, a to v souladu s principem nejvyšší odborné péče. Schvalování, akceptace, sjednávání a vyjadřování souhlasu s Prováděcími dokumenty a další záležitosti navazující na tuto Smlouvu, může každá Smluvní strana provést nejen prostřednictvím jí podepsané listiny, ale také elektronicky prostřednictvím e-mailu.
  2. Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.
  3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a řádně plnit závazky v ní obsažené.
  4. Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní v Dodavateli podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Dodavatel v Zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
  5. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Dodavatel v Zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
  6. Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice*

* 1. Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM. Dodavatel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
  2. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

*Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí*

* 1. Dodavatel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM, zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným státem vedena.
  2. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.
  3. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.
  4. Dodavatel je povinen plnit závazky ze Smlouvy řádně a včas dle podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi.
  5. Dodavatel bude při plnění předmětu Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele. Jednotlivé činnosti budou Dodavatelem prováděny v úzké součinnosti s Objednatelem, dle standardů Objednatele a dle pravidel obvyklých v tomto oboru.
  6. Dodavatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při dodávce a zhotovení Díla prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
  7. Dodavatel se zavazuje dodržovat interní předpisy Objednatele, se kterými byl Objednatelem písemně seznámen. Objednatel se zavazuje Dodavatele seznámit s relevantními interními předpisy Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy. O seznámení s interními předpisy Objednatele bude Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením seznamu těchto interních předpisů Objednatele.
  8. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním dle této Smlouvy nebo její části třetí osoby. V takovém případě odpovídá Dodavatel za plnění poskytnuté takovou třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám. Dodavatel je povinen Objednateli před zahájením poskytování plnění třetí osobou oznámit Objednateli, koho plněním dle této Smlouvy pověřil. V případě, že tímto postupem dochází ke změně poddodavatele, kterým Dodavatel prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace a způsobilosti ve stejném rozsahu, a to před zahájením poskytování plnění dle této Smlouvy. Seznam poddodavatelů, kteří jsou Smluvním stranám známi při podpisu této Smlouvy, je převzat z Nabídky Dodavatele a tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy
  9. Dodavatel se bude řídit se při své činnosti podle této Smlouvy pokyny Objednatele a Prováděcími dokumenty. Dodavatel však není povinen řídit se pokyny Objednatele, pokud by jednání Dodavatele na základě takového pokynu nebo výsledek takového jednání mohl ohrozit dobrou pověst Dodavatele na trhu či vést k porušení právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů.
  10. Dodavatel může užít ke splnění svých povinností dle této Smlouvy poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatelů a výstupy z jejich činnosti, jako by tyto činnosti vykonával sám.
  11. Dodavatel je oprávněn v průběhu poskytování Smlouvy měnit složení Realizačního týmu pouze po písemném schválení takové změny Objednatelem. Dodavatel je oprávněn navrhnout změnu ve složení Realizačního týmu pouze tehdy, naplňuje-li osoba, která má nahradit člena Realizačního týmu požadavky na danou roli uvedené v Zadávací dokumentaci a v příloze č. 4 této Smlouvy, jenž musel naplňovat nahrazovaný člen Realizačního týmu. Dodavatel je zároveň povinen udržovat stabilitu Realizačního týmu a je tak oprávněn navrhovat změny v Realizačním týmu pouze, je-li to nezbytně nutné.

## Součinnost

* 1. Smluvní strany si navzájem poskytnou veškerou součinnost, kterou po nich lze rozumně požadovat, aby byl splněn předmět a účel této Smlouvy. Obě Smluvní strany si budou navzájem vyměňovat všechny informace potřebné k naplňování této Smlouvy. Pokud to bude nezbytné k splnění účelu Smlouvy a pokud o to Smluvní stranu druhá Smluvní strana písemně požádá, vyhotoví Smluvní strana pro druhou Smluvní stranu dokumenty a tyto dokumenty druhé Smluvní straně předá.
  2. Za účelem zhotovení Díla bude Objednatel poskytovat Dodavateli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Dodavatel má povinnost Objednatele písemně upozornit na neposkytnutí součinnosti, a to bezodkladně poté, co mu nebude součinnost poskytnuta. Dodavatel je dále povinen v písemném upozornění uvést (i) o jaké konkrétní neposkytnutí součinnosti Objednatele se jedná, (ii) způsob, jak má být součinnost poskytnuta, a (iii) uvést lhůtu pro dodatečné poskytnutí součinnosti. Tato lhůta nesmí být bez souhlasu Objednatele kratší než 5 Pracovních dnů. Nedoručí-li Dodavatel Objednateli upozornění na neposkytnutí součinnosti, platí, že Objednatel součinnost poskytnul řádně a včas.
  3. Pokud Objednatel vydá pokyny směřující k naplnění předmětu Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo, je Dodavatel povinen tyto pokyny dodržovat, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou a/nebo Smlouvou o dílo případně obecně závaznými právními předpisy. Pokyny musí být zaznamenány v Prováděcí dokumentaci, dopisu, e-mailu či zápisu z jednání. Na nevhodnost pokynu je Dodavatel povinen Objednatele upozornit. Pokud nebude možné v jednotlivém případě vydat včas potřebný pokyn, bude Dodavatel jednat svědomitě dle vlastního uvážení s vědomím předpokládaných zájmů Objednatele.
  4. Objednatel se dále zavazuje umožnit Dodavateli kontakt, konzultace, místní šetření, získávání dalších podkladů, sběr údajů a práce přímo v místě implementace SW Řídicího systému ČS Objednatele, a to vše v rozsahu nutném pro řádné zhotovení Díla. Pro úspěšné zhotovení Díla je nutné, aby se na spolupráci aktivně účastnili vybraní zaměstnanci Objednatele. Případná setkání se realizují v termínech dohodnutých mezi Smluvními stranami; nedohodnou-li se Smluvní strany na tomto termínu, má právo jej určit Dodavatel, a to ve všední dny v čase od 8.00 do 18.00 hodin. Určení termínu takových setkání je povinen Dodavatel oznámit Objednateli s předstihem alespoň 24 hodin před jeho konáním.

## Informační povinnost

* 1. Smluvní strany si navzájem vyměňují všechny informace potřebné nebo prospěšné k plnění Smlouvy. Dodavatel informuje Objednatele o významných okolnostech, například o personálních změnách nebo změnách ve vlastnické struktuře Dodavatele a jiných podobných změnách, které mohou mít vliv na kvalitu Díla. Dodavatel zejména informuje Objednatele včas a v dostatečném rozsahu o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Dodavatele řádné zhotovení Díla.
  2. Objednatel neprodleně informuje Dodavatele o bezpečnostních rizicích, o kterých se dozvěděl a které souvisejí se zhotovovaným Dílem.

## KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A řešení sporů

* 1. Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím Kontaktních osob uvedených v tomto článku.
  2. Smluvní strany ustanovují následující Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami za Dodavatele byli jmenováni

* [DOPLNÍ DODAVATEL], pro oblast smluvní, tel. [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]
* [DOPLNÍ DODAVATEL], pro oblast provozní, tel. [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontaktními osobami za Objednatele byli jmenováni

* Ing. Zbyněk Skála, pro oblast smluvní (vyjma zániku či změny Smlouvy), tel. +420 221 968 266 e-mail: [zbynek.skala@ceproas.cz](mailto:zbynek.skala@ceproas.cz)
* Ing. Břetislav Frk, pro oblast provozní, tel. +420 221 968 225, e-mail: [bretislav.frk@ceproas.cz](mailto:bretislav.frk@ceproas.cz)
* Mgr. Jana Duchková, pro oblast provozní, tel. +420 739 240 929, e-mail: [jana.duchkova@ceproas.cz](mailto:jana.duchkova@ceproas.cz)
  1. Případné rozpory v komunikaci Smluvních stran budou řešeny prostřednictvím Kontaktních osob dle odstavce. 16.2. této Smlouvy.
  2. Smluvní strany jsou oprávněny Kontaktní osobu nebo její kontaktní údaje změnit písemným oznámením druhé Smluvní straně. Oznámení podle předchozí věty musí být doručena druhé Smluvní straně uvedené v záhlaví této Smlouvy.
  3. Vzájemné rozpory Smluvních stran budou řešeny nejprve smírným způsobem, a to v následujících postupných úrovních:

1. Kontaktními osobami za Dodavatele pro oblast provozní a Kontaktními osobami za Objednatele pro oblast provozní, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
2. Řídicí výbor, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
3. Management Dodavatele a Objednatele (není-li ve struktuře smluvní strany managementu, pak členové statutárního orgánu)

nepodaří-li se spor urovnat na některé z výše uvedených úrovní, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit jej k vyřešení věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

## SMLUVNÍ POKUTY

* 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud:
     1. Dodavatel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny díla bez DPH za každý další započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
     2. Dodavatel poruší svoji povinnost řádně a včas provést jakoukoliv Dílčí část Díla v termínu stanoveném v Harmonogramu, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty odpovídající nejvýše přípustnému rozsahu Ceny příslušné Dílčí část Díla bez DPH, a to za každý další započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
     3. Dodavatel poruší svoji povinnost při ochraně dat a informací uvedených v čl. ‎18 této Smlouvy má Objednatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
     4. Pokud se Dodavatel dopustí závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Za závažné porušení povinnosti se považuje zejména porušení podmínek a povinností podle čl. ‎3, ‎5, ‎6, ‎9, ‎10, ‎11, ‎19, 20 ‎a 21 této Smlouvy.
     5. Pokud se Zhotovitel dopustí méně závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Smlouvou, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
     6. Dodavatel poruší svoji povinnost odstranit vadu Díla nebo vadu Dílčí části Díla ve lhůtě stanovené podle odst. 19.8 nebo 19.9 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
     7. Dodavatel poruší svoji povinnost udělit Objednateli licenci v rozsahu dle článku ‎12 Smlouvy a/nebo ji udělí v nedostatečném rozsahu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých);
     8. Dodavatel poruší svoji povinnost řádně a včas předat Objednateli Dokumentaci, je Dodavatel povinen za každý započatý den prodlení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých);
     9. kterékoli z prohlášení a záruk Dodavatele dle článku ‎13 bude nepravdivé a/nebo zavádějící, zavazuje se Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé takové nepravdivé a/nebo zavádějící prohlášení a/nebo záruku;
     10. Dodavatel poruší zákaz uveřejnění či opravy dotčených dokumentů v registru smluv dle odst. ‎24.10 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč;
     11. Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 11 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč;
     12. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 13.6 této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel v Zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
         1. 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Dodavatele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo
         2. smluvní pokutu ve výši ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
  2. Splatnost smluvní pokuty anebo jakékoli obdobné platby dle předchozích odstavců nastává na základě písemné výzvy Smluvní strany, které nárok na zaplacení smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby vznikl. Pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy Smluvní strany, které nárok na zaplacení smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby vznikl. Zaplacení smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby v případě porušení jedné povinnosti dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu anebo jiné obdobné platby při opětovném porušení stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti dle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby nezaniká povinnost splnit závazek smluvní pokutou anebo jinou obdobnou platbou zajištěný. Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na odstoupení od Smlouvy.
  3. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele účtovat náhradu škody ve výši přesahující částku zaplacené smluvní pokuty.
  4. Dodavatel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty za přiměřené povaze povinností, ke kterým se vztahují.

## OCHRANA DAT A INFORMACÍ

* 1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací získaných v souvislosti s plněním této Smlouvy způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
  2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

## ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

* 1. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo a jakákoliv Dílčí část Díla bude provedena bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající z této Smlouvy, jejích příloh a Prováděcí dokumentace.
  2. Dodavatel přejímá záruku za jakost všech jednotlivých součástí Díla, a to ode dne provedení Díla a jeho převzetí Objednatelem do uplynutí dvou let od tohoto dne (dále také jen „**Záruční doba**“). Odstraňování záručních vad je Dodavatel povinen zajišťovat bezúplatně.
  3. Dodavatel není odpovědný za vady v případě vyšší moci, zásahu třetích osob nebo za vady prokazatelně zapříčiněné zásahem Objednatele do plnění převzatého od Dodavatele bez předchozí konzultace s Dodavatelem. Dodavatel nese odpovědnost za vady způsobené třetí osobou, kterou Dodavatel pro danou části plnění pověřil.
  4. Za případ vyšší moci se pro účely Smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie (např. pandemie COVID-19), výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

1. událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
2. nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala,
3. nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy povinná strana vznik této události předvídala, a
4. splnění povinnosti nelze ze strany Dodavatele zajistit jinak.
   1. Vady Díla zjištěné v záruční době odstraní Dodavatel bezplatně.
   2. Objednatel je povinen podat Dodavateli zprávu o vadách Díla nejpozději do 60 (šedesát) dnů od okamžiku, kdy Objednatel vady zjistil, nejpozději však do okamžiku uplynutí Záruční doby.
   3. V době od uplatnění reklamace Objednatelem do odstranění vady Dodavatelem se staví běh záruční doby.
   4. Dodá-li Dodavatel Dílo s vadami, má Objednatel právo požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě pro odstranění vad vzájemně dohodnuté mezi Smluvními stranami, která však nebude delší než 30 (třicet) kalendářních dnů. Neodstraní-li Dodavatel vady Díla ve lhůtě dle předchozí věty, má Objednatel právo: (i) požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla; (ii) zajistit sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad Díla a požadovat úhradu vzniklých nákladů po Dodavateli; nebo (iii) odstoupit od této Smlouvy v celém či částečném rozsahu z důvodu jejího podstatného porušení.
   5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva vyplývající z práv z vadného plnění dle ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
   6. V případě sporu ohledně toho, zda je vada vadou záruční či nikoliv se Smluvní strany dohodly, pro případ, že spor nebude možné nijak urovnat smírnou cestou, že Objednatel vybere soudního znalce, který dotčenou vadu posoudí a určí její povahu. Smluvní strany se zavazují závěr soudního znalce respektovat. Náklady na soudního znalce nese ta ze Smluvních stran, jejíž závěr ohledně povahy vady byl nesprávný.
   7. V případě odstranění vady, na kterou se prokazatelně a zcela nevztahuje záruka, bude Objednatel toto plnění ze strany Dodavatele hradit na základě jednotkových cen uvedených v Nabídce. Případným sporem o tom, zda je vada vadou záruční či nikoliv, není dotčena povinnost Dodavatele vadu odstranit, bude-li na jejím odstranění Objednatel trvat.
   8. V případě, že Dodavatel není schopen odstranit vady vzniklé v záruční době dle této Smlouvy v předem sjednaném termínu a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má Objednatel právo zajistit si plnění za pomoci třetí strany v cenách obvyklých. Takovéto náklady má právo Objednatel účtovat na vrub Dodavatele a Dodavatel je povinen je uhradit. O tomto kroku je Objednatel povinen Dodavatele informovat prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu.

## ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

* 1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Smlouvy.
  2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházením škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.
  4. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku). Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, vzniklá z osobních poměrů příslušné Smluvní strany, nebo vzniklá až v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážka, kterou by byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

## POJIŠTĚNÍ

* 1. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti tak, aby limit pojistného plnění ve smyslu § 2813 a násl. Občanského zákoníku pro jednu a všechny pojistné události činil alespoň 150.000.000,- Kč, přičemž spoluúčast Dodavatele nesmí překročit 10 %. Pojištění odpovědnosti Dodavatele dále nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
  2. Ověřenou kopii pojistné smlouvy, pojistky nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění, je Dodavatel povinen předložit Objednateli do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Toto pojištění Dodavatele musí rovněž zahrnovat pojištění všech jeho poddodavatelů, případně je Dodavatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této Smlouvy.
  3. Dodavatel je povinen Objednateli předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy od Objednatele ověřenou kopii platné pojistné smlouvy, pojistky nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v odst. 21.1 této Smlouvy. V případě vyčerpání celkového pojistného plnění v průběhu trvání této Smlouvy, nebo v případě uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána, je Dodavatel povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů doložit Objednateli i bez jeho žádosti doklad o uzavření nové pojistné smlouvy s týmiž nebo vyššími limity pojistného plnění.
  4. Pojištění Dodavatele musí být uzavřeno s pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má (mají) příslušná povolení působit jako pojišťovna na území některého členského státu Evropské unie.

## VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

* 1. Objednatel si vyhrazuje právo použít jednací řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb Poskytovatelem dle § 100 odst. 3 ZZVZ a za podmínek stanovených v § 66 ZZVZ. Novými službami se rozumí obdobné Služby odpovídající Veřejné zakázce a předmětu této Smlouvy. Předpokládaná hodnota nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Cena za tyto nové služby nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny uhrazené za Veřejnou zakázku. Nové služby mohou být sjednány v rozsahu odpovídajícímu výši předpokládané hodnoty nových služeb a poskytovány po dobu, která se odvíjí od sjednaného rozsahu nových služeb a předpokládané hodnoty nových služeb, to vše s přihlédnutím ke stanovené hranici ceny za nové služby dle tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn zahájit jednací řízení bez uveřejnění do 3 let ode dne uzavření Smlouvy. Objednatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
  2. Cena Díla se zvyšuje v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši těchto cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. Pokud dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy. Objednatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

## PLATNOST SMLOUVY

* 1. Tato Smlouva pozbývá účinnosti:

1. zánikem jedné ze Smluvních stran bez právního nástupce,
2. odstoupením od Smlouvy,
3. výpovědí,
4. dohodou Smluvních stran.
   1. Dodavatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem považují Smluvní strany nezaplacení oprávněně fakturované částky Objednatelem do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodlení písemně upozorněn. Smluvní strany výslovně sjednávají, že porušením Smlouvy ze strany Objednatele není postup dle odst. ‎5.14 této Smlouvy.
   2. Dodavatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části Díla, za kterou mu již bylo Objednatelem zaplaceno.
   3. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy Dodavatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem považují Smluvní strany:
5. hrubé porušení podmínek stanovených touto Smlouvou,
6. opakované méně závažné porušení podmínek stanovených touto Smlouvou; Smluvní strany sjednávají, že opakovaným méně závažným porušením se rozumí alespoň tři méně závažná porušení Smlouvy v průběhu jednoho kalendářního měsíce, přičemž porušení se nemusí vztahovat k téže podmínce stanovené touto Smlouvou;
7. neodůvodněné přerušení provádění Díla;
8. Dodavatel bude v prodlení s předložením či obnovením pojistné smlouvy dle čl. ‎21 této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, přestože byl na toto prodlení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní),
9. Dodavatel bude v prodlení se zaplacením smluvních pokut uplatněných Objednatelem po dobu delší než třicet (30) dnů, přestože byl na toto prodlení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní).
10. Dodavatel opakovaně nebo po dobu alespoň šedesáti (60) dnů porušuje nebo neplní některé požadavky na Službu dle příslušného Listu Služby, přestože byl na toto porušení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní),
11. Dodavatel bude v prodlení s dokončením Díla nebo jeho Části,
12. Dodavatel poruší nebo nesplní některou svou povinnost podle této Smlouvy, v důsledku čehož nebude Systém funkční po dobu delší než deset (10) dnů po sobě jdoucích,
13. Dodavatel poruší nebo nesplní některou svou povinnost, která je označena jako podstatné porušení v některém ustanovení této Smlouvy nebo jejích příloh.
    1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 11 této Smlouvy.
    2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel ve lhůtě dle odst. 13.6 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel dodavatele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
    3. Smluvní strany se též dohodly, že důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele je i též případ, kdy:
14. Dodavatel vstoupí do likvidace,
15. vůči Dodavateli bude podán návrh dle Insolvenčního zákona,
16. Dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění Smlouvy,
17. vyskytnou-li se skutečnosti, za které Dodavatel neodpovídá a které brání v plnění smlouvy Dodavatelem a tento stav trvá po dobu delší než čtrnáct (14) dnů,
18. zahájení trestního stíhání proti Dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů,
19. pravomocné odsouzení Dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
    1. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla druhé Smluvní strany.
    2. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí adresovanou Dodavateli. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce.
    3. Právní úkon odstoupení od Smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí v něm být uveden konkrétní a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a povinností Smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že trvají i po zániku účinnosti této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy.
    4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ ukončení této Smlouvy jakýmkoli způsobem jiným než splněním, je Objednatel oprávněn dle své volby vrátit Dodavateli veškeré, či jen některé, do té doby Dodavatelem poskytnuté plnění. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku se použije i pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhlo předání Objednateli.
    5. Za Objednatelem již uhrazené části Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na vrácení plnění podle odst. 23.11. této Smlouvy a řádně Dílo vrátí Dodavateli, vrátí Dodavatel Objednateli část Ceny díla, která se vztahuje k vrácené části Díla. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části Díla, musí je vrátit bez zbytečného odkladu.
    6. Za části Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání si Díla podle odst.23.11. této Smlouvy, má Dodavatel nárok na zaplacení v rozsahu odpovídajícím Ceně díla za část Díla, kterou si Objednatel ponechal. V případě, že smluvní vztah založený Smlouvou v části Díla zahrnující vytváření Autorského díla Dodavatelem na zakázku pro Objednatele zanikne jinak než splněním a Objednatel se rozhodne se ponechat si nehotové Autorské dílo, zůstává takovým zánikem smluvního vztahu založeného Smlouvou nedotčena platnost čl. ‎12, přičemž se má za to, že licence zahrnuje též oprávnění Objednatele dokončit nehotové Autorské dílo vlastní činností nebo prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel se zavazuje zajistit, že oprávnění podle předchozí věty Objednateli obdobně udělí rovněž třetí osoba v rámci licence udělené podle čl. ‎12 této Smlouvy.
    7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění může mít za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
    8. Smluvní strany sjednávají, že vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od této Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části Díla určené Objednatelem.
    9. Smluvní strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení článků ‎8, ‎12, ‎13, ‎15, ‎16, ‎17, ‎18, ‎19, ‎23 a ‎24.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy v souvislosti s ní se řídí Občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.
  2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený Smlouvou, se neuplatní ustanovení §§ 1764, 1765 a 1766 Občanského zákoníku. Smluvní strany tedy výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření Smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě a o jejich změně.
  3. Ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
  4. V případě, že se ustanovení Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným v důsledku změny legislativy či v důsledku změny výkladu platných obecně závazných předpisů, zavazují se Smluvní strany upravit jejich závazkový vztah do souladu s platnými a účinnými obecně závaznými předpisy českého právního řádu.
  5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor mezi Smluvními stranami vyřešen smírnou cestou postupem stanoveným odst. ‎16.5 Smlouvy, jsou k řešení sporů příslušné soudy v České republice.
  6. Závazným podkladem pro uzavření Smlouvy, zejména v rozsahu minimálních vlastností Díla a dalšího plnění poskytnutého na základě Smlouvy, je také Zadávací dokumentace a Nabídka v Zadávacím řízení. V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a touto Smlouvu, mají přednost výslovná ustanovení této Smlouvy.
  7. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami. Za den podpisu se považuje den uvedený u podpisů zástupců Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
  8. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
  9. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou.  Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě Smlouvy.
  10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu Smlouvy a dále informace, které o druhé Smluvní straně získala při jednáních o smluvní dokumentaci či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje smluvní dokumentace či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a Zákon o registru smluv. Pro případ, že tato smluvní dokumentace podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění takových dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně Objednatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněné dokumenty opravit. Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v registru smluv.
  11. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách Objednatele. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
  12. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování Objednatele v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zásady obsažené v Etickém kodexu.
  13. Objednatel pro účely plnění Smlouvy případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Vzhledem k tomu, že při zhotovení Díla může mít Dodavatel přístup k osobním údajům, zavazuje se Dodavatel na výzvu Objednatele uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzorové znění Objednatel Dodavateli na požádání poskytne a které tvoří Přílohu č. 33 Zadávací dokumentace.
  14. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel dvě vyhotovení.
  15. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její přílohy:

Příloha č. 1: Popis Díla

Příloha č. 2: Cena díla

Příloha č. 3: Bezpečnostní pravidla

Příloha č. 4: Realizační tým

Příloha č. 5: Školení

Příloha č. 6: Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 7: Akceptační kritéria

Příloha č. 8: Seznam ČS

Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 10: Nabídka

Příloha č. 11: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích Smlouvy připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne viz elektronický podpis | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |
| Za Objednatele ČEPRO, a.s. | Za Dodavatele [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |
| Mgr. Jan Duspěva | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| předseda představenstva | [STATUTÁRNÍ ORGÁN DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |
| Ing. Martin Vojtíšek | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| člen představenstva | [STATUTÁRNÍ ORGÁN DOPLNÍ DODAVATEL] |