SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU

č. Objednatele …………….

č. Zhotovitele …………….

„Rozšíření LAN pro CCTV Looukov“

- Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a.s.

se sídlem:	Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:	11 902931/0100

IČ:	60193531

DIČ:	CZ60193531

jednající:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních a smluvní dokumentace | Ivana Ševecová | 739 240 149 | ivana.sevecova@ceproas.cz |
| Technický dozor | Daniel Hrdlička | 602 666 915 | daniel.hrdlicka@ceproas.cz |
| autorský dozor | Marcel Pilát | 774 477 017 | marcel.pilat@pinetprojekt.cz |
| Stavební dozor | Daniel Hrdlička | 602 666 915 | daniel.hrdlicka@ceproas.cz |
| zápisů do stavebního deníku | Daniel Hrdlička Pavel Čuba | 602 666 915 724 028 511 | daniel.hrdlicka@ceproas.cz pavel.cuba@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Daniel Hrdlička Pavel Čuba | 602 666 915 724 028 511 | daniel.hrdlicka@ceproas.cz pavel.cuba@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Ladislav Šťastný, | 602 309 069 | ladislav.stastny@ceproas.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupena:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních a smluvní dokumentace |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zápisů do stavebního deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).

- Základní údaje o díle

  - Název díla: „Rozšíření LAN pro CCTV Loukov.“

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 26. 3. 2013 k zakázce č. 083/13/OCN, nazvané „Rozšíření LAN pro CCTV Loukov“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),

- nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení na zakázku (dále jen „Nabídka“),

  - V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

  - Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

- Předmět plnění

  - Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rozšíření LAN pro CCTV Loukov“, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:

☐     Rozšíření optické a metalické kabeláže, dodávka a montáž materiálu a výrobků nutných pro realizaci díla, provedení veškerých stavebních a montážních prací dle projektové dokumentace.

☐	vypracování technologického postupu,

☐	vypracování dokumentace skutečného provedení,

☐	zaškolení obsluhy ……………………..,

☐	zkušební provoz (14 dní)

(dále jen „Dílo“).

  - Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

- provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,

- platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,

- Závaznými podklady,

- pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,

☐	projektovou dokumentací pro výběr dodavatele s názvem Rozšíření LAN pro CCTV Loukov zpracované projekční kanceláří PINET projekt s.r.o., Máchova 2328. 256 01 Benešov, která je součástí zadávací dokumentace,

- předat řádně provedené dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli za dílo dohodnutou Cenu díla.

  - Projektová dokumentace:

☐	byla Zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeném v závazném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.

.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

☐	sám

☐	   pomocí subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy

  - Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činností:

☐	zajistí povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na staveniště),

poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění

☐	součinnost s oddělením informačních technologií střediska a centrály

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.

  - Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

- Místo a doba plnění

  - Místem plnění je: ČEPRO, a.s., sklad Loukov u Bystřice pod Hostýnem

  - Termíny provedení Díla:

Termín dokončení Díla: od data podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště do 60 kalendářních dnů.

  - Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu, případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

  - Řádné provedení Díla

☐	vyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části.

  - Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění. Odstávka nesmí trvat více než 12 hodin a smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. Objednatel potvrdí písemně zde uvedený termín odstávky nebo určí jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované odstávky.

  - Harmonogram plnění je součástí Nabídky.

(dále a výše jen „Harmonogram plnění“)

  - Přejímka staveniště

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla na staveništi do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště stanoveného Objednatelem v písemné výzvě Objednatele.

- Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

☐	vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,

- Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě do 5 dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

- Cena díla

  - Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

………………………….,- Kč

(dále a výše jen „Cena díla“)

  - K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

  - Cena díla dle článku 5.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.

  - Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele (odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a údržbě a provozní řád) atd.

  - Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.

  - V celkové Ceně díla dle článku 5.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

  - Pro oceňování Víceprací postupem podle článku 5.2.2. VOP bude použit sborník doporučených cen: 	☐ ÚRS

- Platební podmínky

  - Cena díla bude ☐ uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, resp. jeho 			jednotlivé etapy na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) 			vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání 			a převzetí.

  - Smluvní strany si zádržné:

☐ sjednávají ve výši 10 %.

Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.

  - Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

- v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: ………...

na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.

  - Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího doručení Objednateli.

  - Příslušná část zádržného bude Objednatelem uhrazena do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.

- Předání a převzetí Díla

  - Převzetí Díla bude provedeno:

☐ po dokončení Díla jako celku

  - Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů zejména:

dokumentace skutečného provedení Díla 3x v listinné formě a 1x v elektronické formě,

veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,

doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

veškeré doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,

doklady prokazující bezpečný provoz  technických a technologických zařízení, které jsou vystaveny k prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců (předepsané zkoušky a revize)

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  - zaměření tras kladené kabeláže

seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich pasporty,

veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

1x originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,

návrh provozního řádu pro zkušební provoz,

návrh provozního řádu pro trvalý provoz,

výchozí revizní zprávu elektroinstalace a zařízení

doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla kromě kovového, jenž zhotovitel pouze uloží na objednatelem předem určené místo v areálu místa plnění

měřící protokoly metalických a optických rozvodů (pouze elektronicky CD/DVD)

  - Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

☐ 3 x v listinné podobě;

☐ 1 x v elektronické podobě ve formátu  pdf ☐

- Záruka a záruční doba

  - Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 60měsíců na provedené práce, 36 měsíců na použitý materiál.

  - Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace:

- Havárii odstranit nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.

- ostatní vady odstranit nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace.

  - Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: ……, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu/ v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.

  - Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.

- Pojištění Zhotovitele a bankovní záruka

- Zhotovitel:

☐	prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč.

- Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

- Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

- Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

- Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

- Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění nejpozději 2 dny před zahájením odstávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč/hodina.

- V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví staveniště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

- Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

- Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.

  - Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku případně závazného právního předpisu Obchodní zákoník a jeho úpravu závazkových právních vztahů nahrazující, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.

  - Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

- příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které odkazuje.

  - Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele					Za Zhotovitele

V Praze dne ………………..				V …………… dne…………….

ČEPRO, a.s.						…………………

……………………………	…………………………..

Mgr. Jan Duspěva 	
předseda představenstva

……………………………	
Ing. Ladislav Staněk	
člen představenstva