- Rámcová smlouva o dílo

- č….

- na dodání a montáž technologie mycích boxů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), a § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále též jen „Smlouva“)

# Smluvní strany

- Objednatel:	ČEPRO, a.s.

se sídlem:		Praha 7, Dělnická č.p.213, č. or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:		Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:			11 902931/0100

IČ:			601 93 531

DIČ:			CZ601 93 531

jednající:	Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva a

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „Objednatel“)

Osoby pověřené komunikací za Objednatele v rámci uzavřené Smlouvy a smluv na dílčí veřejné zakázky ve věcech:

a/ smluvních: Pavel Ševčík, tel.: 739240286, pavel.sevcik@ceproas.cz

b/ technických a realizace díla: Pavel Kment, tel.: 602324576, pavel.kment@ceproas.cz

2) Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající:

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy a smluv na dílčí veřejné zakázky ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále společně jen „Smluvní strany“)

- Předmět plnění a práva a povinnosti smluvních stran

  - Předmětem této rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je úprava podmínek týkajících se dílčích plnění předmětu plnění, specifikovaného v bodě 1.4 této smlouvy zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy po dobu účinnosti, a úprava vzájemných vztahů mezi smluvními stranami.

  - Zhotovitel souhlasí, že dílčí plnění předmětu plnění budou probíhat na základě jednotlivých písemných objednávek objednatele, zasílaných písemně (elektronickou poštou, faxem, poštou) na osobu oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech smluvních: ………………... Každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje objednatele, specifikaci plnění, zejména typ, druh a počet předmětu plnění  pro jednotlivé dodávky, místo plnění, datum plnění a musí být podepsána pověřeným zaměstnancem objednatele nebo osobami oprávněnými jednat za objednatele dle zápisu v obchodním rejstříku.

  - Zhotovitel se na základě této smlouvy a na základě dílčích objednávek dle ustanovení 1.2 této smlouvy zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách ČEPRO, a.s. (dále též „VOP“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, v souladu s právními a technickými pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí provede (jako subdodávku pro akci „Realizace mycího boxu u konkrétní ČS“) dílo – předmět plnění uvedený v bodě 1.4 této smlouvy a v rozsahu upřesněném objednatelem v dílčí objednávce v termínu dle článku 2 této smlouvy, a dále se zavazuje předat předmět plnění za přítomnosti a se souhlasem dodavatele akce „Realizace mycího boxu“ objednateli. Objednatel se zavazuje převzít  předmět plnění v místě plnění a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu uvedenou v článku 3 této smlouvy.

  - Specifikace předmětu dílčího plnění - dílo:   ……………..

(dále též jen „dílo“)

Požadovaný rozsah prací pro provedení díla zhotovitelem požadovaného objednatelem na základě této smlouvy:

1.4.1 Technické podmínky

Jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je přílohou č.3  této smlouvy.

Jednotlivá dílčí plnění budou upřesněna vždy dle požadavků a potřeb objednatele v objednávce vystavené objednatelem v souladu s ustanovením 1.2 této smlouvy.

1.4.2 Zhotovitel provede do 15 pracovních dnů posouzení konkrétních projektů na „Realizace mycích

boxů v jednotlivých lokalitách“ z hlediska koordinace dodávky a montáže jeho technologie na

stavební část akce.

  - Zhotovitel prohlašuje, že provedl odborné posouzení a zhodnocení parametrů předmětu plnění v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, kterou od objednatele převzal již v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod ev.č.: 123/12/OCN s názvem „Dodávání technologie mycích boxů na ČS“, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla.

  - Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět díla dle této smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení díla.

  - Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Tato nabídka bude zhotovitelem garantována po celou dobu trvání této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu za provedení díla.

  - Objednatel se zavazuje nejpozději při předání staveniště zhotoviteli specifikovat a konkretizovat další technické a technologické údaje, týkající se charakteru díla a místa plnění, nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých povinností vyplývajících z právních a technických předpisů a z této smlouvy a jejích nedílných součástí. Veškeré důsledky vzniklé porušením povinností jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.

- Termín a místo plnění

  - Dílčí plnění bude objednatelem požadováno na základě této smlouvy po dobu účinnosti této smlouvy. Konkrétní předmět plnění, tj. dílo bude realizováno na základě vzájemné dohody po obdržení písemné objednávky (viz bod 1.2 této smlouvy) zhotovitelem, s možností předčasného splnění závazku zhotovitele.

  - Za splnění závazku zhotovitele dokončit a předat dílo požadované objednatelem na základě jeho písemné objednávky se považuje převzetí bezvadného a kompletního díla zástupcem objednatele oprávněného jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění uvedeném v objednávce (nebo jimi pověřenou osobou v místě plnění) a oboustranným podpisem předávacího protokolu. Převzetí díla musí proběhnout za přítomnosti a se souhlasem dodavatele investiční akce „Realizace mycího boxu“ pro každou jednotlivou lokalitu.

  - Za objednatele jsou k převzetí díla dle této smlouvy a k podpisu předávacího protokolu a dodacího listu pověřeni zástupce objednatele ve věcech technických. K převzetí a podpisu předávacího protokolu a dodacího listu je oprávněn každý jednotlivě a samostatně.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provedení díla (tj. montáž a zprovoznění mycího boxu) vždy do 5 dnů po řádném předání staveniště.

  - Místo plnění je čerpací stanice („ČS“) EuroOil po celém území České republiky. Konkrétní místo plnění bude vždy upřesněno předem v písemné objednávce. Konkrétní místo plnění je zároveň i místo předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet konkrétní místo plnění v souladu se smlouvou.

- Cena

  - Cena za řádné a včasné provedení díla, které bude předmětem dílčího plnění na základě této smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran na základě jednotkových položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

  - Cena za kompletní provedení díla (jeho dílčí části) na základě objednávky objednatele je stanovena na základě položkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotková cena položek uvedená v příloze č. 2 této smlouvy je zhotovitelem garantována po celou dobu trvání této smlouvy, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

  - V ceně za dílo (dílčí části) jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla zhotovitelem v dohodnutém termínu, doprava, a záruční servis.

  - K celkové ceně za dílčí část díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

  - Cena za dílo (jeho dílčí část), které bude předmětem objednávky objednatele, bude hrazena vždy po ukončení a předání díla objednateli na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.

- Platební podmínky

  - Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány.

  - Fakturace za předmět plnění na základě této smlouvy bude zhotovitelem provedena v souladu s bodem 3.5 této smlouvy takto: celková cena za kompletní a bezvadné dílo na základě objednávky objednatele dle bodu 1.2 této smlouvy bude fakturována vždy po předání a převzetí díla objednatelem stvrzeného podpisy dodacího listu a předávacího protokolu smluvními stranami.

  - Objednatel bude hradit platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele, uvedený v úvodní části této smlouvy. V případě, že zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody obou stran dodatkem k této smlouvě v souladu s ustanovením bodu 10.3. této smlouvy. Cena za dílčí část plnění bude zhotovitelem vyúčtována objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena po předání celého, kompletního a bezvadného dílčího plnění díla objednateli, na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány a písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor, tj. panem Pavlem Kmentem, s uvedením CZ CPA kódů, přičemž je zhotovitel povinen vystavit zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká objednateli). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá zhotovitel. Povinnou přílohou faktury je také předávací protokol, potvrzený objednatelem, bylo–li dílo (jeho dílčí část) předáno, jak je uvedeno v bodě 6.6. této smlouvy. Objednatel potvrdí soupis provedených prací a dodávek jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně a úplně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad, prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění.

  - Zhotovitel vystaví veškeré faktury dle této smlouvy v písemné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen uznávaným zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Každý takto vystavený daňový doklad, včetně faktur-daňových dokladů na přijatou dobu (s výjimkou faktury na přijatou platbu u plnění, kdy plátcem daně je objednatel, neboť tato není daňovým dokladem) bude obsahovat náležitosti, požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadované touto smlouvou, t.zn., že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy.

  - Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad : A) v listinné podobě doručením objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu (v době uzavření této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturační adresu : ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí), B) v elektronické podobě odesláním objednateli z elektronické adresy zhotovitele …….@....... (bez oznámení této adresy zhotovitelem objednateli dle ujednání této smlouvy nelze využít elektronickou podobu faktury) doručením objednateli na e-mailovou adresu, stanovenou písemně objednatelem (v době uzavření této smlouvy stanovil objednatel e-mailovou adresu pro zasílání elektronických faktur : cepro_DF@ceproas.cz)

  - Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání, provedou písemným oznámením, podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.

  - V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část, odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši, uvedené v daňovém dokladu, vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet, určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání bude použito v případě, že objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že daň z přidané hodnoty již zaplatil (uhradil) zhotovitel.

  - Každá faktura (daňový doklad) bude mít splatnost 45 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.

  - Faktura dle této smlouvy bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu a náležitosti, uvedené v této smlouvě nebo na jejím základě. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, viz bod. 1.2. této smlouvy.

  - V případě, budou-li zhotovitelem vystavené faktury (daňové doklady) obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takové faktury (daňové doklady) zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nové opravené faktury (daňové doklady) s novým datem splatnosti. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů ode dne doručení.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 45 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

  - V případě prodlení objednatele s platbou uhradí objednatel zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Staveniště a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli do 5 dnů poté, co vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a k zahájení prací. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí staveniště. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, má se zato, že staveniště v náhradním termínu převzal, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Právní domněnka převzetí staveniště se uplatní, pokud objednatel neuplatní právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu nepřevzetí staveniště zhotovitelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a kromě toho nahradit objednateli vzniklou škodu.

  - Dílo bude prováděno za provozu čerpací stanice.

  - Zhotovitel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly co v nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po ukončení činnosti musí zhotovitel tyto objekty a pozemky uvést do původního stavu.

  - Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním staveništi. V případě, že zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je objednatel sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškeré náklady vyúčtované mu objednatelem dle předchozí věty uhradit.

  - Neodevzdá-li zhotovitel objednateli řádně vyklizené staveniště, prosté všech pozůstatků činnosti zhotovitele a odpovídající projektu díla, do 5 dnů po vypršení sjednaného termínu předání díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

  - Za zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a plněním povinností v oblasti zajištění BOZP na staveništi mezi zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci objednatele, v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, pověřen pan ………………, tel.: ………………..

  - V případě porušení podmínek BOZP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Předání a převzetí díla

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je ode dne přejímky díla objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem postupem sjednaným v této smlouvě.

  - Předání a převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě.

  - K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, a to zápisem učiněným ve stavebním deníku a současně též elektronickou poštou na e-mailovou adresu : pavel.kment@ceproas.cz.

  - O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol. Protokol bez prohlášení o převzetí díla není předávacím protokolem ve smyslu této smlouvy.

  - Objednatel převezme dílo, bude-li řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, dosažení požadovaných parametrů a jakosti v souladu s touto smlouvou a požadavky objednatele uvedené v objednávce a předá-li zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k dílu a požadované dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo s jakýmikoliv vadami či nedodělky.

  - Rozhodne-li se objednatel převzít dílo i přes jeho ojedinělé vady či nedodělky díla, pak tyto vady a nedodělky objednatel uvede v předávacím protokolu, v němž také budou stanoveny lhůty, v nichž je zhotovitel zavázán tyto vady a nedodělky odstranit. Termín pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla nebudou delší než 15 kalendářních dnů, nebude-li v protokolu dohodnuto jinak. Po odstranění vytýkaných vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem. Převzetí díla s vadami a nedodělky, dle věty první tohoto odstavce, nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle článku 8 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dodat jako součást každého dílčího plnění následující dokumentaci :

- veškerou technickou dokumentaci vztahující se k dílu zpracovanou zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit ke schválení objednateli

- projekt skutečného provedení

- návody na údržbu a provoz zařízení (díla) v českém jazyce

- dokumentaci k dodanému materiálu a součástem

- technologické listy k nátěrovým hmotám

- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých materiálů a zařízení (součástí)

- prohlášení o shodě

- doklady o likvidaci odpadů

- záruční listy

- dodací list a předávací protokol

  - Předmět plnění – jednotlivé dílo musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

- Odpovědnost za vady, záruka a servis

  - Za jakost díla, případně vady díla odpovídá zhotovitel dle této smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

  - Záruční doba na provedené dílo činí 36 měsíců (mimo zářivkové trubice) a začíná běžet dnem předání a převzetí díla potvrzeného podpisem dodacího listu a předávacího protokolu oběma smluvními stranami, resp. ode dne odstranění vad a nedodělků ve smyslu bodu 6.5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po tuto dobu provádět zdarma záruční opravy. Záruka zahrnuje veškerý materiál, práce a cestovní výlohy.

  - Záruka dle bodu 7.2 této smlouvy se nevztahuje na vady díla způsobené neodborným zacházením či poškozením způsobeným třetí osobou.

  - Vady vzniklé v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bez ohledu na to, zda za ně odpovídá (v případě, že za vady zhotovitel neodpovídá, má právo na úhradu v přiměřené výši na základě dohody s objednatelem). Záruční servis provádí výhradně zhotovitel a doba servisního zásahu je v pracovních dnech do 24 hod od nahlášení a v ostatních případech je doba servisního zásahu do 72 hod od nahlášení.

  - Termín odstranění případné vady díla bude vždy sjednán písemně. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraňováním vad či neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady v záruční době přefakturuje objednatel zhotoviteli a zhotovitel je povinen takto vyúčtované náklady objednateli uhradit.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel, užívat.

  - Kromě povinností zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokázané škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle bodu 2.2 této smlouvy, tj. termín plnění dohodnutý se zhotovitelem na základě jeho objednávky, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny požadovaného díla za každý i započatý den prodlení.

  - V případě nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků v souladu s bodem 6.5 smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou neodstraněnou vadu a nedodělků zvlášť.

  - V případě nesplnění termínu pro odstranění vad díla či dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad díla v záruční době dle podmínek této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě neplnění stanoveného harmonogramu prací zhotovitelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s postupovým termínem. Platí, pokud je dílo (jeho dílčí část) prováděno podle sjednaného harmonogramu. Za postupový termín se považuje každý termín v harmonogramu, sjednaném podle této smlouvy.

  - Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí, že tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli při porušení svých povinností náhradu škody, a to v plném rozsahu.

  - V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za první den prodlení a 3.000,- Kč v případě prodlení delšího než 10 dní.

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám po celou dobu realizace díla. Minimální limit pojistného plnění činí 500.000,- Kč pro škodu způsobenou třetí osobě. Škody, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.

- Selhání zhotovitele a zánik smlouvy

  - V případě, že:

- zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví bezdůvodně práce na díle,

- bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení a předání díla, nebo

- práce a dodávky budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě,

považuje se to za selhání zhotovitele. V takovém případě má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení díla, dokončení díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání zhotovitele třetí osobě. V takovém případě se cena sníží o cenu prací a dodávek, které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  Tím nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o ukončení smlouvy, změně rozsahu díla, převzetí díla, náhradě škody a záruce.

  - Zásahem do díla zhotovitele dle článku 9.1 smlouvy, provedeným třetí osobou na základě pokynu Objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena díla sjednaná v této Smlouvě.

  - V případě selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž vzniklou škodu.

  - Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě tří měsíců, která započne běžet 1. dnem následujícího měsíce doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí objednávky v případě, že:

- dojde k selhání zhotovitele,

- prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jednotlivého díla dle objednávky objednatele na základě této smlouvy o více než 7 dnů

- bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli,

- dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace,

- Zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné pro řádné plnění Díla.

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele odstoupit od dílčí objednáyky podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a/nebo je-li to dohodnuto v jiných ustanoveních této Smlouvy a právo na náhradu škody.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech, kdy je objednatel oprávněn odstoupit od dílčí objednávky. Objednatel je též oprávněn odstoupit od smlouvy, vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení, či provádění díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 60 dnů. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a/nebo je-li to dohodnuto v jiných ustanoveních této Smlouvy a právo na náhradu škody.

  - Odstoupení, jakož i výpověď smlouvy musí být provedena písemnou formou dopisem adresovaným do sídla druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. Zásilka se považuje za doručenou druhým dnem ode dne odeslání

- Ostatní ujednání

  - Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že vzájemně svěřené informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, a to i po ukončení platnosti Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na internetových stránkách na profilu objednatele (tj. na www.softender.cz) v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

  - Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 123/12/OCN s názvem „Dodávání technologie mycích boxů na ČS“ na základě které byla tato smlouva uzavřena, a to včetně této smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn práva a závazky vzniklé z této Smlouvy a z jednotlivých dílčích objednávek převádět ani jejich plněním pověřovat třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli při předání staveniště ke schválení seznam svých možných subdodavatelů na plnění předmětu Díla. Tím není dotčena jeho odpovědnost za plnění subdodavatelem, jakoby plnil sám.

- Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a jejími přílohami, platí znění nejvýhodnější podle volby objednatele, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP, mají přednost ustanovení této smlouvy (§ 273 obchodního zákoníku)

  - Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a právním řádem České republiky.

  - Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

  - Tato smlouva je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích objednávek učiněných před uplynutím této doby nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí objednávka splněna nebo ukončena do doby ukončení této smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích objednávek, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí objednávky.

  - Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporů Smluvních stran příslušné soudy v České republice.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

- Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a.s.

Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele

Příloha č .3 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne:					           V                            dne:

Objednatel:				                         	Zhotovitel:

ČEPRO, a. s.

………………………………………				………………………………………

Ing. Jiří Borovec, MBA

předseda představenstva

ČEPRO, a.s.

……………………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva

ČEPRO, a.s.