# Příloha č. 2 – Harmonogram

*Harmonogram bude detailněji vypracován Dodavatelem ve spolupráci se Zadavatelem. Finální harmonogram podléhá schválení ze strany Zadavatele po jeho odsouhlasení se stává Přílohou č. 2 Smlouvy.*

Zahájení prací po podpisu smlouvy (T).

Dodávka/zahájení produkčního provozu by mělo proběhnout do 15 měsíců od uzavření Smlouvy o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu.

1. FÁZE 0: T+1

* Stanovení organizační struktury projektu (vedení, komunikace, eskalační scénáře, definice provozního a řídícího výboru, atd.);

1. FÁZE 1: T+2

* Analýza naplnění požadavků ze zadávací dokumentace (detailní popis naplnění požadavku);
* Zpracování detailního harmonogramu implementace;

1. FÁZE 2: T+12
   * Vývoj / customizace a implementace a migrace dat;
   * Testování;
2. FÁZE 3: T+15
   * Proškolení uživatelů a administrátorů;
   * Zahájení produkčního provozu;
   * Dodání dokumentace;
3. FÁZE 4: T+15
   * Zahájení poskytování služeb dle smlouvy - SLA;
4. FÁZE 5: T+39
   * Dokončení automatické archivace dat z aplikací a IS Zadavatele do AZD;

*T = datum uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Zadavatelem.*

*Termíny jsou v kalendářních měsících.*