Zadávací dokumentace zakázky

č. 161/23/OCN

nazvané

„Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.

vypracovaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, (dále jen „***zákon***“)

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní informace o zakázce

## Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále též jen „**ZD**“) obsahuje zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, zejména podmínky kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky a obchodní a smluvní podmínky.

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci veřejné zakázky.

Od účastníků zadávacího řízení se očekává, že splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek možné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení této veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) a dalšími právními předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou dány příslušnými ustanoveními ZZVZ. Podáním své nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, stejně jako nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost: ČEPRO, a. s.

Sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 60193531

DIČ: CZ 60193531

Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

(dále též jen „zadavatel“)

## Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce specifikované v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených.

Kontaktní osobou je ve věcech zadávacího řízení je:

Ing. Ivana Ševecová, tel. 221 968 109; [ivana.sevecova@ceproas.cz](mailto:ivana.sevecova@ceproas.cz)

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné plnění předmětu dotčené veřejné zakázky je český jazyk, a dodavatel – účastník zadávacího řízení je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly vždy v českém jazyce.

**Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:**

*dodavatel* – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel;

*smlouva či rámcová dohoda* (příkazní smlouva) – jedná se o příkazní smlouvu, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybraným dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení;

*účastník zadávacího řízení* – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;

*zadávací řízení* – jedná se o zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení, s názvem veřejné zakázky Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.“;

*zadávací dokumentace (ZD)* – veškeré písemné dokumenty tvořící a obsahující zadávací podmínky zpřístupněné zadavatelem účastníkům zadávacího řízení k dané zakázce;

*zadavatel* – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.2 této zadávací dokumentace

*zakázka či veřejná zakázka* – nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.“ ve smyslu § 56 zákona zadávaná dle podmínek uvedených v zákoně a v této zadávací dokumentaci v nadlimitním režimu;

*zákon* – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.

## Druh zadávacího řízení

Dle zákona se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby.

Tato zakázka s názvem „Rámcová dohoda – Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s“ je vypracována a zadávána v nadlimitním režimu.

Zadávací řízení formou otevřeného řízení dle § 56 zákona je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie v souladu s § 212 zákona.

V oznámení o zahájení řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie (dále též jen „oznámení“) oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto druhu řízení, a tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek k této zakázce.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek dodavateli jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech.

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli doručena včas, tj. je-li žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli prokazatelně doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.

## Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka musí být podána v souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) zákona v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na internetových stránkách společnost: <https://zakazky.ceproas.cz/>

**Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele.**

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109.

Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude provedena kontrola nabídek, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 109 odst. 2 zákona.

## Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro veřejné zakázky CPV

760 00000–3 Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu

## Časový rámec plnění a místo plnění

* + 1. Doba plnění

Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců. Předpokládaný termín zahájení díla: leden/únor 2024.

* + 1. Místo plnění

Místa plnění vztahující se k zakázce jsou lokality na trasách produktovodní sítě zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota všech služeb realizovaných za celou dobu trvání rámcové dohody činí částku ve výši 70 000 000,- CZK (slovy: sedmdesátmiliónů korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Zadavatel není schopen určit počet zadání dílčích zakázek pro celou dobu trvání smlouvy, neboť příkazní smlouva bude zadavatelem využívána dle konkrétních potřeb a s ohledem na obchodní priority zadavatele.

## Prohlídka místa plnění

## Zadavatel s ohledem na předmět zakázky nezajišťuje prohlídku místa plnění.

# Vymezení předmětu zakázky

## Předmět zakázky

# Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody (příkazní smlouvy) na provádění investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s., tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude zajištění činností v rozsahu uvedeném v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách na potrubí produktovodů, které se nachází na území České republiky (dále také jako „*dílo*“). Specifikace předmětu plnění dílčích zakázek a jednotkové ceny, včetně popisu je uvedena v příloze č. 1 této ZD.

Přesný plán kdy, na jakých úsecích, v jakém rozsahu a které práce se budou provádět nelze předem specifikovat. Rozsah prací začíná od jedné vady, nebo jedné šachty na trase produktovodu na území ČR. Vzhledem k vytíženosti produktovodního systému se plán prací, které budou předmětem jednotlivých dílčích zakázek zpracovává na maximálně jeden rok dopředu a následně je tento plán upřesňován na měsíčních harmonogramech, kde se mohou termíny jednotlivých akcí měnit. Závazné termíny realizací dílčích zakázek budou oznamovány 14 dnů před jejich zahájením. V této době již musí být projednány a zajištěny všechny přípravné práce tak, aby bylo možno v této lhůtě předat pracoviště prosté práv třetích osob a subjektů včetně vytýčení sítí a zajištění souhlasů jejich správců a příslušných orgánů státní správy.

# Jednotlivé dílčí zakázky na zajištění požadavků na investorsko inženýrskou činnost budou zadávány na základě a v souladu s příkazní smlouvou, jejíž uzavření je předmětem tohoto zadávacího řízení. Jedná se o zabezpečení investorsko inženýrských činností v rozsahu potřebném při přípravě, výstavbě a uvedení do provozu staveb příkazce v rozsahu sjednaném v této smlouvě včetně zajištění pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (případně nahrazujícího dokladu), výkon technického dozoru investora při realizaci stavby, zajištění kolaudačního souhlasu, majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou včetně uzavření kupních smluv a smluv o zřízení věcného břemene na určené pozemky a zajištění vkladu smluv do katastru nemovitostí.

Investorsko inženýrská činnost bude požadována zejména pro:

1. Provedení opravy potrubí výřezem (vady, spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.) v prostém terénu, chráničce, vodoteči, komunikaci;
2. Provedení opravy potrubí záplatou nebo kloboukem;
3. Likvidace armaturních šachet;
4. Výstavba nových armaturních šachet;
5. Úprava terénu okolo šachty a výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest;
6. oprava nadzemního uložení potrubí;
7. oprava indikačních vrtů;
8. vrtání (frézování) potrubí pod provozním tlakem;
9. drobné technologické práce;
10. provádění řízených protlaků se zatahováním potrubí do chrániček.

## Zadání dílčích zakázek na základě rámcové dohody

Jednotlivé dílčí zakázky budou zadavatelem dodavateli zadávány, (resp. jednotlivé smlouvy na plnění předmětu dílčích zakázek budou uzavřeny) vždy na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, která bude obsahovat zejména:

* místo plnění, resp. umístění lokality plnění, konkrétní místo na potrubním systému produktovodů na území celé České republiky
* specifikaci jednotlivých požadovaných úkonů pro danou lokalitu,
* údaje o termínu realizace,
* další požadavky zadavatele příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Předmětu zakázky

(dále jen „objednávka“) a písemného potvrzení objednávky dodavatelem s přiloženým oceněným výkazem výměr pro dané dílo (předmět dotčené dílčí zakázky) a s časovým harmonogramem pro provedení díla odpovídající objednávce.

## Technické podmínky realizace jednotlivých dílčích zakázek zadávaných na základě příkazní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění jednotlivých dílčích zakázek včetně technických podmínek realizace a jednotkových cen je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Takové požadavky, včetně níže uvedených požadavků zadavatele uvedených ve vlastním textu této zadávací dokumentace, odpovídají povinnostem/závazkům vybraného dodavatele při plnění konkrétní dílčí zakázky zadané vybranému dodavateli postupem sjednaným v příkazní smlouvě: vybraný dodavatel je pak povinen takové požadavky zadavatele řádně a včas splnit.

## Rozsah předmětu veřejné zakázky/předmětu (dílčích) veřejných zakázek zadávaných na základě smlouvy a technické podmínky realizace

* + 1. Rozsah této zakázky, resp. rozsah předmětu dílčích zakázek, jakož i technické podmínky požadované zadavatelem vyplývá z vymezení předmětu uvedeným v čl. 2.1 této zadávací dokumentace a dále z dalších požadavků zadavatele uvedených zejména v tomto článku zadávací dokumentace níže.
    2. Dodavatel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě.
    3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučená ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci díla považují vždy za závazná.
    4. Dodavatel je povinen dodržovat při provádění Předmětu plnění veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy zadavatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
    5. Dodavatel předloží před započetím dílčí zakázky (provádění díla) postup jednotlivých činností a jejich harmonogram.
    6. Dodavatel předloží před započetím dílčí zakázky seznam rizik vyplývajících z dané činnosti.
    7. Obsahem inženýrských činností, k nimž je příkazník zavázán při veřejnoprávním projednání a přípravě staveb je zejména:

1. provést kontrolu úplnosti předané projektové dokumentace pro realizaci stavby z hlediska potřeb územního řízení a stavebního řízení, provést její kompletaci a v případě zjištění nedostatků předat zadavateli podklady pro zajištění objednávky k dopracování projektové dokumentace projektovou organizací, případně geodetické firmě,
2. zajistit kompletaci a potřebný počet vyhotovení projektové dokumentace pro účely jejího projednání s dotčenými orgány a organizacemi v rámci stavebního event. územního řízení,
3. projednat projektovou dokumentaci se všemi příslušnými dotčenými orgány, organizacemi a dotčenými subjekty a doklady o výsledcích tohoto projednání evidovat a předat zadavateli
4. obstarat veškeré potřebné výpisy z listů vlastnictví z katastru nemovitostí pro aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, jejím ochranným pásmem a jejím provedením na příslušných katastrálních úřadech, (soupis je součástí projektu pro územní řízení),
5. projednat a uzavřít jménem zadavatele a v jeho prospěch na základě plné moci s vlastníky dotčených pozemků ve fázi přípravy (územní a stavební řízení):

* pro vydání územního rozhodnutí a před zahájením výstavby v příslušné lokalitě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro podzemní kabelové přípojky el. energie se všemi vlastníky dotčených pozemků,
* pro vydání územního rozhodnutí před zahájením výstavby v příslušné lokalitě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro převod pozemků do vlastnictví zadavatele určených projektem v rozsahu předem schváleném zadavatelem pro umístění staveb (budov) armaturních stanic,
* včasné předložení a doložení případů, kdy vlastník prokazatelně odmítne uzavřít smlouvu podle stanovených podmínek a následné řešení podle písemných pokynů zadavatele s vlastníkem pozemku individuálně, tak, aby před zahájením výstavby v dané lokalitě byly pozemky majetkoprávně vyřešeny,

1. obstarat včas, nejpozději však před zahájením výstavby pro vykupované pozemky určené k zastavění podle projektu všechny podklady nutné pro jejich odnětí ze ZPF případně LPF a pro zaplacení odvodů podle zákona,
2. obstarat výpočty odvodů za vynětí ze ZPF, případně LPF prostřednictvím odborných subjektů, zajistit včasné předání úplných podkladů pro zaplacení pravomocně vyměřených odvodů zadavateli,
3. obstarat včas souhlas příslušného orgánu k vynětí půdy ze ZPF, případně LPF, v rozsahu potřebném podle projektu k zastavění,
4. obstarat včas pravomocné povolení vykácení mimo-lesní zeleně podle příslušných právních předpisů,
5. obstarat včas archeologické posouzení pozemků dotčených stavbou, v rozsahu a postupem podle příslušných právních předpisů,
6. obstarat včas písemné vyjádření správců a majitelů dotčených podzemních vedení k projektové dokumentaci,
7. obstarat včas pravomocné vodohospodářské souhlasy a rozhodnutí v rozsahu potřebném podle právních předpisů,
8. obstarat ostatní předepsaná a potřebná vyjádření, souhlasy, rozhodnutí či povolení orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků řízení nutná pro včasné vydání příslušných rozhodnutí, tj. územní a stavební povolení ve sloučeném řízení, případně územní rozhodnutí a stavební povolení, pokud příslušný úřad řízení nesloučí.
9. v rámci územního řízení – vypracovat a podat návrh na zahájení správního řízení ve věci vydání územních rozhodnutí, zkompletovat přílohy v souladu s právními předpisy,
10. v rámci územního řízení zastupovat zadavatele, zajistit a předložit vyžádané podklady, účastnit se místních šetření pro územní řízení, a činit vše potřebné k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a jejího ochranného pásma. Neprodleně po jeho vydání s potvrzením o nabytí právní moci předat územní rozhodnutí zadavateli,
11. v rámci stavebního řízení obstarat potřebná vyjádření orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků řízení k dokumentaci pro stavební povolení,
12. v rámci stavebního řízení — vypracovat a podat žádost o vydání stavebních povolení, nebo ohlášení stavebních úprav,
13. účastnit se v nezbytném rozsahu správních jednání ve věci vydání stavebních povolení, zajistit včas vyznačení právní moci na rozhodnutí vydaná ve správních řízeních a předat je neprodleně zadavateli,
14. ve spolupráci s dotčenými stavebními úřady usilovat o sloučení územního a stavebního řízení dané lokality stavby,
15. uzavřít za podmínek předem písemně schválených zadavatelem dohody o náhradě škod s vlastníky či uživateli pozemků dotčených výstavbou ve znění dle přílohy k této smlouvě,
    * 1. Pro realizaci stavby zajistit odborné řízení a nepřetržitou vzájemnou koordinaci jednotlivých prací a dodávek. Dodavatel se proto zavazuje řádně a v potřebném rozsahu provádět řízení prováděných prací a dodávek a jejich vzájemnou koordinaci při realizaci uvedené stavby v jednotlivých dílčích částech (lokalitách) i jako celku. Dodavatel bude svůj závazek plnit formou tzv. technického dozoru investora (dále jen TDI) a formou dalších činností.
      2. Dodavatel se za tímto účelem zavazuje provádět pro zadavatele podle jeho pokynů, jeho jménem a na jeho účet činnosti TDI, nutné pro zajištění úspěšné, plně funkční a provozuschopné realizace projektu. Dodavatel se zavazuje činnosti TDI provádět v souladu s předanou a zadavatelem schválenou projektovou dokumentací v souladu s časovým harmonogramem prací a dodávek vypracovaným mandatářem a schváleným písemně zadavatelem pro realizaci stavby, nebo jejich dílčích lokalit.
      3. Obsahem činnosti dodavatele při realizaci stavby bude zejména výkon činnosti technického dozoru investora a další činnosti sjednané v této smlouvě především koordinace činností zadavatelem vybraných zhotovitelů stavby:
16. ve spolupráci s provozními útvary zadavatele zpracovat časový harmonogram prováděných prací konkretizovaný do jednotlivých částí stavby. Časový harmonogram, projednaný a schválený zadavatelem je spolu se zadavatelem schválenou projektovou dokumentací a pravidelnými kontrolními poradami stavby základním řídícím dokumentem stavby,
17. v místech, kde jsou stavbou dotčena vlastnická a uživatelská práva obchodní společnosti MERO ČR a.s. zajistit schválení postupu činností společností MERO ČR a.s.
18. řídit a koordinovat práce a dodávky na jednotlivých částech stavby, a to v souladu s časovým harmonogramem prováděných prací, projektovou dokumentací, podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených účastníků,
19. zajišťovat soulad prací a dodávek s platnou projektovou dokumentací, podmínkami povolení a podmínkami sjednanými v realizačních smlouvách o dílo, které zadavatel předá příkazníkovi nejpozději před realizací jednotlivých lokalit stavby podle schváleného časového harmonogramu a smlouvách s vlastníky a uživateli pozemků,
20. kontrolovat kvalitu a kvantitu provedených prací a dodávek, zvláště kontrolovat přesnost umístění stavby a záboru cizích pozemků, provedené konstrukce před jejich zakrytím, úplnost a kvalitu dodávek materiálů potřebných pro zabezpečení výřezů event. výměnu armatur, tak aby byla v souladu s uzavřenou smlouvou (s výjimkou ceny, jejíž kontrolou je pověřen zástupce zadavatele, není-li dohodnuto objednávkou jinak)
21. vyžádat spolupráci zadavatele a spolupracovat vždy, vyžádá-li si to postup a podmínky stavby (dílčí části) při zajištění vstupu na dotčené pozemky od vlastníků pozemků, uzavření dohod s uživateli pozemků, souhlasu dotčených orgánů a organizací (např. ohlašovací povinnosti ve smyslu podmínek jednotlivých stavebních povolení apod.) řešení nesouladu prováděných dodávek a prací s projektem stavby,
22. nepřetržitě spolupracovat s určenými pracovníky zadavatele a provozními pracovníky daného úseku produktovodu, s cílem zajistit a koordinovat odstávky produktovodu nutných pro realizaci stavby (dílčí části),
23. koordinovat a zabezpečovat vytyčení a předání staveniště dílčích částí stavby – jednotlivých lokalit určeným zhotovitelům, zabezpečovat trvalý dozor při realizaci výřezů a výměn armatur a spolupráci pověřených zaměstnanců zadavatele, zabezpečovat výkon trvalého TDI při realizaci technologické části stavby v příslušné lokalitě,
24. zabezpečovat jménem zadavatele převzetí dokončených výřezů event. výměn armatur od určených zhotovitelů v souladu s uzavřenou smlouvou a technickými předpisy, provedení příslušných zkoušek a revizí, včetně kontroly úplnosti předaných dokladových částí, a zabezpečovat vytyčení a předání staveniště jednotlivých lokalit určeným zhotovitelům stavebních částí a částí elektro podle odsouhlaseného časového harmonogramu, event. podle písemných pokynů pověřeného zaměstnance zadavatele, výkon TDI při realizaci stavební části stavby a části elektro, provádět koordinaci prací jednotlivých zadavatelem vybraných zhotovitelů při realizaci stavby,
25. kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků a plnění dalších smluvních a zákonných povinností zhotovitelů stavby, kontrolovat správnost a úplnost listinných dokumentů předávaných jednotlivými zhotoviteli jako součást dodávky investorovi,
26. zabezpečovat kontrolu vykazovaných výkonů zhotovitelů, jejich soulad s podmínkami uvedenými v dodavatelských smlouvách, a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost na fakturách, vadné faktury vrátit zpět zhotoviteli, informovat o vadách zadavatele,
27. zajistit projednání a provedení opatření na odstranění vad projektu způsobem schváleným zadavatelem a vyčíslení náhrady nákladů vzniklých vadou projektu vůči projektantovi,
28. dodavatel odpovídá za škodu vzniklou zadavateli z případných vad projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání,
29. zajišťovat soulad realizovaných dodávek a prací s projektem stavby. V případě potřeby autorského dozoru, upozorní zadavatele na tuto skutečnost a bude s autorským dozorem spolupracovat,
30. provádět evidenci změn projektové dokumentace stavby a evidenci změn skutečného provedení stavby, uplatňovat a kontrolovat jejich zapracování do dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zajišťují jednotliví zhotovitelé stavby,
31. předat zadavateli podklady pro činnost a spolupráci s geodetem stavby, a to jak pro zajištění vypracování geometrických plánů s vyznačením věcných břemen a oddělovacích geometrických plánů pro případný výkup pozemků, tak ohledně změn či polohy liniové trasy přípojky elektro či produktovodu,
32. písemně potvrzovat převzetí pozemků pro výstavbu od vlastníků a uživatelů, provádět likvidaci škod na zemědělských a lesních pozemcích způsobených výstavbou postupem podle smlouvy, předávat dotčené pozemky písemným potvrzením zpět jejich vlastníkům a uživatelům, podrobně vést o tomto procesu evidenci a předávat ji pravidelně zadavateli v písemné (i elektronické) podobě,
33. kontrolovat dodržování podmínek územních rozhodnutí, stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
34. organizačně zabezpečovat přejímací řízení, připravit podklady pro přejímací komisi zadavatele k zajištění řádného převzetí dokončeného díla od jednotlivých zhotovitelů, kontrolovat veškerou dokumentaci skutečného stavu předanou zhotoviteli a úplnost dokladů a podkladů v návaznosti na uzavřené smlouvy, včetně geometrických plánů pro kolaudaci, jež budou obsahovat také vyznačení věcného břemene či oddělení části pozemku tak, aby bylo možné včas a neprodleně ukončit majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemku,
35. kontrolovat, uplatňovat a evidovat vady díla a jejich odstraňování, zejména pokud plynou z přejímacích řízení a připravovat a předávat zadavateli včas řádné podklady pro případnou reklamaci vad zhotoveného díla,
36. připravovat pro zadavatele podklady na event. uplatnění smluvních pokut u zhotovitelů za nedodržování smluvních podmínek,
37. dát zhotoviteli na vlastní odpovědnost příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost stavby, případně život, nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li značná škoda o této skutečnosti písemně informovat zadavatele,
38. zajistit vypracování a podání návrhů na kolaudaci určených lokalit, shromáždit potřebné doklady pro kolaudaci, zúčastnit se místních šetření, předat pravomocné kolaudační rozhodnutí zadavateli s potvrzením o právní moci,
39. ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci zadavatele zabezpečit předání díla k zaúčtování do majetku zadavatele (drobný hmotný dlouhodobý majetek a hmotný dlouhodobý majetek).

## Další obecné požadavky vztahující se k provádění díla

* + 1. Zadavatel požaduje provádět veškeré činnosti v souladu s harmonogramem, který předloží dodavatel před zahájením jednotlivých činností.
    2. Vybraný dodavatel předloží **analýzu rizik prací spojených s provedením díla zadavateli před zahájením každého dílčího plnění (provádění Předmětu plnění)** a přijatých opatření k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).
    3. Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce trvání 24 měsíců.
  1. **Provádění prací**
     1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat platným právním předpisům a požadavkům definovaných platnými vnitřními předpisy zadavatele v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí a režimu Propustkového řádu, se kterými bude seznámen.
     2. Dodavatel je při realizaci zakázky povinen postupovat v souladu s platnou legislativou, provoz zařízení dotčených realizací zakázky musí splňovat požadavky platných obecně závazných předpisů.
     3. Dodavatel je povinen dodržovat v oblasti BOZP zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
     4. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu příslušného produktovodu, nebo skladu pohonných hmot, a zavazuje se před zahájením díla informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi a riziky vztahujícími se k provozu produktovodu nebo skladu tak, aby mohl dílo řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy dodavatel zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy (dílčí smlouvy na základě příkazní smlouvy), platí, že dodavatel je s podmínkami provozu produktovodu, skladu pohonných hmot seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
     5. Dodavatel odpovídá za to, že předmět každé dílčí zakázky zadávané na základě příkazní smlouvy bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.

## Požadavky na technickou dokumentaci

Všechny doklady, požadované zadavatelem (vyplývající z rozsahu požadovaných činností), budou předány 2 x v originále a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě v PDF.

## Součinnost zadavatele

**Zadavatel pro potřeby plnění předmětu dílčí zakázky poskytne tuto součinnost:**

* vstupy do objektů ČEPRO, a. s. pro pracovníky a techniku dodavatele(ů);
* seznámení s vnitřními předpisy zadavatele, vstupní proškolení pracovníků vybraného dodavatele, včetně poddodavatelů z podmínek BOZP, PO, PZH a seznámení s možnými riziky atd.

# Obchodní podmínky včetně platebních

* 1. **Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného textu příkazní smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy.

Dodavatel není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Podmínění, odchýlení se od nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace předložené účastníkem zadávacího řízení v nabídce znamená nesplnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení a takový účastník může být ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.

Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

* 1. **Platební podmínky**

Platební a fakturační podmínky zadavatele jsou uvedeny rovněž v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

* 1. **Registr bezpečnostních požadavků**
     1. Při provádění Díla je dodavatel povinen dodržovat požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií a dalšími bezpečnostními požadavky, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/ nebo vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní seznam povinností vymezuje Registr bezpečnostních požadavků (dále také jen „Registr“).
     2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že personál dodavatele (příp. i poddodavatele) bude dodržovat a plnit povinnosti stanovené v Registru. Registr je uveřejněn na internetových stránkách: <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/dokumenty/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-02-01.pdf>.
     3. Dodavatel podpisem příkazní smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými povinnostmi Registru seznámil. Zadavatel je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a úpravy bezpečnostních požadavků. Pokud při plnění příkazní smlouvy bude Registr aktualizován, o každé takové změně je zadavatel povinen dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
     4. V případě porušení povinností stanovených v Registru je zadavatel oprávněn ukládat dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
  2. Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění Předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona:

1. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
2. všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, budou hrazeny řádně a včas

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu pro toto zadávací řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny služeb a dodávek v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty (DPH) požadované zadavatelem v členění podle přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny této zadávací dokumentace s tím, že součet všech dodavatelem vyplněných jednotkových cen bude tvořit jeho celkovou nabídkovou cenu pro účely hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení, tedy pro výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena příkazní smlouva. V případě, že dodavatel nevyplní všechny jednotkové ceny do Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny (tj. ve Specifikaci předmětu plnění a jednotkové ceny bude chybět vyplněná, byť i jen jedna položka, položka bude pozměněna nebo bude taková položka oceněna nulou,), bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k možnému vyloučení účastníka podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Jednotkové ceny vyplněné u všech jednotlivých položek Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku, změn ceny vstupním materiálů apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a budou pro účastníka závazné po celou dobu trvání příkazní smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení ceny konkrétního díla podle konkrétního výkazu výměr předkládaného zadavatelem při zadání příslušné dílčí zakázky. Pokud v rámci realizace dílčí zakázky zadané na základě příkazní smlouvy provede dodavatel jakékoliv práce či výkony, které nejsou uvedeny v některé z položek ve Specifikaci předmětu plnění a jednotkové ceny, má se za to, že cena za tyto práce či výkony, je obsažena v ostatních vyplněných položkách Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny a jsou tak součástí ceny díla.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávací dokumentaci či v jejích přílohách uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto náklady:

1. náklady na veškerou dopravu,
2. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií
3. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce,
4. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
5. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny,
6. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
7. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému zajištění požadovaných činností, služeb, a to i když nejsou výslovně v příkazní smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

# Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude dle § 114 odst. 2 zadavatelem hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny dodavatele, stanovené a vypočtené dle způsobu uvedeném v čl. 4 a příloze č. 1 této ZD.

# Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro nadlimitní režim dle § 74 zákona.

## Splněním kvalifikace se rozumí:

1. splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem,

(viz odst. 6.2 této zadávací dokumentace),

1. splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem,

(viz odst. 6.3 této zadávací dokumentace),

1. splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem,

(viz odst. 6.4 této zadávací dokumentace).

## Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona způsobilým není dodavatel, který

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
   * 1. **Prokázání základní způsobilosti dodavatele**

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle zákona vyžadován,
2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti,
3. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti,
4. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
5. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

*Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona*.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona

1. Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle §. 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
   * 1. Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 zákona

* + 1. Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit seznam min. 3 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let[[1]](#footnote-1) před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn doložit seznam významných služeb též na formuláři, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace v souladu s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací dokumentaci.

Dodavatel musí zároveň u každé významné služby doložit cenu a dobu jejího poskytnutí včetně identifikačních údajů objednatele. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5 zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Významnou službou se rozumí služba spočívající v realizaci služby provádění investorsko inženýrské činnosti na potrubí pro přepravu hořlavých kapalin nebo plynů s objemem plnění minimálně 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bez DPH každé služby.

Dodavatel předloží seznam významných služeb, který bude obsahovat minimálně 3 (tři) významné služby.

## Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří dle § 45 zákona a 86 zákona

Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze zadávací dokumentace.

Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit předložení požadovaných dokladů ke kvalifikaci písemným čestným prohlášením (s výjimkou kvalifikačních požadavků, u kterých je způsob prokazování kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení stanoven přímo zákonem). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 zákona.

V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový doklad vydává v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. **Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii**.

## Společná ustanovení ke kvalifikaci

* + 1. Prokazování kvalifikace v nadlimitním řízení

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu a dle § 73 odst. 1 až 6 zákona, a to formou předložení dokladů o kvalifikaci či předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona. Zadavatel pro prokazování kvalifikace využívá jednotlivá pravidla zákona platná pro nadlimitní režim, jak je uvedeno v této ZD.

* + 1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel nahradit předložením čestného prohlášení.

* + 1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

* + 1. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace sám, je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.“

* + 1. Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavateli či v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

* + 1. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

* + 1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.

* + 1. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

* + 1. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

# Poddodavatelé

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známy a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 zadávací dokumentace – poddodavatelé, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat – s uvedením druhu služeb a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, el. nástroj „E-ZAK“

## Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

* + 1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupným na: [\_ https://zakazky.ceproas.cz/\_](file:///C:\Users\sevecovai\Documents\VÝBĚROVÁ%20ŘÍZENÍ\VŘ%202018\NL%20ZŘ%202018\390-18-OCN_RD%20servisní%20smlouva%20VRU\_%20https:\zakazky.ceproas.cz\_)(dále jen „E-ZAK“).
    2. Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na <https://zakazky.ceproas.cz/>
    3. Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.
    4. Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.
    5. Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.
    6. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.
    7. Nabídka musí být označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.
    8. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
    9. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
    10. Nabídka (včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace) musí být podána v písemné formě, **a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.**
    11. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel, případně ve formátu \* pdf.
    12. Dodavatel může podat (do části veřejné zakázky) pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.
    13. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## Neexistence střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb., a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

* + 1. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce prokáže, že v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), a ust. § 37 zákona, veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem zadávacího řízení nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.
    2. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce dále prokáže, že skutečným majitelem toho účastníka zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Tuto zadávací podmínku musí splňovat i poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci.
    3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 8.2.1 a 8.2.2 ZD předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, jehož vzor je přílohou č. 5 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 zákona.
    4. **V případě podání společné nabídky** jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 8.2.1. a 8.2.2. ZD povinni předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle předchozího odstavce **všichni dodavatelé**, kteří společnou nabídku podávají.
    5. V návaznosti na předložení čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle odstavce 8.2.3. ZD účastník v závazném vzoru rámcové dohody, příkazní smlouvy, který je přílohou č. 2 ZD, zvolí tu variantu prohlášení o skutečném majiteli, která odpovídá předloženému čestnému prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli. Neodpovídající variantu ze vzoru rámcové dohody odstraní.
    6. V případě podání společné nabídky více dodavatelů účastník v závazném vzoru příkazní smlouvy ponechá všechny relevantní varianty prohlášení o skutečném majiteli, které odpovídají čestným prohlášením o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli předloženým dle odst. 8.2.4. ZD. Neodpovídající variantu ze vzoru příkazní smlouvy odstraní.

## Prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

* + 1. Účastník v souladu s ust. § 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v nabídce prokáže, že účastník, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající účastníka či vykonávající vliv v účastníkovi a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad účastníkem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“) a stejně tak dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině.
    2. Účastník v nabídce dále prokáže, že (i) není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci; (ii) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v bodě i); (iii) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v bodě i) nebo ii) výše, (iv) na plnění předmětu plnění veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity účastník spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím.
    3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 8.3.1 a 8.3.2 ZD předloží čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, jehož vzor je přílohou č. 6 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 ZZVZ.
    4. **V případě podání společné nabídky** jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 8.3.1 a 8.3.2 ZD povinni předložit čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením dle předchozího odstavce **všichni dodavatelé**, kteří společnou nabídku podávají.

## Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky

* + 1. Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.
    2. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

## Pořadí dokumentů v nabídce

Dodavateli se doporučuje použít pro zpracování nabídky pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů.

* + 1. **Krycí list nabídky**, pro sestavení krycího listu dodavatel může použít přílohu č. 8 – Krycí list nabídky.
    2. **Doklady prokazující splnění kvalifikace** uvedených v této zadávací dokumentaci.
       1. Prokázání základní způsobilosti dodavatele
       2. Prokázání profesní způsobilosti dodavatele
       3. Prokázání technické kvalifikace
    3. **Nabídkovou cen**u zpracovanou v členění podle přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny, resp. oceněním uvedeného výkazu výměr.
    4. **Návrh** **příkazní smlouvy** (viz příloha č. 2 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh příkazní smlouvy musí odpovídat závaznému znění návrhu rámcové dohody, příkazní smlouvy uvedeného v příloze č. 2 ZD a dále tento návrh musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
    5. **Seznam poddodavatelů** – Zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známy a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky (bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.
    6. **Účastník současně s nabídkou předloží seznam osob, které se podílely na tvorbě nabídky do tohoto zadávacího řízení, vč. jejich pracovního zařazení a stručného popisu činností ve vztahu k zakázce** viz příloha č. 7.
    7. **Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli**, které je přílohou č. 5 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    8. **Česné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením,** které je přílohou č. 6 této ZD. Prohlášen bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    9. **Ostatní dokumenty** související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

# Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení a k uzavření dohody s vybraným dodavatelem

## Elektronický nástroj E-ZAK

* + 1. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
    2. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
    3. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
    4. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
    5. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.ceproas.cz/>

## Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení více než jednou. Tím není dotčeno právo účastníků zadávacího řízení podávat nabídky do jednotlivých částí veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

## Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

## Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.

## Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

## Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.

## Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a při dodržení podmínek stanovených zákonem.

## Podmínky pro uzavření rámcové dohody: Zadavatel upozorňuje, že postupem podle §122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

* + 1. dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona; pokud zadavatel nepostupuje podle § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 odst. 3 zákona,
    2. dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud zadavatel postupoval podle § 104 zákona a nemá je k dispozici,
    3. dokladů podle § 85 odst. 1 zákona, pokud je zadavatel požadoval a nemá je k dispozici.

Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před uzavřením smlouvy bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy a zadavatel bude postupovat dle ust. § 125 odst. 1 zákona.

## Součinnost před uzavřením smlouvy:

* + 1. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí podle § 122 odst. 5 zákona údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce.
    2. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, vyzve zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo:

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

## Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

## Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází.

## Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a jednotkové ceny

Příloha č. 2 – Návrh příkazní smlouvy

Příloha č. 3 – Seznam významných služeb

Příloha č. 4 – Poddodavatelé

Příloha č. 5 – ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 5a – Praktický návod pro dodavatele k ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Příloha č. 7 – Seznam osob podílejících se na přípravě a administraci zadávacího řízení (nabídky)

Příloha č. 8 – Krycí list nabídky

V Praze dne

…………..……………………… ……………………………………

**ČEPRO, a.s. ČEPRO, a.s.**

Mgr. Jan Duspěva Ing. František Todt

předseda představenstva člen představenstva

1. Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky a z důvodu zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže stanovuje dobu delší než 3 roky před zahájením ZŘ a to v souladu s ustanovením § 79 odst. 2, písm. b), poslední věta za středníkem zákona [↑](#footnote-ref-1)