

**Zadávací dokumentace veřejné zakázky**

č.: 036/24/OCN

vypracovaná s využitím postupů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

s názvem:

**„Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov“**

**Zadavatel:**

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 601 93 531

sp. zn. B 2341 vedená u Městského soudu v Praze

# Identifikační údaje zadavatele

společnost: ČEPRO, a.s.;

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7;

IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531;

zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a

Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

(dále jen „**zadavatel**“)

# Kontaktní osoby a pojmy užité a obsažené v této zadávací dokumentaci

## Kontaktní osoby

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech zadávacího řízení je Bc. Patrik Vilímek, tel.: 739 241 102,  
e-mail.: [patrik.vilimek@ceproas.cz](mailto:patrik.vilimek@ceproas.cz).

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Stanislav Gajdár – vedoucí realizace projektu, tel.: 777 753 049, [stanislav.gajdar@ceproas.cz](mailto:stanislav.gajdar@ceproas.cz).

## Pojmy a zkratky, použité v této zadávací dokumentaci:

* ***dodavatel***– obecně právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje stavebně-montážní práce v oblasti realizace, event. kontrol a revizí systému elektrické požární signalizaci nebo systémů detekce hořlavých plynů a par a zařízení, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo v zahraničí;
* ***smlouva o dílo, či jen „smlouva“***– jedná se o smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce systémů EPS a DHP, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybraným dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení;
* ***účastník zadávacího řízení*** – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;
* **zadávací dokumentace** – veškeré písemné dokumenty tvořící a obsahující zadávací podmínky zpřístupněné zadavatelem účastníkům zadávacího řízení k dané zakázce;
* ***zadavatel*** – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1 této zadávací dokumentace;
* ***profil zadavatele*** – elektronický nástroj E-ZAK;
* ***zakázka či veřejná zakázka*** – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov**“ ve smyslu § 52 zákona zadávaná dle podmínek uvedených v zákoně a v této zadávací dokumentaci ve zjednodušeném podlimitním řízení, jejímž předmětem je uzavření smlouvy o dílo;
* ***zákon***– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení;
* ***EPS*** – systém elektrické požární signalizace skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
* ***DHP*** – systém detekce hořlavých plynů a par skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
* ***SO+číslo*** – označení stavebně – technologického objektu skladu PHM ČEPRO, a.s.Šlapanov;
* ***SHZ*** – stabilní hasicí zařízení skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
* **KTPO** – klíčový trezor požární ochrany;
* ***OPPO*** – obslužné pole požární ochrany;
* ***ZDP*** – zařízení dálkového přenosu;
* ***PCO*** – pult centralizované ochrany;
* ***PZTS*** – poplachový zabezpečovací a tísňový systém;
* ***VZT*** –vzduchotechnika;
* ***CCTV*** – interní kamerový systém;
* ***SBI*** *–*software = grafická nadstavba IBŘS.
* ***IBŘS*** – integrovaný bezpečnostní řídicí systém skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov

## Druh zadávacího řízení

Dle terminologie zákona se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona za účelem uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem tohoto zadávací řízení.

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona s tím, že formou této výzvy k podání nabídek vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky k této veřejné zakázce.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek dodavateli jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech.

## Dostupnost zadávací dokumentace

V souladu s § 96 odst. 1 zákona jsou kompletní zadávací podmínky uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK, avšak s ohledem na informace důvěrné povahy, jež obsahuje příloha č. 4 – Projektová dokumentace této ZD, ji tak zadavatel považuje za Důvěrnou část ZD.

Zadavatel proto v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona ve spojení s § 36 odst. 8 zákona podmiňuje poskytnutí Důvěrné části ZD uzavřením Dohody se zadavatelem. Závazné znění Dohody tvoří přílohu č. 10 této ZD.

Zadavatel zpřístupní Důvěrnou část ZD dodavateli v souladu ustanovením § 96 odst. 2 zákona na jeho žádost prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK a po uzavření Dohody, a to nejpozději následující pracovní den po doručení (vložení na E-ZAK) dodavatelem podepsané Dohody Zadavateli, a to do 12:00 hod.

Dohoda musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele (jedná-li se o osobu odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, musí být přílohou Dohody originál nebo úředně ověřená kopie plné moci/pověření) a musí být předložena nejpozději se žádostí dodavatele o poskytnutí Důvěrné části ZD. Dohoda bude uzavřena v elektronické podobě.

Jakékoliv zásahy do vzoru Dohody jsou nepřípustné a zadavatel není povinen poskytnout dotčené informace, zjistí-li že došlo ke změně znění Dohody.

# Vymezení předmětu zakázky

## Předmět

Předmětem zakázky jsou stavebně-montážní práce dodavatele, spočívající v provedení prací a činností a realizaci dodávek, vedoucí k realizaci díla s názvem *„****Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s.* Šlapanov**“ v místě plnění – lokalitě skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov (dále též jen „**sklad**“), v jeho stavebně – technologických objektech (dále též jen „**SO**“).

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo (dále též jen „**smlouva**“) s jedním vybraným dodavatelem, přičemž podrobná specifikace předmětu plnění, včetně technických podmínek a požadavků na zpracování nabídky a jejího obsahu, jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (též jen „**ZD**“) a jejích nedílných součástech a přílohách, zejména v příloze č. 4 této ZD: *„Projektová dokumentace“* (dále jen „**PD**“), vypracované společností VAE SPRINKLERS, s.r.o., se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČO: 072 33 469.

Předmětem plnění této zakázky jsou stavebně-montážní práce, event. další činnosti, včetně dodávek dílů a komponent směřující k realizaci dílčí rekonstrukce systému elektrické požární signalizace (dále též jen „**EPS**“) a kompletní rekonstrukce systému detekce hořlavých plynů a par (dále též jen „**DHP**“) skladu (dále též jen „**systémy**“) v rozsahu a kompletně dle příloh č. 3 a č. 4 této ZD, jež obsahují stavebně-konstrukční řešení předmětu plnění, včetně jeho elektro části.

Zadavatel požaduje částečné doplnění stávající technologie systému EPS v již střežených objektech v areálu skladu, mimo objekty uvedené v technické zprávě EPS a souvisejících výkresech – tj. dle příloh č. 3 a č. 4 této ZD. Systém EPS bude monitorovat stavy systému DHP.

## Rozšíření

Podle požadavků Zadavatele bude stávající systém EPS v areálu skladu Šlapanov rozšířen. Zadavatel vyžaduje rozšíření EPS do technických buněk profese SHZ / GHZ. Dále požaduje napojení systému detekce hořlavých plynů a par (DHP) do systému EPS a tím systém DHP integrovat do stávajícího systému grafické nadstavby SBI. Do prostoru objektu SO 073 Dispečerské stanoviště bude instalováno nové ovládací tablo EPS, nové ovládací tablo EPS bude společně s novým obslužným polem požární ochrany (OPPO) instalováno i do objektu Vrátnice. Před vjezdem do areálu bude nainstalován nový klíčový trezor (KTPO) s majákem, typ otevírání vnitřních dvířek podle požadavku HZS Kraje vysočina. Dále do vytipovaných objektů bude rovněž systém EPS rozšířen dle potřeb a požadavků Zadavatele. Veškeré navržení rozšíření stávajícího systému EPS je zřejmé z výkresové části této části projektové dokumentace. Vše ostatní stávající systému EPS zůstane zachováno, tímto návrhem nebude v systému EPS docházek k žádným demontážím.

Základem systému EPS v areálu skladu je stávající síť ústředen ESSER IQ8ControlM a 8000M. Jedná se o adresovatelný systém s kruhovými i přímými linkami a s možností rozšíření o další komponenty dle potřeby. Stávající ústředna U1 je instalovaná v objektu SO 521 HZS, ústředna U2 je instalovaná v objektu SO 232 Rozvodna NN a ústředna U3 je instalovaná v objektu SO 226. Nově bude tato síť ústředen rozšířena o dvě ovládací tabla, kdy jedno bude instalováno do prostoru objektu SO 073 Dispečerské stanoviště a druhé do objektu Vrátnice. Propojení ústředny EPS a ovládacího tabla EPS bude provedeno optickými kabely s funkční integritou při požáru s minimální dobou funkčnosti 15 minut.

Zadavatel požaduje upravit či rozšířit systém EPS tak, aby byla možnost připojit systém pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina. Zařízení dálkového přenosu (ZDP) bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci. Z důvodu instalace ZDP bude před vjezdem do areálu skladu Šlapanov klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a nad ním červený zábleskový maják. Za vstupem na chodbě v objektu Vrátnice bude instalováno obslužné pole požární ochrany (OPPO) a v místnosti vrátných ovládací TABLO EPS (tablo EPS s vlastnostmi plnohodnotné ústředny EPS).

Na panelu obslužného pole požární ochrany (OPPO) budou vypínána tato zařízení:

* akustika vypnuto
* ZDP vypnuto
* požární ovládání vypnuto
* zpětné nastavení EPS
* ZDP zkouška

EPS bude monitorovat stavy systému DHP instalovaného v objektech SO 239, SO 238, SO 237.1 (nádrž 7 až 14), SO 233 a SO 226. Z výstupů systému DHP budou na vstupy alarmových kopplerů 4/2 přenášeny do ústředny EPS a grafického nadstavbového programu tyto stavy:

* 1. stupeň dosažené koncentrace (5%DMV) jednotlivých detektorů
* 2. stupeň dosažené koncentrace (20%DMV) jednotlivých detektorů
* sumární porucha ústředny DHP

Rozmístění jednotlivých komponentů systému EPS v areálu bude dle výkresové části této části projektové dokumentace.

Nastavení ústředny EPS se provede dle tabulek nastavení a požadavku návodů k jednotlivým zařízením.

Instalace systému EPS bude provedena dle platných vyhlášek, norem ČSN a návodů od výrobců zařízení.

Zadavatel požaduje zajistit Generální klíč, který odemyká veškeré zámky objektů střežených elektrickou požární signalizací.



## Nadstavbový systém

Stávající grafický nadstavbový systém instalovaný na samostatném stávajícím PC je umístěn v objektu SO 073 Dispečerské stanoviště. Grafický nadstavbový systém slouží k rychlému a přehlednému zobrazení místa i hlásiče, který vyhlásil poplachový nebo poruchový stav. Zobrazení stavu EPS probíhá barevně v mapách na monitoru. Nadstavba umožňuje obousměrnou komunikaci s možností ovládat systém EPS z PC. Systém zaznamenává veškeré události na pevný disk. Množství záznamů je omezeno pouze kapacitou disku. Počítač s programem může pracovat v síti.

Grafický nadstavbový program ve skladu Šlapanov bude upraven podle úprav či rozšíření instalovaného systému EPS včetně přenášených stavů systému DHP.

## Zařízení dálkového přenosu

V prostoru Vrátnice bude u tabla EPS osazen rádiový vysílač. Zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro přenos informací z ústředny EPS na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina.

## Ovládaná a monitorovaná zařízení v objektu z ústředny EPS

- monitorování Detekce hořlavých plynů (DHP) -stávající + nově rozšířené

- monitorování stavu přídavných napájecích zdrojů (porucha AKU, porucha 230V) -stávající + nově rozšířené

- monitorování otevření dvířek KTPO -nové

- monitorování vyjmutí klíče z KTPO -nové

- aktivace odvětrávací VZT v podzemních blocích (na základě signálu od DHP) -nové

- aktivace přenosu ZDP na PCO HZS kraje Vysočina -nové

- odemknutí KTPO, typ otevírání vnitřních dvířek podle požadavku HZS Kraje vysočina -nové

- aktivace červeného zábleskového majáku nad KTPO -nové

- otevření vjezdové brány/závory -nové

- otevření vrat v objektu SO 521 HZS -nové

- aktivace sirény v objektu SO 521 HZS – nové

# Rozsah a technické podmínky realizace

## Rozsah prací

Požadovaný rozsah prací a činností je uveden v čl. 4 této ZD a je dále zřejmý z příloh, které tvoří nedílnou součást této ZD, zejména z přílohy č. 3 ZD a z příloha č. 4 ZD.

## Technické podmínky realizace

* + 1. Práce a činnosti dodavatele budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („**HMG**“), HMG předložený dodavatelem, musí být v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v této ZD a jejích nedílných součástech a přílohách. Detailní HMG předložený vítězným účastníkem, vycházející z aktualizace předběžného HMG z nabídky účastníka musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný detailní HMG schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
    2. Zadavatel požaduje předložení základního (rámcového) technologického postupu prací a analýzu rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („**BOZP**“) rovněž v nabídce. Vítězným účastníkem zpracovaný detailní technologický postup bude předložen vedoucímu projektu minimálně tři (3) pracovní dny před plánovaným zahájením prací. Technologický postup musí splňovat náležitosti požadované interní dokumentací ČEPRO, a.s. Konečný a závazný detailní technologický postup prací a analýzu rizik v oblasti BOZP schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
    3. Zadavatel požaduje před zahájením prací předložení informace o rizicích v oblasti BOZP na prováděné práce, včetně jejich opatření. Vítězným účastníkem zpracovaná informace o rizicích bude předložena vedoucímu projektu minimálně tři (3) pracovní dny před plánovaným zahájením prací. Konečnou a závaznou identifikaci nebezpečí a analýzu rizik v oblasti BOZP na prováděné práce schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
    4. O postupu prací je dodavatel povinen vést stavební deník, který bude uložen na stavbě (u dodavatelem určené osoby, jejíž kontaktní informace oznámí zadavateli při předání staveniště/pracoviště). V montážním deníku budou uvedeny všechny skutečnosti, které mají nebo mohou mít souvislost s koncovým termínem, kvalitou a cenou díla.
    5. Zadavatel požaduje předložení veškeré dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění v českém jazyce a rovněž i všechny další potřebné dokumenty vztahující se k předmětu veřejné zakázky a potřebné k užívání předmětu veřejné zakázky dle platných právních a technických předpisů českého právního řádu.
    6. Dílo po dokončení musí být odsouhlaseno a převzato zadavatelem.
    7. Dodavatel předloží doklady k navrženým komponentům a materiálům, návody k obsluze a údržbě zařízení, vše v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
    8. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré práce a dodávky musí být v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími nedílnými součástmi. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN či EN a platným předpisům, není-li v projektu výslovně uveden požadavek jiný (např. norma DIN).
    9. Dodavatel je povinen mít zajištěny veškerá oprávnění potřebné pro provedení předmětu této zakázky.
    10. Pracovníci dodavatele budou vybaveni pracovními a ochrannými prostředky a to zejména: pracovní oblek, ochranná přilba a pracovní obuv, (vše v antistatickém provedení) a pracovníci dodavatele je budou bezpodmínečně používat.
    11. Dodavatel je povinen zahájit odstranění zjištěné vady plnění nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady, vadu je povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady nebo ve výjimečných případech v termínu dohodnutém se zadavatelem, tj. objednatelem.
    12. Vybraný dodavatel (tj. zhotovitel) je povinen přijímat písemné reklamace vad na e-mailové adrese dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dnů v týdnu.
    13. Zadavatel požaduje během realizace díla plnou a bezchybnou provozní funkčnost stávajících systémů EPS a DHP skladu, jejichž odstávka z provozu může proběhnout pouze po dobu nezbytně nutnou a jen po dohodě se zadavatelem.
    14. Zadavatel tímto informuje dodavatele, že se v dostatečném předstihu před započetím prací na díle sejde na skladě kompetentní zástupce vítězného dodavatele, zástupce skladu zadavatele (vedoucí skladu nebo vedoucí operátor), bezpečnostní technik skladu za účelem společného stanovení postupu k stanovení bezpečnostních a protipožárních pravidel, opatření a osob pro provádění díla v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dodavatel je povinen se této schůzky zúčastnit, jinak nese náklady spojené s jejím svoláním a s uskutečněním schůzky v novém termínu.
    15. Zadavatel požaduje po dobu provádění díla stálou přítomnost odpovědného zástupce dodavatele.
    16. Zadavatel požaduje nejpozději při předání díla dodavatelem po dodavateli předložení a předání všech dokladů nezbytných k užívání díla zadavateli, mj. též dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze a údržbě, provozní deníky, záruční listy, atesty a EU prohlášení o shodě užitých materiálů, protokoly z provedených funkčních zkoušek, případně koordinačních funkčních zkoušek, doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu a dle požadavků vyhl. 246/2001 Sb.. Dodavatel dále provede zaškolení osoby odpovědné za provoz, osob pověřených údržbou a osob pověřených obsluhou systémů EPS a DHP.
    17. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za plného provozu místa skladu PHM zadavatele **Šlapanov** a může probíhat i v některých prostorách s nebezpečím výbuchu – Zóna 1.

## Další požadavky na realizaci zakázky

* + 1. Veškeré práce v prostředí s nebezpečím výbuchu budou probíhat na základě povolení k práci, případně „V“ příkazu. Dodavatel se zavazuje dodržet dané podmínky stanovené v tomto povolení k práci vytvořeného podle interních předpisů zadavatele. Podmínky dodavatel před podpisem zkontroluje a popřípadě vznese požadavek na jejich doplnění.
    2. Zadavatel požaduje, aby po dobu realizace díla byla zachována činnost stávajících systémů EPS a DHP vč. navazujících systémů SHZ a VZT, a to do doby oživení nově instalovaných/zrekonstruovaných systémů EPS a DHP v rámci plnění tohoto díla.
    3. Zadavatel požaduje záruku za Dílo v délce trvání minimálně:
* 24 měsíců na dodané materiály a komponenty;
* 60 měsíců na stavebně – montážní část;
* délka záruky na Dílo musí být potvrzena v nabídce.
  + 1. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a dalšími platnými normami ČSN či EN, v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci díla považují za závazná.
    2. Komunikačním jazykem pro plnění díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně dodavatele, které se budou podílet na realizaci díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
    3. Stavební úpravy a technologické práce musí respektovat provoz areálu skladu – musí být zohledněno v přiloženém harmonogramu plnění.
    4. Veškeré dodavatelem použité materiály, komponenty, zařízení apod. budou nové a nepoužité.
    5. Pokud je v instalovaných systémech dodán dodavatelem též software (firmware), bude takový software ke dni skončení záruky na materiál a komponenty instalován v poslední aktuální verzi dostupné pro dané zařízení.

## Zařízení staveniště/pracoviště

* + 1. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách.
    2. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na staveništi/pracovišti.
    3. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu skladu **Šlapanov** dle možností v době prováděcích prací.
    4. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby dodavatelem. Zapojit do elektrické rozvodné sítě lze pouze zařízení s platnou revizí, což bude prokázáno Protokolem o revizi (prokazuje dodavatel).
  1. **Provádění prací**
     1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
     2. Dodavatel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů, jakož i vnitřní předpisy zadavatele, se kterými byl seznámen.
     3. Dodavatel zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, elektro revize a další doklady požadované zadavatelem. Účastník taktéž předá veškeré návody k obsluze a záruční listy. Účastník předá zadavateli tuto dokladovou část ve třech vyhotoveních v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak, viz dále čl. 7 této ZD.
     4. Dodavatel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji, seznam nutné techniky a vozidel.
     5. Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou znalostí podloženou certifikátem či osvědčením.
     6. Dodavatel výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot, včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, tj. tyto náklady jsou mj. součástí nabídkové ceny.
     7. Dodavatel se zavazuje před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný účastník zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřeného smluvního vztahu (smlouvy o dílo uzavřené akceptací objednávky zadavatele dodavatelem), platí, že dodavatel je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady. Vybraný dodavatel je povinen přizpůsobit postupy provádění díla tomu, že se jedná o práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (jiskření, tření, …).
     8. Dodavatel bude respektovat požadavky na zajištění BOZP a PO v objektech skladu, na vybavení OOPP pracovníků účastníka v souladu s požadavky na provádění prací v areálu skladu ČEPRO, a.s.
     9. Dodavatel bude dodržovat podmínky "povolení vstupu" v areálu skladu, stanovené společností ČEPRO, a.s., na základě předloženého seznamu osob a vozidel dodavatele před zahájením realizace díla.
     10. Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci“) ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
     11. Dodavatel se zavazuje poskytnout pověřeným pracovníkům zadavatele všechny informace relevantní pro realizaci díla, a to zejména upozorňovat na závady a jiné skutečnosti.
     12. Dodavatel zodpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem. Dodavatel zodpovídá za škody na majetku zadavatele, eventuálně zdraví pracovníků a návštěvníků zadavatele, vzniklé jednáním pracovníků dodavatele, zejména pak porušením platných předpisů a norem pro realizaci díla, používáním materiálů, přístrojů a prostředků neodpovídajícím platným standardům zadavatele nebo českým normám (podle toho, která z těchto norem vyžaduje vyšší úroveň bezpečnosti nebo jakosti).
  2. **Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách výkazu výměr zahrnuty veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi/pracovišti.
    2. Náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
    3. Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.
    4. Náklady na vyklizení staveniště/pracoviště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadů, včetně souvisejících nákladů.
    5. Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně.
    6. Náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně.
    7. Náklady na zkoušky a atesty během výstavby, geodetické zaměření skutečného stavu a tras před zásypy (elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS zadavatele a musí být zpracován podle Jednotného pokynu ČEPRO, a.s. pro geodetické zaměření staveb.
    8. Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.
    9. Náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr.
    10. Náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.
    11. Náklady na veškerou projektovou dokumentaci nutnou pro provedení předmětu zakázky, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení předmětu této zakázky.
    12. Náklady spojené s licenčními a autorskými právy všech dotčených nebo dodávaných zařízení
    13. Náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz).
    14. Náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu potřebném pro provedení díla.

# Doba a místo plnění

## Doba plnění zakázky

* předpokládaný termín zahájení realizace díla (závisí na ukončení tohoto zadávacího řízení, klimatických podmínkách a dodávkách komponent): **08 / 2024**
* předpokládaný termín ukončení realizace díla: **04 / 2025**

## Místo plnění

* ČEPRO, a.s., sklad PHM Šlapanov, Šlapanov č.p. 166, 768 75, GPS – souřadnice: 49.548910066891914, 15.631095539897256

# Požadavky na technickou dokumentaci

# Dodavatel je povinen při předání díla zároveň předat tuto dokumentaci nutnou k užívání díla a doklady plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů (vše v českém jazyce), zejména:

* výchozí revizní zprávu elektro;
* EU prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
* montážní deník (originál pro archivaci zadavatele a dále kopii – ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a další skutečnosti, mající vliv na jeho kvalitu;
* záruční listy;
* návod k použití, k obsluze a údržbě;
* provozní dokumentaci k zařízení (provozní knihu) – pokud bude stávající dokumentace obměnou některých prvků zařízení dotčena;
* doklad o montáži a výchozí kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce (uvedení do provozu, komplexní zkoušky, včetně koordinační funkční zkoušky s všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění)
* dokumentaci skutečného provedení 3 x paré v papírové podobě a na NextCloud. ČEPRO, a.s. dokumentaci v elektronické formě ve formátu \*pdf a ve zdrojových formátech \*dwg, \*xlsx, \*docx;
* zaměření stavby, zaměření inženýrských sítí dotčených změnou stavby 3 x paré v papírové podobě a na NextCloud. ČEPRO dokumentaci v elektronické formě ve formátu \*pdf a ve zdrojových formátech \*dwg, \*xlsx, \*docx;
* doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním díla;
* odborné a závazné stanovisko – TIČR;
* další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice, zejména dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném znění.

# Veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu díla (prováděcí dokumentaci, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k jejímu provedení) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit k písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem ještě před započetím prací, které tato dokumentace upřesňuje.

## Prohlídka místa plnění

Pro účast v zadávacím řízení a pro podání nabídky účastníky zadavatel umožní zájemcům prohlídku místa plnění (dále také jen „**místní šetření**“), které se bude konat dne **16. 04. 2024 od 10:00** na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov.

Kontaktní osobou pro prohlídku je vedoucí realizace díla Stanislav Gajdár, tel.: 777 753 049, [stanislav.gajdar@ceproas.cz](mailto:adam.purc@ceproas.cz).

Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit nejpozději 3 (tři) pracovní dny před stanoveným termínem prohlídky místa plnění na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Zadavatel doporučuje, aby se prohlídky místa plnění z důvodu bezpečnosti zúčastnili maximálně vždy dva zástupci dodavatele ucházejícího se o zakázku.

Zástupce dodavatele na prohlídce, pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dodavatele, se musí prokázat před jejím zahájením písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto platnou plnou moc v originále nebo v úředně ověřené kopii předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Účastnící místního šetření musí mít vlastní vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky, a to: pracovní oblek, ochranná přilba a pracovní obuv, v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu – také jen „OOPP“. Ochranné oděvy a pomůcky zadavatel při místním šetření neposkytuje a současně upozorňuje, že osoba bez OOPP nemusí být zadavatelem připuštěna k účasti na místním šetření.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se současným stavem místa plnění zakázky.

Při prohlídce mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují.

V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění zakázky vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci a uchazeč považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci písemně a doručit zadavateli v souladu s § 49 zákona. Zadavatel poskytne tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti dodavatele i všem ostatním dodavatelům, kteří si od zadavatele vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým již byla zadávací dokumentace poskytnuta.

## Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne zejména tuto součinnost:

* vstupy do areálu skladu pro odpovědné osoby dodavatele, popř. osoby jejich poddodavatelů;
* seznámení s vnitřními předpisy zadavatele, vstupní proškolení osob na straně dodavatele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), OŽP (ochrana životního prostředí), včetně seznámení s možnými riziky;
* vytyčení hranic staveniště/pracoviště;
* poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu PHM zadavatele v rozsahu, vyplývající ze smlouvy či z následné dohody smluvních stran; stanovení místa a rozsahu uvede do protokolu o předání staveniště/pracoviště;
* poskytnutí elektrické energie pro provedení zkoušek;
* na vyžádání event. asistenci jedné požární hlídky zadavatele;
* účast odpovědných osob zadavatele na dalších školeních (mimo BOZP, PO, PHZ), budou-li potřebné.

## KLASIFIKACE předmětu zakázky – hlavní slovník jednotného klasifikačního systému („CPV“)

**45312100-8** - Instalace a montáž požárních systémů

## Obchodní podmínky, včetně platebních

* 1. **Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou textu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této ZD. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy.

Dodavatel není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Podmínění, odchýlení se od nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v příloze č. 1 této ZD předložené účastníkem zadávacího řízení v nabídce znamená nesplnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení a takový účastník může být ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.

Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

* 1. **Platební podmínky**

Platební a fakturační podmínky zadavatele jsou uvedeny rovněž v příloze č. 1 této ZD.

* 1. **Registr bezpečnostních požadavků**
     1. Při provádění předmětu plnění je dodavatel povinen dodržovat požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií a další bezpečnostní požadavky, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/ nebo vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní seznam povinností vymezuje Registr bezpečnostních požadavků (dále jen „**Registr**“) a případně další povinnosti. Registr je neoddělitelnou součástí této ZD.
     2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že personál dodavatele i poddodavatele budou dodržovat a plnit povinnosti stanovené v Registru. Registr je uveřejněn v příslušné sekci „Registr bezpečnostních požadavků“ na internetových stránkách: <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek> .
     3. Dodavatel uzavřením smluvního vztahu potvrzuje, že se s uvedenými povinnostmi Registru seznámil. Zadavatel je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a úpravy bezpečnostních požadavků. Pokud při plnění smlouvy bude Registr aktualizován, o každé takové změně je zadavatel povinen dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
     4. V případě porušení povinností stanovených v Registru je zadavatel oprávněn ukládat dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

## Způsob zpracování nabídkové ceny

# Nabídka účastníka musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona a dle požadavků zadavatele, uvedených v této ZD a jejích přílohách. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit tři vyplněné výkazy výměr se všemi dílčími nabídkovými (položkovými) cenami, výkazy výměr jsou přílohu č. 3 této ZD.

# Součet všech položek ve výkazu výměr tvoří celkovou nabídkovou cenu „C“ za předmět plnění zakázky a bude také uvedena na krycím listě nabídky přílohy č. 2 této ZD a bude uvedena v korunách českých, bez DPH.

# Celková nabídková cena „C“ a stejně tak i dílčí (položkové) nabídkové ceny budou pro dodavatele závazné, musí být definovány jako nejvýše přípustné, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky (např. dopravné, stravné a atp.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

# Celková nabídková cena „C“ i dílčí (položkové) nabídkové ceny dodavatele budou dodavatelem garantovány jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu trvání smlouvy.

## Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek dle § 114 zákona je jejich ekonomická výhodnost. Ekonomická výhodnost nabídky bude dle § 114 odst. 2 zadavatelem hodnocena podle ***nejnižší celkové nabídkové ceny „C“*** (v Kč, bez DPH), jenž vznikne vyplněním dílčích nabídkových cen – jednotlivých položek v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou č. 3 této ZD.

## Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro podlimitní režim dle § 53 zákona.

# Splněním kvalifikace se rozumí:

1. **splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem (viz čl. 13.2. této ZD);**
2. **splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem (viz čl. 13.4. této ZD);**
3. **splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem (viz čl. 13.6. této ZD).**

# Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona způsobilým není dodavatel, který:

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin, uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

# Prokazování základní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona;
2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;
3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;
4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona;
5. potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona;
6. výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona.

# Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona

Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokáže rovněž splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona v souladu s § 53 odst. 4 zákona písemným čestným prohlášením.

# Prokazování profesní způsobilosti dodavatele:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence vyžaduje.

# Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit seznam významných stavebně-montážních prací, poskytnutých v posledních pěti (5) letech před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací (dále též jen „**seznam**“).

Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka, přičemž pro předložení svého seznamu může účastník využít formulář, který je přílohou č. 5 této ZD a bude účastníkem vyplněn v souladu s pokyny, uvedenými v tomto formuláři a v této ZD.

**Seznam musí obsahovat nejméně tři (3) stavebně-montážní práce**, jejichž předmětem bylo provádění obdobných prací a činností, jež jsou obsahem této veřejné zakázky,(tj. provádění instalací nebo modernizací systémů EPS a DHP, jež je předmětem tohoto zadávacího řízení, kdy za každou jednotlivou zakázku na stavebně-montážní práce byla dodavateli poskytnuta odměna ve výši nejméně **5.000.000, - Kč,** bez DPH (slovy: pět milionů korun českých, bez DPH).

**Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:**

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením **seznamu významných stavebně-montážních prací.** Jako příloha seznamu stavebních prací musí být v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona účastníkem předloženo **Osvědčení objednatele o řádném plnění a dokončení stavebních prací**, které musí zahrnovat dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně. Z dokladu musí být zcela zřejmé, jaké práce byly prováděny.

Rovnocenným dokladem k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele dle ustanovení § 79 odst. 5 zákona.

**Dodavatel k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2. písm. d) zákona** předloží **certifikát o školení minimálně jednoho (1) pracovníka na software SBI** od výrobce společnosti C.G.C. a.s., IČO: 35747811 se sídlem Drobného 27, 841 01 Bratislava (dále také jen „Výrobce“) nebo dohodu o spolupráci s Výrobcem, ze které bude vyplývat způsobilost provádět odborné zásahy do softwaru SBI na straně dodavatele.

# Společná ustanovení ke kvalifikaci

# Prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu a dle § 53 odst. 4 zákona, a to formou předložení kopií dokladů o kvalifikaci či čestným prohlášením nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona. Zadavatel pro prokazování kvalifikace využívá jednotlivá pravidla zákona platná pro nadlimitní režim, jak je uvedeno v této ZD.

# Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel nahradit předložením čestného prohlášení.

# Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

# Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace sám, je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou, a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

# Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavateli či v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

# Předložení dokladů o kvalifikaci dle § 45 a § 53 zákona

* + 1. Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze zadávací dokumentace. Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dodavatelem nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 zákona.
    2. V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový doklad vydává, v cizím jazyce, je dodavatel povinen společně s tímto dokladem zadavateli doložit i překlad dokladu do českého jazyka s tím, že zadavateli zůstává vyhrazeno právo požadovat po dodavateli doložit úředně ověřený překlad tohoto dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v případě, že bude mít zadavatel pochybnosti o správnosti původně předloženého překladu dokladu. Povinnost doložení překladu se však nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce.
    3. Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup nebo může nahradit v souladu s § 86 odst. 2 zákona, není-li zadavatelem stanoveno jinak, předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace dodavatelem předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    4. Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy se zadavatelem zadavateli kromě jinde sjednaných dalších dokumentů předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Tento požadavek zadavatel se neuplatní pouze v případě, pokud již dodavatel takové doklady ke kvalifikaci v originálu či úředně ověřené kopii předložil již sám v nabídce v rámci zadávacího řízení.
    5. Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.
    6. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

# Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

# Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.

# Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

# Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

## Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, el. nástroj „E-ZAK“

# Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupným na internetových stránkách <https://zakazky.ceproas.cz> (dále též jen „E-ZAK“).

# Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná rovněž na <https://zakazky.ceproas.cz> .

# Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na <http://ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

# Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.

# Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.

# Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v souladu se zadávacími podmínkami.
2. Nabídka musí být označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.
3. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
4. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
6. Nabídka (včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace) musí být podána v písemné formě, **a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK**.
7. Nabídka a příslušná čestná prohlášení, která budou její součástí a stejně tak i návrh smlouvy, jenž musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že nabídka, čestné prohlášení nebo návrh smlouvy bude podepsán osobou odlišnou od osoby statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu anebo prokuristy, musí být přílohou nabídky originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.
8. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (pokud je zakázka rozdělena na části, může do každé části veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku). Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.

# Neexistence střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb., a pravdivost údajů o skutečném majiteli

* + 1. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce prokáže, že v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSZ**“), a ust. § 37 zákona. Veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem zadávacího řízení nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.
    2. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce dále prokáže, že skutečným majitelem toho účastníka zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Tuto zadávací podmínku musí splňovat i poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci.
    3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 15.7.1. a 15.7.2. ZD předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, jehož vzor je přílohou č. 7 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 zákona.
    4. **V případě podání společné nabídky** jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 15.7.1. a 15.7.2. ZD povinni předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle předchozího odstavce **všichni dodavatelé**, kteří společnou nabídku podávají.
    5. V návaznosti na předložení čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle odstavce 15.7.3. ZD účastník v závazném vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD, zvolí tu variantu prohlášení o skutečném majiteli, která odpovídá předloženému čestnému prohlášení o neexistenci střetu zájmů a skutečném majiteli. Neodpovídající variantu ze závazného vzoru smlouvy odstraní.
    6. V případě podání společné nabídky více dodavatelů účastník v návrhu smlouvy ponechá všechny relevantní varianty prohlášení o skutečném majiteli, které odpovídají čestným prohlášením o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli předloženým dle odst. 15.7.4. ZD. Neodpovídající variantu ze vzoru smlouvy odstraní.
  1. **Prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením**
     1. Účastník v souladu s ust. § 37 zákona v nabídce prokáže, že účastník, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající účastníka či vykonávající vliv v účastníkovi a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad účastníkem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO, a.s. za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „**sankce**“) a stejně tak dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem činnostem Ruské federace destabilizující situaci v Ukrajině.
     2. Účastník v nabídce dále prokáže, že:
* není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
* není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v bodě i);
* není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v bodě i) nebo ii) výše,
* na plnění předmětu plnění veřejné zakázky se v rozsahu, přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity účastník spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) přílohy č. 8 ZD, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;
  + 1. Účastník k prokázání splnění podmínek dle bodů 15.8.1. a 15.8.2. ZD předloží čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, jehož vzor je přílohou č. 8 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 zákona.
    2. V případě podání společné nabídky jsou k prokázání splnění podmínek dle bodů 15.8.1. a 15.8.2. ZD povinni předložit čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením dle předchozího odstavce všichni dodavatelé, kteří společnou nabídku podávají.

# Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

* 1. **Odpovědné zadávání**

Zadavatel stanovuje jako projev zásad odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu zakázky:

* dodavatel v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při plnění předmětu zakázky, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad) a předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost zadavatele prokáže;
* zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet;
* zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky;
* dodavatel v případě realizace zakázky poddodavatelsky osloví, je-li to možné vzhledem k předmětu uvažované poddodávky nejprve místní firmy z hlediska volných kapacit. Jedná se například o oslovení technicky způsobilých pracovníků, je-li to k povaze zakázky nutné. Dodavatel svojí činností případně zajistí druhotnou podporu podnikaní pro oslovené menší firmy v daném regionu, kde se stavebně-montážní práce realizují.
  1. **Pořadí dokumentů v nabídce**

**Dodavateli se doporučuje použít pro zpracování nabídky pořadí dokumentů** specifikované v následujících bodech těchto pokynů:

* + 1. **Vyplněný krycí list nabídky**. Pro sestavení krycího listu dodavatel může použít vzor Krycího listu nabídky, který je přílohou č. 2 této ZD.
    2. **Obsah nabídky** zpracován dodavatelem dle přílohy č. 11 této ZD.
    3. **Vzor smlouvy o dílo** podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat závaznému znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 ZD a dále tento návrh musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
    4. **Nabídková cena** zpracovaná dodavatelem dle čl. 11 této ZD.
    5. **Doklady k prokázání kvalifikace** dle požadavků uvedených v čl. 13 této ZD v členění:

1. základní způsobilost;
2. profesní způsobilost;
3. technická kvalifikace.
   * 1. Časový **harmonogram plnění** předmětu plnění veřejné zakázky.
     2. **Seznam poddodavatelů** – zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž může využít přílohu č. 6 ZD – seznam poddodavatelů, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky, bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.
     3. **Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů** a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 7 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
     4. **Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením**, které je přílohou č. 8 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
     5. Dodavatel rovněž doloží prohlášení, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
     6. Dodavatel dále předloží **Seznam osob dodavatele** zahrnující:
4. členy statutárního orgánu dodavatele, dále členy dozorčí rady (pokud tato volí a odvolává členy statutárního orgánu), jakož i případné prokuristy,
5. osoby oprávněné jednat v zadávacím řízení za dodavatele a
6. osoby, které se podílely na přípravě nabídky dodavatele. Pro tento seznam dodavatel může využít přílohu č. 9 této ZD.
   * 1. **Ostatní dokumenty** související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

## Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení a k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

# Elektronický nástroj E-ZAK:

1. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
2. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
3. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
4. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
5. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.ceproas.cz/>

# Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

# Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

# Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

# Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.

# Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

# Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.

# Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli doručena včas, tj. je-li žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli prokazatelně doručena nejpozději tři (3) pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.

# Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a při dodržení podmínek stanovených zákonem.

* 1. Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce specifikované v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených.
  2. Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné plnění dotčené zakázky je český jazyk, a dodavatel – účastník zadávacího řízení, je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli, byly v českém jazyce.

# Podmínky pro uzavření smlouvy:

## Zadavatel upozorňuje, že postupem podle § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a
2. dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.
3. dokladů podle § 85 odst. 1 zákona, pokud je zadavatel požadoval a nemá je k dispozici.

Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před uzavřením smlouvy/smluv, bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy/smluv a zadavatel bude postupovat podle ust. § 125 odst. 1 zákona.

## Součinnost před uzavřením smlouvy

* + 1. U vybraného dodavatele. je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí podle ust. § 122 odst. 5 zákona údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „**skutečný majitel**“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „**evidence skutečných majitelů**“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.
    2. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, vyzve zadavatel podle ust. § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo:

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem;

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

* + 1. Zadavatel dále upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
    2. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází.
    3. Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

## Zadávací řízení

# Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka musí být podána v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) zákona v písemné formě, a to jen v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele – elektronického nástroje E-ZAK na elektronické adrese předmětné zakázky: <https://zakazky.ceproas.cz/vz00001815>.

**Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele.**

# Otevírání nabídek

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 109 zákona.

## Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Závazné znění Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Seznam významných stavebně-montážních prací

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7 – ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 8 – ČP o nepodléhání omezujícím opatřením

Příloha č. 9 – Seznam osob dodavatele

Příloha č. 10 – Dohoda o zpřístupnění informací, zachování mlčenlivosti a zákazu jejich zneužití (týkající se poskytnutí přílohy č. 4 výše)

Příloha č. 11 – Obsah nabídky

V Praze

------------------------------------ ------------------------------------

Mgr. Jan Duspěva Ing. František Todt

předseda představenstva člen představenstva

ČEPRO, a.s. ČEPRO, a.s.