SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele …………….

č. Zhotovitele …………….

Dodávka a montáž 3 ks průtokoměrů ČEPRO, a.s. sklad Mstětice

Smluvní strany

Objednatel:			ČEPRO, a.s.

se sídlem:			Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná:				Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č.účtu:				11 902931/0100

IČ:						60193531

DIČ:					CZ60193531

zastoupen:			Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně, není-li sjednáno jinak):

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních | Oldřich Bednář | 602524165 | oldrich.bednar@ceproas.cz |
| technických | Čeněk Pavel | 724375328 | cenek.pavel@ceproas.cz |
| zapisovat do deníku | Čeněk Pavel Petr Bartoš | 724375328 724137264 | cenek.pavel@ceproas.cz petr.bartos@ceproas.cz |
| předání a převzetí díla | Čeněk Pavel Petr Bartoš | 724375328 724137264 | cenek.pavel@ceproas.cz petr.bartos@ceproas.cz |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Bc. Karel Novák Mgr. Jaroslava Prokešová | 602207986 739240476 | karel.novak@ceproas.cz jaroslava.prokesova@ceproas.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			………………

se sídlem:			………………

zapsaná:				Obchodní rejstřík ……….., oddíl …, vložka ….

bankovní spojení:	………………

č.účtu:				………………

IČ:						………………

DIČ:					……………...

zastoupen:			………………

……………….

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisovat do deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

- (dále jen „Zhotovitel“)

- (Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

- níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Základní údaje a předmět plnění

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Dodávka a montáž 3 ks průtokoměrů ČEPRO, a.s. sklad Mstětice“, které zahrnuje zejména:

- Demontáž stávajících 3 ks kompletních rotačních měřidel, včetně odpojení od elektroinstalace;

- Dodávku a montáž 3 ks nových kompletních rotačních objemových průtočných měřidel s počítadlem pro plnění pohonných hmot a leteckého paliva do železničních cisteren (dále jen „ŽC“), s možností předvolby pro ukončení výdeje, s použitím nového spojovacího materiálu a nového těsnění odolného ropným látkám a leteckému petroleji.

- Montáž a zapojení nově dodaných rotačních měřidel k elektroinstalaci tak, aby byla zajištěna funkčnost ve stávajícím režimu včetně splnění podmínek a předpisů pro instalaci zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu;

- Ověření činnosti měřičů provedením funkčních zkoušek;

- Vypracování revizní zprávy elektroinstalace a provedení kalibrace měřidel;

- Zaškolení obsluhy, vyzkoušení díla;

- (dále jen „Dílo“).

Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby byly dodrženy stávající délky a hodnoty: Objednatel požaduje dodržet stavební délku nových Zhotovitelem dodaných měřidel ve specifikaci dle Závazných podkladů stejnou jaká je délka stávajících měřidel, jež jsou Zhotovitelem demontována. Zároveň je Zhotovitel povinen dodržet hodnoty max. tlaku = 1MPa; světlost připojovacích hrdel je DN = 100; Q max = 2,5 m3/min.; Q min. =  0,2 m3/min; nejmenší odměr =  0,5 m3 .

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne ….. k zakázce č.138/14/OCN, nazvané „Dodávka a montáž 3 ks průtokoměrů ČEPRO, a.s. sklad Mstětice“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“),

- nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“).

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.

Objednatel zajistí pro realizaci Díla povolení ke vstupu do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště) pro pracovníky a techniku Zhotovitele, a poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.

Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména těchto zkoušek:

- funkční zkoušky

- zkoušky dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění

Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Místo a doba plnění

Místem plnění je: ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - vyhrazené pracoviště.

Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo nebude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

Termíny provedení Díla:

- Zahájení Díla:

- Dokončení Díla:

- Předání Díla:

- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „Harmonogram plnění“)

Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku provozu Objednatele či jeho části. Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění. Objednatel je povinen potvrdit písemně termín odstávky nebo určit jiný termín odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení plánované odstávky.

Přejímka Staveniště

Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

    - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie,

    - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Cena díla

Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

- ………………………….,- Kč

- (dále a výše jen „Cena díla“).

K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

Podkladem pro stanovení Ceny díla je Cenová nabídka Zhotovitele ze dne …, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Platební podmínky

Cena díla bude Objednatelem:

- uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

Smluvní strany si zádržné nesjednávají.

Adresy pro doručení faktur:

      - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

      - v elektronické podobě:  z elektronické adresy Zhotovitele: ………...

- na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.

Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

Předání a převzetí Díla

Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

dokumentace skutečného provedení Díla

technickou specifikaci, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla

revizní zprávu elektroinstalace

kalibrační protokoly měřidel

montážní deník

záruční listy

doklady o provedených zkouškách, zejména též doklady o provedení zkoušky dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění

Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

- 2x v listinné podobě;

- 1x v elektronické podobě ve formátu pdf

Záruka a záruční doba

Záruční doba se sjednává v délce trvání minimálně 60 měsíců s výjimkou zařízení a samostatných komponent instalovaných Zhotovitelem, pro něž bude délka záruky činit minimálně 36 měsíců.

Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 24 hodin a ostatní vady odstranit nejpozději do 7 dnů.

Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na e-mailové adrese: …………., na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu / v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.

Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

- pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč

- pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.

Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3% z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

    - Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vedle smluvní pokuty podle b. 9.6.1. Smlouvy úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění nejpozději 2 dny před zahájením odstávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví Staveniště a nepřipraví dotčená zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč/den.

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel se zavazuje chovat se tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být Zhotoviteli přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jakož i zahájení trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se základními etickými zásadami společnosti (Objednatele), a zavazuje se dodržovat je na vlastní náklady a odpovědnost při plnění povinností, dluhů plynoucích z této Smlouvy. Základní etické zásady společnosti jsou uveřejněny na adrese https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni.

Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne ……

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě a dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

Smluvní strany prohlašují, že ustanovení čl. 6.3, a 6.7 VOP se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neužijí.

Za Objednatele													Za Zhotovitele

V Praze dne ………………..										V …………… dne…………….

ČEPRO, a.s.														…………………

……………………………											…………………………..

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

……………………………

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva