**SMLOUVA O DÍLO**

č. Objednatele …………….

č. Zhotovitele …………….

„**Instalace protipovodňových zábran – ČEPRO, a.s., sklad Hněvice“**

# Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04

zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 11 902931/0100

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každá samostatně):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo) | Ing. Ivo Jirovský |  | [Ivo.jirovsky@ceproas.cz](mailto:Ivo.jirovsky@ceproas.cz) |
| technických | Lubomír Schier  Jaroslav Platil | 602 495 152  602 288 291 | [lubomir.schier@ceproas.cz](mailto:lubomir.schier@ceproas.cz)  [jaroslav.platil@ceproas.cz](mailto:jaroslav.platil@ceproas.cz) |
| zapisovaní do Stavebního deníku | Lubomír Schier  Jaroslav Platil | 602 495 152  602 288 291 | [lubomir.schier@ceproas.cz](mailto:lubomir.schier@ceproas.cz)  [jaroslav.platil@ceproas.cz](mailto:jaroslav.platil@ceproas.cz) |
| předání a převzetí díla | Lubomír Schier  Jaroslav Platil | 602 495 152  602 288 291 | [lubomir.schier@ceproas.cz](mailto:lubomir.schier@ceproas.cz)  [jaroslav.platil@ceproas.cz](mailto:jaroslav.platil@ceproas.cz) |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) | Mgr. Jaroslava Prokešová | 739 240 476 | [jaroslava.prokesova@ceproas.cz](mailto:jaroslava.prokesova@ceproas.cz) |

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupena:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| smluvních |  |  |  |
| technických |  |  |  |
| zapisování do Stavebního deníku |  |  |  |
| předání a převzetí díla |  |  |  |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP) |  |  |  |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „***Smluvní strany***“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“).

## Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
  2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Instalace protipovodňových zábran – ČEPRO, a.s., sklad Hněvice“ (dále jen „***Dílo***“).
     1. Realizace Díla zahrnuje realizaci protipovodňových opatření, která zabrání ohrožení areálu firmy ČEPRO, a.s., dle Závazných podkladů, zejména dle projektové dokumentace vypracované společností LEN – servis s.r.o Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČ 25448188, datum vyhotovení duben 2014, číslo zakázky 04-2014-D, jež Zhotovitel od Objednatele převzal již před podpisem této Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).
     2. Zhotovitel je povinen v rámci Díla rovněž provést před dokončením Díla veškeré zkoušky sjednané mezi Smluvními stranami a vyplývající z požadavků platné legislativy, vypracovat a zajistit všechny dokumenty nutné k užívání Díla a požadované Objednatelem a uvést Dílo do provozu.
  3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

1. Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 21. 8. 2014 k zakázce č.174/14/OCN, nazvané „Instalace protipovodňových zábran – ČEPRO, a.s., sklad Hněvice“, včetně jejích příloh (dále jen „***Zadávací dokumentace***“),
2. nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „***Nabídka***“),
   1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
   2. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
   3. Projektovou dokumentaci Objednatel předal Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje v souladu se Závaznými podklady vypracovat a předat Objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení v termínu stanoveném v Harmonogramu plnění. Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení Díla se užijí ustanovení čl. 6 VOP.
   4. Zhotovitel je povinen zajistit dokumentaci skutečného provedení Díla za součinnosti zpracovatele projektové dokumentace, tj. společnosti LEN – servis s.r.o Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČ 25448188.
   5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací schválený ze strany Objednatele.
   6. Zhotovitel je povinen dodržovat vnitřní předpisy a požadavky Objednatele vztahující se k vyhrazenému staveništi v areálu skladu Objednatele.
   7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla:

* povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na staveniště) pro pracovníky a techniku Zhotovitele a poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla v termínech sjednaných v Harmonogramu plnění.
* Proškolení pracovníků Zhotovitele z interních předpisů PO, BOZP a PZH

2.11 Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

* 1. Místem plnění je staveniště předané Objednatelem Zhotoviteli v:
* areálu ČEPRO, a.s., sklad Hněvice
  1. Místo plnění se nachází v areálu provozu, skladu pohonných hmot ČEPRO, a.s., Hněvice. Dílo bude prováděno za provozu a veškeré náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti spojené s dodržováním všech předpisů a pravidel uplatňovaných v rámci provozu dotčených areálu (tj. např. náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu opatření k dodržování předpisů platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno) jsou zahrnuty v Ceně díla.
  2. Termíny provedení Díla: */bude upřesněno před uzavřením smlouvy dle předloženého a odsouhlaseného harmonogramu/*

Zahájení Díla: říjen 2014

Dokončení Díla: říjen 2014

Předání Díla: říjen 2014

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce a odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „***Harmonogram plnění***“), jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

* 1. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y provozu Objednatele.
  2. Přejímka Staveniště
     1. Přejímka staveniště proběhne jednorázově.
     2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
     + vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
     + podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
     + doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
     1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad nejpozději v termínu pro předání Díla.

Čl. 4. Cena díla

* 1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH na základě Zhotovitelem zpracované cenové nabídky Zhotovitele - výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, ve výši:

**………………………….,- Kč**

(dále a výše jen „***Cena díla***“).

* 1. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
  2. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 5. Platební podmínky

* 1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „***faktura***“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
  2. Smluvní strany si zádržné sjednávají ve výši 10 % dle níže uvedeného.

Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje.

Smluvní strany se dohodly, že v daném případě se čl. 7.8.2 VOP pro úhradu zádržného neuplatní a celá částka zádržného bude Zhotoviteli uhrazena zpět po odstranění případných vad a nedodělků nebránící řádnému užívání Díla, tj. celá částka zádržného bude v souladu s postupem sjednaným ve VOP Zhotoviteli uvolněna, resp. Objednatelem uhrazena na základě písemné výzvy Zhotovitele k úhradě zádržného po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.

* 1. Adresy pro doručení faktur:
     + - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
       - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: ………...

na e-mailovou adresu Objednatele: [cepro\_DF@ceproas.cz](mailto:cepro_DF@ceproas.cz).

* 1. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky*………………(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).*

1. Předání a převzetí Díla
   1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla, přičemž bude sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí, pro účely této Smlouvy v souladu s VOP však platí, že Dílo je řádně zhotoveno dnem podepsání protokolu z přejímacího řízení vztahující se k Dílu, ve kterém je uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo jako celek přejímá.
      1. V případě vad a nedodělků musí být vady a nedodělky výslovně uvedeny v Protokolu o předání a převzetí včetně stanovení lhůty k odstranění, Dílo se považuje v takovém případě za řádně provedené až po odstranění všech vad a nedodělků stvrzené podpisem Protokolu o odstranění vad a nedodělků Zástupci obou Smluvních stran.
   2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

* fotodokumentace o průběhu realizace Díla
* technickou specifikaci, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla, záruční listy
* stavební deník
* doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla
* protokoly o provedených těstnostních a tlakových zkouškách
* dokumentace skutečného provedení díla (pasport) 2 x paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve zdrojových formátech
* stanoviska státní správy o ukončení akce
  1. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
* 2x v listinné podobě;
* 1x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf.

Čl. 7. Záruka a záruční doba

7.1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.

7.2 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit nejpozději do 14 dnů od oznámení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli.

7.3 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na emailové adrese: ……, na které přijímá v pracovní dny v pracovní době od …… do …… hodin.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele a bankovní záruky

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
* pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 500 000,- Kč.
  1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
  2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.
  3. Smluvní strany sjednávají, že čl. 9.2 VOP se v tomto případě neuplatní, a zároveň prohlašují, že pro jejich vztah založený touto Smlouvou se neužijí ustanovení čl. 10 VOP týkající se bankovní záruky.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

* 1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
  2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč.
  4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
  5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
     1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
     2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
     3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
  7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele a/nebo v případě porušení podmínek a interních předpisů platných v areálu závodu PARAMO Pardubice, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
  8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
  9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
  10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
  11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

* 1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex> (sále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
  2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
  3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
  4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
  5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvyvčetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
  6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak
  7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu se považuje pouze forma listinná, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
  8. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, písemně v listinné podobě musí být podepsáno oprávněnými osobami s vyloučením ustanovení § 566 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
* příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele – výkaz výměr ze dne ……………
* příloha č. 2: Harmonogram plnění (stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení Objednatelem)
* příloha č. 3: Technologický postup prací
  1. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
  2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
  3. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
  4. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-V-2013-12-06.pdf>.
     1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 9.2, čl. 10, čl. 13.2 a čl. 14.2 VOP se na smluvní vztah založený touto Smlouvou neuplatní.

**Za Objednatele** Z**a Zhotovitele**

ČEPRO, a.s. [ Název/Obchodní firma ]

V Praze dne ……………….. V …………… dne…………….

…………………………… …………………

Mgr. Jan Duspěva [ jméno, příjmení ]

předseda představenstva [ funkce ]

………………………..

Ing. Ladislav Staněk

člen představenstva