**Zadávací dokumentace k výběrovému řízení, zakázce**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo řízení | 093/15/OCN |
| Název řízení | Oprava komunikací společnosti ČEPRO, a.s., ve skladu Cerekvice nad Bystřicí |
| Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) | Stavební práce |
| Druh výběrového řízení | Zakázka malého rozsahu |
| **Datum vyhlášení zakázky** | 21. 4. 2015 |
| Zadavatel: | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7  IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531  zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341  Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Ing. Ivana Ševecová, tel.: 221 968 109 [Ivana.sevecova@ceproas](mailto:Ivana.sevecova@ceproas).cz |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických | Ing. Sylva Šedivá, 606 647 692, [sylva.sediva@ceproas.cz](mailto:sylva.sediva@ceproas.cz) |
| Lhůta pro podání nabídek | **14. 5. 2015 do 10:00 hodin** |
| Místo pro podání nabídek | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.softender.cz/home/profil/992824> |
| předpokládaný termín zahájení realizace/nabytí účinnosti rámcové smlouvy | **červenec / září 2015** |
| předpokládaný termín ukončení realizace/doba trvání smlouvy | **červenec / září 2015** |
| Místo plnění | ČEPRO, a.s., sklad Cerekvice nad Bystřicí |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Splatnost faktur | 30 dnů |
| Termín prohlídky místa plnění (místního šetření) | 6. 5. 2015 do 9:00 hodin (středa) |
| Obchodní a platební podmínky | Bližší obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. |

1. Rozsah a technické podmínky zakázky

## Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je zajištění stavebních prací spočívajících v opravě:

1. Výtluků, příčných spár a otevřených trhlin cca šíře 6 cm účelové, příjezdové komunikace v úseku od silnice I/35 v Sadové ke skladu ČEPRO, a.s. v Cerekvici nad Bystřicí v celkové délce 4 km. Lokální výspravy výtluk cca ve výměře 400 m2, příčných spár a otevřených trhlin o předpokládané výměře 500 bm bude upřesněnpřed zahájením prací. Příloha č. 1 této zadávací dokumentace – ilustrační fotodokumentace zdokumentovaného stavu vozovky.
2. účelové betonové komunikace v areálu skladu ČEPRO, a.s., v Cerekvici nad Bystřicí v rozsahu 225 m2. Lokalizace míst oprav bude upřesněna před zahájením prací. Příloha č. 1 této zadávací dokumentace (ZD) – ilustrační fotodokumentace zdokumentovaného stavu betonových komunikací

**Požadovaný rozsah prací** spočívá v:

1. Zajištění lokálních oprav výtluků o výměře cca 400 m2, příčných spár a otevřených spár cca šíře do 6 cm po zimním období o celkové výměře 500 bm. V současné době výtluky znamenají nebezpečí pro provoz osobních i nákladních vozidel.

**Zadavatel umožňuje v této části zakázky předložit uchazeči svou nabídku ve dvou variantách, /ve variantním řešení/ a to:**

***Varianta a):***

**opravy výtluků a příčných spár směsí obalovanými za horka,**

* tj. postupem zahrnujícím zejména níže uvedené práce a výkony:
* ohraničení porušené části vozovky - účelové komunikace řezem
* vyfrézování, vybourání a odklizení vyfrézovaného materiálu
* provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí
* výtluk doplnit obalovanou směsí
* opravené místo řádně zhutnit vibračním válcem (pěchem, deskou)
* v případě, že výtluk zasahuje až do nezpevněných podkladních vrstev, doplní se nejprve štěrkem nebo štěrkodrtí do úrovně živičných vrstev boky
* zalití spár v místě řezu modifikovanou zálivkou za tepla s ošetřením povrchu s přesahem cca 1 cm po obou stranách.

nebo

***Varianta b):***

**opravy výtluků a příčných spár s použitím infratechnologie,**

**-** tj. postupem zahrnujícím zejména níže uvedené práce a výkony:

* oprava porušené části vozovky - účelové komunikace pomocí infratechnologie
* zaválcování do roviny
* chemické ošetření vozovky s přesahem přes výtluk
* v případě, že výtluk zasahuje až do nezpevněných podkladních vrstev, doplní se nejprve štěrkem nebo štěrkodrtí do úrovně živičných vrstev

**Oprava otevřených trhlin v asfaltové vozovce do šíře cca 6 cm bude provedena:**

* vyčištění spáry (odstranění zbytků olejů a mastnost), vč. očištění horkým tlakovým vzduchem
* vysušení spáry
* zalití spáry modifikovanou zálivkou za tepla s ošetřením povrchu včetně armování praným kamenivem dle specifikace trhliny
* při opravách asfaltových spár lze připustit přípravné ošetření horkovzdušnou tryskou

1. Zajištění opravy účelové betonové komunikace v areálu skladu zadavatele v celkovém rozsahu 225 m2.

Předmětná část komunikace je tvořena litými silničními betony o polích 2,5 x 5 metrů, tloušťka betonové vrstvy je 22 až 28 cm. Betonová vrstva byla prováděna na silniční betonové panely uložené na upravený rostlý terén. Pro zatěsnění dilatačních spár je použito dvojité gumové těsnění. Komunikace vykazuje značné poruchy obrusné vrstvy, zejména dilatačních spár, které jsou pravděpodobně zapříčiněny vlivem těžké nákladní dopravy, nerovnoměrným „sedáním“ železobetonových podkladních vrstev, působením ropných látek a vlivem chemických ošetření vozovky v zimním období (solením).

Zadavatel požaduje provedení dílčích oprav rozpadu povrchu betonové komunikace (dle rozsahu poškození) spočívajících ve:

* vyřezání spáry a vybourání betonu v tloušťce betonové vrstvy na určených místech,
* provedení nového betonu s certifikovanou  životností nejméně 50 let, vč. ošetření proti obrusu o tloušťce betonové vrstvy (22 – 28 cm) betonovou směsí kvality min. C 30/37 XF4 včetně armování – 2x kari síť KH 30 6/100/100 nebo za použití ocelových vláken tzv. drátkobeton
* opravy dilatačních spár – čištění mezi starým a novým betonem, vysušení, zatěsnění těsnícím provazcem, ošetření pojivovým základem s přesahem 1 cm po obou stranách a následné zaplnění modifikovanou zálivkou za tepla, urovnání a ošetření povrchu,
* likvidaci vybouraného betonu.

Použité materiály musí být certifikovány pro odolávání vůči ropným látkám a namáhání při provozu těžké nákladní dopravy.

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení (např. zajištění přechodného dopravního značení na komunikaci) a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením. Tj. součástí předmětu plnění budou zejména veškeré nutné manipulační práce, mechanismy, nakládka, likvidace odpadu, zajištění dopravního značení, apod.

## Prohlídka místa plnění, informace pro uchazeče

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění této zakázky. Prohlídka místa plnění (místní šetření) se uskuteční dne **6. 5. 2015 (středa) v 9:00 hodin**.

Sraz účastníků je v 9,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s., Cerekvice nad Bystřicí.

Účast na místním šetření je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu nejpozději do **5. 5. 2015 do 14:00 hodin.**

Kontaktní osobou paní Ing. Sylva Šedivá, tel. **606 647 692**, [sylva.sediva@ceproas.cz](mailto:sylva.sediva@ceproas.cz).

1. Rozsah a technické podmínky
   1. **Rozsah prací**

# Rozsah předmětu zakázky je uveden v bodu 1.1 této zadávací dokumentace.

## Technické podmínky realizace

* + 1. Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.
    2. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržením termínu realizace včetně zohlednění postupu prací při zachování provozu na dotčených komunikacích.
    3. Zadavatel požaduje předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích.
    4. Zadavatel požaduje předložení technologického postupu prací.
    5. Zadavatel požaduje předložení technologických listů použitých materiálů (odolnost vůči ropným produktům).
    6. Zadavatel požaduje a již součástí nabídky bude dodavatelem zpracován a předložen návrh stanovení přechodného dopravního značení vozovky pro řádný průběh díla prováděného dodavatelem a za účelem zajištění bezpečnosti provozu na dotčené komunikaci, jež zajistí dodavatel na svou odpovědnost a na své náklady.
  1. **Další požadavky na realizaci zakázky**
     1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“), HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
     2. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání minimálně 36 měsíců pro opravy asfaltových komunikací a 60 měsíců pro opravy betonových komunikací.
     3. Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
     4. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce
  2. **Zařízení staveniště**
     1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění montážního materiálu na staveništi dle možností v době prováděcích prací.
     2. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
     3. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
     4. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady vybraného uchazeče. Vybraný uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
  3. **Provádění prací**
     1. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
     2. Dodavatel zajistí a předá zadavateli všechny relevantní doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, a další doklady požadované zadavatelem. Uchazeč taktéž předá veškeré záruční listy. Uchazeč předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.
     3. Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
     4. Dodavatel odpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.
     5. Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
     6. Dodavatel výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění.
     7. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
     8. Realizace díla bude probíhat za provozu na účelové komunikace (jedná se o komunikaci s veřejným provozem). Této skutečnosti je vybraný uchazeč povinen přizpůsobit postup provádění díla.
     9. Dodavatel bude průběžně dokumentovat postup prací, tzn., každý den zhotoví fotodokumentaci o postupu prací. Tato dokumentace bude předána zadavateli při předání díla.
  4. **Požadavky na technickou dokumentaci**

Veškerou technickou dokumentaci předmětu této zakázky zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli

* požadavky na vypracování technické dokumentace, veškerá dokumentace bude dodavatelem zadavateli předána v českém jazyce, nejpozději v den přejímky díla:
  + fotodokumentace postupu prací
  + prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů,
  + záruční listy,
  + doklady o likvidaci odpadů
  + 1x originál stavebního deníku

## Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* vstupy do areálu skladu Cerekvice nad Bystřicí pro pracovníky a techniku dodavatele
* proškolení pracovníků uchazeče z interních předpisů zadavatele, zejména s ohledem na oblast PO, BOZP, PZH, apod.

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení předmětu této zakázky.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa realizace vyplněním položkového rozpočtu vypracovaného uchazečem.

Cenová nabídka bude předložena v členění dle výkazu výměr a cena za dílo celkem bude uvedena v závěru souhrnu výkazu výměr a na krycím listu nabídky uchazeče:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cena |
| A/var. a) | Cena za opravu asfaltových komunikací ve výměře 400 m2 a 500 bm trhlin, vč. likvidace odpadu */varianta a)/* |  |
| A/var. b) | Cena za opravu asfaltových komunikací ve výměře 400 m2 a 500 bm trhlin, vč. likvidace odpadu */varianta b)/* |  |
| B | Cena za opravu betonových komunikací ve výměře 225 m2, vč. likvidace odpadu |  |
| **CENA ZA DÍLO CELKEM** /*A/var. a) nebo A/var. b) + B*/ | |  |

Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 4 – Způsob hodnocení nabídek.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech (j. v této ZD a jejích součástech) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
    2. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, (ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně)
    3. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
    4. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
    5. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách jednotkového výkazu výměr,
    6. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
    7. náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi,
    8. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost provozování díla, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

1. Způsob hodnocení nabídek
   1. Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 3. této zadávací dokumentace.
   2. Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
   3. Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
   4. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
   5. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje v profilu Zadavatele.
   6. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou uchazeči vyzváni příp. k doplnění či upřesnění nabídky a zároveň k předložení upravených nabídkových cen.
   7. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.
   8. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).
2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
   2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude upravena způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
   3. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
      1. **Krycí list nabídky**. Vzor krycího listu je přílohou č. 3
      2. **Obsah nabídky**. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
      3. **Cenová nabídka** v členění dle článku 3 ZD
      4. **Podepsaný návrh smlouvy** o dílo (viz příloha č. 2). V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
      5. **Kvalifikační předpoklady**

* výpis z obchodního rejstříku
* doklad o oprávnění k podnikání
  + 1. **Ostatní dokumenty**
* další dokumenty vyplývající ze ZD či uchazečem dobrovolně předložené
* harmonogram plnění
* technologický postup prací
* přehled rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích
* požadavky na součinnost objednatele = zadavatele
  + 1. Uchazeč jako součást nabídky rovněž předloží čestné prohlášení, že je svou nabídkovou vázán po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
    2. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
   2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v příloze č. 2 této ZD.
   3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
   4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
   5. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou posuzovány ani hodnoceny.
   6. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
   7. Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
   8. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
   9. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
   10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
   11. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
   12. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu rámcové smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
   13. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – ilustrační fotodokumentace asfalt.a beton.komunikací

Příloha č. 2 – vzor návrhu smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – vzor krycího listu nabídky

V Praze dne 21. 4 2015

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.