**Smlouva o dílo**

# „Revize vyhrazených plynových zařízení“

**Objednatel:** **ČEPRO a.s.**

se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vl. 2341

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 11902931/0100

zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „***objednatel***“)

**a**

**Zhotovitel:** **…………………………………………….**

Se sídlem/místem podnikání: …………………………………………….

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………. soudem v ………., oddíl …., vložka ………

IČ: …………………………………………….

DIČ: …………………………………………….

bankovní spojení: …………………………………………….

číslo účtu: …………………………………………….

zastoupená: …………………………………………….

(dále jen „***zhotovitel***“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „***smluvní strany***“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s platnou legislativou tuto smlouvu o dílo (dále jen „***smlouva***“).

## PŘEDMĚT SMLOUVY

* 1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a odpovědnost za podmínek dle této smlouvy provádět pravidelné kontroly, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „PZ“) v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními a technickými předpisy českého právního řádu, zejména v souladu s ustanoveními vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění (dále jen „***Vyhláška o PZ***“), vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění (dále jen „***Vyhláška o revizích PZ***“) a ve smyslu příslušných zejména ČSN norem (dále jen „***kontrola***“), a dále provádět další činnosti požadované objednatelem, a to v následujícím rozsahu:
  2. Zajistit provedení, resp. provádět pravidelné roční kontroly a servis PZ před topnou sezónou oprávněnou servisní organizací. Po provedení kontroly vyhotoví zhotovitel (oprávněná servisní organizace) zápis o kontrole obsahující minimálně datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění a podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
  3. Provádět Kontrolu PZ dle § 3 Vyhlášky o revizích PZ. Po provedení kontroly vyhotoví zhotovitel zápis o kontrole a záznam do provozního deníku dle § 3 odst. 2 Vyhlášky o revizích PZ obsahující minimálně datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění a podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
  4. Provádět Revize PZ dle § 4 Vyhlášky o revizích PZ včetně revizí plynových kotelen II. a III. kategorie podle ČSN 070703, ČSN 070710. Po provedení revize vyhotoví zhotovitel pro každé PZ revizní zprávu (vzor: Příloha č. 7 ČSN 386405).
  5. Provádět školení zaměstnanců objednatele, kteří PZ obsluhují, a školení zaměstnanců objednatele, kteří za PZ odpovídají, a dále provádět školení zaměstnanců objednatele, kteří obsluhují plynové kotle. O průběhu školení vyhotoví zhotovitel podrobný zápis a účastníkům školení vydá osvědčení o absolvování školení včetně zajištění topičských průkazů a ověřování jejich platnosti.
  6. Provádět prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a § 16 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, a ČSN 060830. Po provedení prohlídky vyhotoví zhotovitel zápis o prohlídce obsahující minimálně datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění a podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
  7. Provádět funkční zkoušky regulačních stanic.
  8. Provádět kontrolu, případné doplnění a vypracování, předepsané provozní dokumentace podle platných předpisů.
  9. V případě požadavku objednatele, zajistit oprávněnou servisní organizací montážní práce spojené se zajištěním revizí, kontrol a zkoušek.
  10. Provádět kontrolu a dohled nad uváděním nových a rekonstruovaných plynových zařízení do provozu podle platné legislativy, na vyzvání objednatele.

(jednotlivě dále také jako „činnosti“ a souhrnně dále jen „***dílo***“)

* 1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj v souladu a za podmínek této smlouvy cenu vypočtenou způsobem uvedeným v článku 6. této smlouvy.
  2. Objednatel může v průběhu účinnosti této smlouvy písemně sdělit zhotoviteli, že určité PZ vyřazuje či doplňuje do přílohy č. 1 této smlouvy (např. pokud bude určité PZ vyřazeno z provozu a objednatel jej nahradí novým PZ). V takovém případě sdělí objednatel příslušnou specifikaci vyřazeného či doplněného PZ, a zhotovitel zašle objednateli do 7 dnů od doručení sdělení objednatele objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram revizí, ze kterého odstraní činnosti týkající se vyřazeného PZ, anebo doplní činnosti týkající se doplněného PZ. V případě doplnění PZ navrhne zhotovitel také jednotkové ceny za činnosti týkající se doplněného zařízení PZ, přičemž tyto jednotkové ceny musí odpovídat jednotkovým cenám pro stejné PZ v daném místě plnění, a pokud takové PZ není, jednotkové ceně za obdobné PZ v daném místě plnění. Návrh jednotkové ceny bude uveden v aktualizovaném harmonogramu revizí. Jednotkové ceny za doplněné PZ odsouhlasuje objednatel společně s aktualizovaným harmonogramem revizí, a po jejich odsouhlasení platí tyto jednotkové ceny pro celou dobu účinnosti této smlouvy a současně se pro účely této smlouvy má za to, že tyto jednotkové ceny jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Pro proces odsouhlasení jednotkových cen a aktualizovaných harmonogramu revizí se obdobně použije bod 2.2 této smlouvy.

## MÍSTO A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA

* 1. Místem plnění jsou sklady objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotlivým místem plnění se pro účely této smlouvy rozumí konkrétní sklad objednatele uvedený v příloze č. 2 této smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje pro každý kalendářní rok vypracovat a předložit ke schválení oprávněné osobě objednatele ve věcech provozních plán činností uvedených v bodu 1.1 písm. a) až f) této smlouvy, které budou zhotovitelem provedeny v příslušném kalendářním roce na jednotlivých místech plnění včetně termínu zahájení a dokončení kontroly v jednotlivých místech plnění (s přesností na konkrétní dny), tak aby byly dodrženy termíny stanovené objednatelem s přesností na kalendářní měsíce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále a výše jen „***harmonogram revizí***“). Zhotovitel nevyhotovuje harmonogram revizí pro místa plnění označená v příloze č. 1 této smlouvy jako „INTERNÍ“ (tj. pro sklady – Loukov a Sedlnice , u kterých budou činnosti prováděny v termínech dle bodu 2.4 této smlouvy. Harmonogram revizí vypracovává zhotovitel ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za bezpečný a hospodárný provoz PZ jednotlivých míst plnění objednatele uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel vypracuje a předloží harmonogram revizí pro rok 2016 do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Na každý další kalendářní rok po dobu trvání této smlouvy zhotovitel vypracuje a předloží harmonogram revizí vždy nejpozději do 15. dne posledního měsíce předcházejícího kalendářního roku, aby mohl být harmonogram revizí ze strany objednatele odsouhlasen a oběma smluvními stranami podepsán nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku.
     1. Smluvní strany se dohodly, že harmonogram revizí vypracovaný zhotovitelem bude vždy obsahovat konkrétní data provádění činností uvedených v bodu 1.1 písm. a) až f) této smlouvy v souladu s výše uvedenými podmínkami, přičemž platí a zhotovitel se dále zavazuje, že termíny pro provedení jednotlivých činností/částí díla budou vždy stanoveny nejpozději na třetí pracovní den před koncem kalendářního měsíce, ve kterém mají být uvedené činnosti provedeny.
     2. V případě, že bude objednateli předložen harmonogram revizí, který není vyhotoven v souladu s touto smlouvou, objednatel odsouhlasení předloženého harmonogramu revizí písemně odmítne a má se za to, že zhotovitel je v prodlení s předložením harmonogramu revizí. V případě, že objednateli nevyhovují termín či termíny činností uvedené v předloženém harmonogramu revizí, může navrhnout zhotoviteli změny v harmonogramu revizí a stanovit lhůtu pro předložení upraveného harmonogramu revizí, přičemž v tomto případě není zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu revizí a do doby odsouhlasení harmonogramu revizí se uplatní postup dle bodu 2.3 této smlouvy.
  3. V případě, že zhotovitel na daný kalendářní rok nevypracuje nebo objednatel neodsouhlasí harmonogram revizí dle bodu 2.2 této smlouvy, stanoví pro provádění jednotlivých činností zhotovitele termín osoby pro jednotlivá místa plnění uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a to v rámci termínů stanovených objednatelem s přesností na kalendářní měsíce v příloze č. 1 této smlouvy. Takto stanovené termíny jsou pro zhotovitele závazné do odsouhlasení harmonogramu revizí na daný kalendářní rok.
  4. U míst plnění označených v příloze č. 1 této smlouvy jako „INTERNÍ“ disponuje objednatel vlastním revizním technikem, a proto budou v těchto místech plnění prováděny zhotovitelem činnosti uvedené v bodu 1.1 této smlouvy jen výjimečně na základě písemné výzvy objednatele, zaslané zhotoviteli alespoň 30 dní před objednatelem stanoveným termínem provádění dané činnosti. Objednatel se zhotovitelem mohou dohodnout jiný termín provádění činnosti, než je uveden ve výzvě dle předchozí věty. Objednatel může zhotoviteli písemně sdělit, že u míst plnění, u kterých se termíny plnění stanovují dle tohoto bodu smlouvy, se bude nadále postupovat dle bodu 2.2 této smlouvy, a také že u některého místa plnění, u kterého se termíny plnění stanovují dle bodu 2.2 smlouvy, se bude nadále postupovat při stanovení termínů dle tohoto bodu této smlouvy.
  5. O provedení každé jednotlivé kontroly je zhotovitel povinen dotčený sklad objednatele, kde bude kontrola probíhat, informovat nejpozději 14 dnů před termínem zahájení kontroly uvedeným v harmonogramu revizí, a to elektronicky na e-mail osoby oprávněné komunikovat za dotčené místo plnění, v němž má být kontrola provedena.
  6. Zhotovitel je povinen při přípravě harmonogramu revizí zkontrolovat, zda objednatelem požadované termíny činností uvedené v příloze č. 1 této smlouvy odpovídají platné a účinné legislativě v době vyhotovení harmonogramu revizí, a v případě, že nikoli, upozornit na to objednatele a navrhnout harmonogram revizí, co se týče termínu jednotlivých činností tak, aby platné a účinné legislativě odpovídal. Zhotovitel vždy odpovídá za soulad harmonogramu revizí s platnou a účinnou legislativou, zejména za to, že stanovené termíny (resp. periody) provádění jednotlivých činností (např. provedení příslušné revize) odpovídají s ohledem na předchozí dobu provedení dané činnosti (např. provedení příslušné revize) platné a účinné legislativě.
  7. Činností uvedené v bodu 1.1 písm. g) až i) této smlouvy budou zhotovitelem prováděny vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele.

## PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

* 1. Vlastníkem PZ je objednatel, nebezpečí škody na PZ od zahájení provádění kontroly, tj. od okamžiku předání pracoviště objednatelem zhotoviteli, až do převzetí díla v jednotlivém místě bez vad a nedodělků oprávněnou osobou objednatele nese zhotovitel.
  2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné nabídce zhotovitele doručené objednateli ve výběrovém řízení, a jejichž seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Při provádění díla nebo jeho části subdodavateli je zhotovitel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby dílo nebo jeho část prováděl sám.
  3. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat plnění smluvních povinností zhotovitele (zejména postup při realizaci díla). Zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit a poskytnout mu/jí potřebnou součinnost a spolupůsobení. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen předložit objednateli k nahlédnutí veškeré doklady související s prováděním díla a podat mu potřebná vysvětlení.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a řádně plnit závazky v ní obsažené a z této smlouvy plynoucí.
  5. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky objednatele. Jednotlivé činnosti budou zhotovitelem prováděny v úzké součinnosti s objednatelem, dle standardů objednatele a pravidel obvyklých v daném oboru.
  6. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí, a aby dílo provedl ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu předmětu díla a standardu odborné péče zhotovitele.
  7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl objednatelem v dostatečném předstihu písemně seznámen.
  8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s požadavky objednatele i s místem a způsobem provádění díla a má tak všechny potřebné údaje související s předmětem díla.
  9. Jednotlivá plnění zhotovitele dle této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky definované platnými a účinnými legislativními předpisy, platnými normami TPG, ČSN nebo normami EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN se pro dílo dle této smlouvy považují za normy závazné.
  10. Zhotovitel je povinen řídit se návodem výrobce k jednotlivým PZ.
  11. Zhotovitel provede veškeré činnosti osobami kvalifikovanými pro příslušnou činnost dle platných a účinných legislativních předpisů. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo budou mít veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla, zejména platná ověření odborné způsobilosti podle § 6c odst.1 písm. c) zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - Osvědčení k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení v potřebném rozsahu (s ohledem na PZ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy či PZ doplněné dle bodu 1.31 této smlouvy) podle § 2 písm. e), f) a g) Vyhlášky o PZ. Osoby provádějící dílo se musí vždy při předání pracoviště prokázat příslušnými ověřeními odborné způsobilosti dle předchozí věty v rozsahu potřebném pro provádění dané činnosti na díle.
  12. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
  13. Zhotovitel bere na vědomí, že:

1. Práce budou probíhat za plného provozu skladů objednatele,
2. pracoviště bude umístěno a dílo bude prováděno za provozu dotčených skladů pohonných hmot, ve kterých se PZ nachází a že tyto, podléhají právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
3. práce na díle budou prováděny také v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory skladů pohonných hmot, kde se PZ nachází, jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0 až 2), a zhotovitel se zavazuje přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci díla a také vybavení osob realizujících dílo z hlediska bezpečnosti práce (antistatický oblek, anitistatická obuv, ochranná přilba).
   1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy a příp. dílčích smluv. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf>.
      1. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
   2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizení a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

## PRACOVIŠTĚ/ PRACOVNÍ VÝKAZ

* 1. Pro provedení díla v každém jednotlivém místě plnění předá objednatel zhotoviteli v dotčeném místě plnění pracoviště v den, který bude v harmonogramu revizí označen za termín zahájení kontroly. O předání a převzetí pracoviště bude smluvními stranami sepsán písemný protokol o předání a převzetí pracoviště, jenž bude stvrzen podpisy příslušných oprávněných osob obou smluvních stran pro dané jednotlivé místo plnění uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud se zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště. Zhotovitel se zavazuje při převzetí pracoviště předat objednateli konkrétní požadavky na součinnost objednatele při realizaci díla.
  2. Pokud bude zhotovitel využívat pro část zařízení pracoviště prostory objednatele, zavazuje se zhotovitel průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání pracoviště a zapsané v protokolu o předání a převzetí pracoviště.
  3. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci díla na pracovišti dle možnosti v době provádění prací na díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro zhotovitele šatny. Objednatel poskytne sociální zařízení (WC) ke spoluužívání.
  4. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody (sklady objednatele), poskytne objednatel zhotoviteli napojení na tyto zdroje.
  5. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla je součástí cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
  6. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Zeleň poškozenou nebo zničenou zhotovitelem je povinen zhotovitel nahradit.
  7. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je objednatel sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady objednatele, které mu byly v této souvislosti objednatelem vyúčtovány.
  8. O průběhu provádění díla zhotovitelem v každém jednotlivém místě plnění bude veden pracovní výkaz. Osoby oprávněné zapisovat skutečnosti do pracovního výkazu za objednatele jsou pro jednotlivá místa plnění stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy, a osoby oprávněné zapisovat skutečnosti do pracovního výkazu za zhotovitele jsou stanoveny v příloze č. 3 této smlouvy.

## PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

* 1. Po provedení činnosti zhotovitele, resp. po řádném a bezvadném provedení části díla uvedené v harmonogramu revizí zhotovitel zorganizuje přejímku a pro účely přejímky této části díla a před přejímkou zhotovitel předá objednateli včas mimo jiné tyto nezbytné doklady:
* návrh předávacího protokolu,
* doklady uvedené u jednotlivých činností v bodu 1.1 písm. a) až f) této smlouvy
* doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů,
* případné další doklady požadované objednatelem.
  1. Zhotovitel je povinen po dokončení díla - dotčené části vyzvat objednatele předem k převzetí části díla uvedené v harmonogramu revizí. Termín převzetí díla je možné dohodnout s oprávněnou osobou i při převzetí pracoviště dle 4.1 této smlouvy.
  2. Objednatel je povinen převzít část díla uvedené v harmonogramu revizí pouze, bude-li tato část díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Vadami a nedodělky se rozumí zejména nedodání některého z dokladů uvedených v bodu 1.1 písm. a) až f) této smlouvy.
  3. O předání a převzetí části díla uvedené v harmonogramu revizí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran v příloze č. 2 a 3 této smlouvy (dále jen „***předávací protokol***“).

## CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Cena za provádění díla dle této smlouvy je stanovena dohodou pro činnosti uvedené v bodu 1.1 písm. a) až f) této smlouvy v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jako cena jednotková. Cena pro činnosti uvedené v bodu 1.1 písm. g) až i) této smlouvy činí …….. Kč za jednu hodinu práce pracovníka zhotovitele (dále jen „hodinová sazba“). Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „***DPH***“). K uvedeným cenám bude vždy účtována DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Ceny uvedené položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy a hodinová sazba jsou po celou dobu trvání této smlouvy pevné a neměnné a zahrnují veškeré náklady spojené s řádným, včasným a úplným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy*.* Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné náklady na tyto výkony:
  3. náklady na úklid pracoviště od zbytků materiálu, likvidace odpadních kalů včetně souvisejících nákladů
  4. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
  5. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
  6. náklady na platby za požadované záruky a pojištění
  7. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy
  8. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy
  9. náklady na dopravu, ubytování pracovníků a manipulaci s materiálem a jednotlivých zařízení
  10. náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)
  11. náklady na provádění kontrol, a případné doplnění a vypracování provozní dokumentace podle platných předpisů

Případné náhradní díly použité při servisu PZ budou dodány nejvýše za obvyklou/standardní cenu, za kterou se takové díly obvykle prodávají na trhu jiným třetím osobám, či za cenu nižší.

* 1. Provedení díla bude hrazeno způsobem uvedeným v článku 6.3. VOP. Cena plnění uvedeného na dílčí faktuře musí odpovídat cenám stanoveným v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy a hodinové sazbě.
  2. Každá faktura dle této smlouvy bude zhotovitelem vystavena v listinné nebo v elektronické podobě, přičemž v případě elektronické faktury smluvní strany nejprve uzavřou samostatnou dohodu o elektronické fakturaci, kde si dohodnou bližší náležitosti veškerých touto skutečností dotčených dokumentů.
  3. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu v listinné podobě doručením objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu. V době uzavření této smlouvy stanovil objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny fakturační adresy objednatele, bude objednatel zhotovitele o takové změně adresy písemně informovat na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem.
  5. Splatnost faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
  6. V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doložené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z jistiny za každý i započatý den prodlení do zaplacení jistiny.
  7. V ceně za plnění zhotovitele jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v příloze č. 1 této smlouvy, které bylo možno ke dni uzavření této smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění díla a účelu, ke kterému je určeno. Toto ustanovení se netýká položek, které vzniknou v důsledku závažnějších změn v předmětu této smlouvy, týkající se standardu a množství předpokládaného touto smlouvou.
  8. Vícepráce i méněpráce požadované objednatelem oproti původnímu rozsahu objednatelem požadovaných kontrol dle této smlouvy jsou možné pouze na základě dohody smluvních stran a musí být zohledněny dodatkem k této smlouvě. Veškeré vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, nebude-li položkový rozpočet obsahovat dané položky, je zhotovitel povinen předložit novou cenovou nabídku na dané vícepráce k odsouhlasení objednateli. Vícepráce musí být vždy písemně odsouhlaseny osobou oprávněnou jednat za objednatele před jejich realizací a musí být sepsán dodatek ke smlouvě, jinak tyto náklady nebudou zhotoviteli objednatelem uhrazeny a jdou k tíži zhotovitele.
  9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky vzniklé z této smlouvy proti splatné pohledávce zhotovitele na úhradu jakékoli části Ceny díla.

## KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

* 1. Oprávněné osoby ve věcech smluvních a provozních:
     1. Oprávněnými osobami za zhotovitele byli jmenováni
* pro oblast smluvní: ...................................

Email: ................................. Tel.: ...................................

* pro oblast provozní: .................................

Email: ................................. Tel.: ...................................

* pro převzetí pracoviště, realizaci a předání díla pro jednotlivá místa plnění osoby, uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
  + 1. Oprávněnými osobami za objednatele byli jmenováni
* pro oblast smluvní: Ing. Vladimír Pavelka
* Email: vladimir.pavelka@ceproas.cz , Tel.: 738 128 204
* pro oblast provozní: Ing. Vladimír Pavelka

Email: vladimir.pavelka@ceproas.cz , Tel.: 738 128 204

* pro předání pracoviště, realizaci a převzetí díla pro jednotlivá místa plnění osoby, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
  1. V případě změny výše uvedených osob bude smluvní strana písemně informovat druhou smluvní stranu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.

## SMLUVNÍ POKUTY

* 1. V případě, že:

1. zhotovitel nepředloží objednateli k odsouhlasení harmonogram revizí vyhotovený v souladu s touto smlouvou ve lhůtě uvedené v bodu 2.2 této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení
2. zhotovitel bude v prodlení s provedením příslušné činnosti oproti lhůtě určené harmonogramem revizí nebo stanovené objednatelem dle bodu 2.3 této smlouvy (tj. zhotovitel bude v prodlení s provedením jednotlivé revize, kontroly či školení, atd. na jednotlivém zařízení v konkrétním místu plnění - tj. na jednotlivémý skladu), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé prodlení a každý započatý den tohoto prodlení. Pro účely tohoto bodu smlouvy se považuje část díla za provedenou jejím předáním objednateli dle čl. 5 této smlouvy.
   1. V případě porušení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.3 Pro všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí, že zhotovitel je kromě zaplacení smluvní pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši újmu vzniklou porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a rovněž náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem (např. sankce podle právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jiné sankce udělené objednateli ve správním řízení, apod.), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

8.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká zhotoviteli doručením písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty s uvedením důvodu a výše smluvní pokuty. Zhotovitel souhlasí s úhradou smluvních pokut, škod a nákladů vzniklých objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitelem přednostně započtením proti i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a nebude-li takové započtení z jakýchkoliv důvodů možné, zaplatí ji bezodkladně bankovním převodem na účet uvedený ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty.

## PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

* 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo dle této smlouvy, tj. veškeré služby – činnosti (dle bodu 1.1 této smlouvy) a případné dodávky realizované v rámci díla na základě této smlouvy a dle podmínek této smlouvy. Záruční lhůta na dodávky dodané v rámci plnění díla (např. materiál použitý při servisní činnosti) je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu pro danou část díla uvedenou v harmonogramu revizí oběma smluvními stranami. Záruční doba na zbylou část díla odpovídá jednotlivým intervalům mezi prováděním jednotlivých činností (např. kontrol či revizí) stanovených v příloze č. 1 této smlouvy a následně přesně specifikovanými v harmonogramu revizí. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost PZ v intervalu mezi provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí) s výjimkou případů, kdy je porucha způsobena servisním zásahem zhotovitele.
  2. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že dílo podle této smlouvy (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy:

1. bez jakýchkoliv vad,
2. splňovat všechny požadavky stanovené smlouvou,
3. mít vlastnosti smlouvou vymíněné nebo, pokud tato smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této smlouvě,
4. splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
5. způsobilé k účelu sjednanému dle smlouvy, a
6. nebude obsahovat chyby a nedostatky.
   1. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých závazků podle této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy, není-li stanoveno jinak.
   2. Objednatel není oprávněn uplatnit své právo z vady:
7. způsobené zásahem vyšší moci,
8. způsobené zásahem třetích osob, nebo
9. prokazatelně zapříčiněné vlastním zásahem objednatele do díla, resp. jeho části, převzatého od zhotovitele bez předchozí konzultace se zhotovitelem.

O zásah třetích osob dle výše uvedeného se však nejedná v případě třetích stran, prostřednictvím kterých zajišťuje zhotovitel své plnění a za které odpovídá, jakoby plnil sám.

* 1. Vady plnění, které zjistí objednatel v záruční době, oznámí objednatel zhotoviteli do konce záruční doby. Nahlášení vady objednatelem zhotoviteli probíhá písemně na adresu sídla zhotovitele či elektronicky na e-mail ……, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny. Vadu nahlášenou objednatelem zhotoviteli odstraní zhotovitel nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení, pokud si nedohodne s objednatelem písemně lhůtu jinou.
  2. Vady v rámci záruky zjištěné objednatelem v záruční době zhotovitel odstraní bezplatně na své náklady a na svou odpovědnost.
  3. V případě realizace plnění k odstranění vady, na kterou se nevztahuje záruka, bude objednatel toto plnění ze strany zhotovitele hradit na základě soupisu provedených prací oceněného v jednotkových cenách uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy a potvrzeného oprávněnou osobou objednatele.
  4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v této smlouvě nebo v jiné smluvními stranami dohodnuté lhůtě odpovídající rozsahu a složitosti vady, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám nebo pověřit jejím provedením jinou třetí osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.
  5. Kromě povinností zhotovitele vyplývajících z vadného plnění zhotovitele a záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokázané škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

## NÁHRADA ÚJMY A POJIŠTĚNÍ

* 1. Závazky smluvních stran z deliktů, zejména povinnost smluvní strany k náhradě způsobené újmy se řídí v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.
  2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházením škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho činností, a to s pojistným plněním ve výši min. 500 000,- Kč.
  4. Škody, které nelze uhradit pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.

## ZÁNIK SMLOUVY

* 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s datem účinnosti smlouvy od 1. 7. 2016, s tím že doba trvání této smlouvy je ohraničena výší finančního limitu plnění v částce 1 999 000,- Kč bez DPH a dobou v délce trvání 24 (kalendářních) měsíců od data účinnosti smlouvy, přičemž platí, že platnost a účinnost smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění zhotovitele na základě a dle této smlouvy dle výše uvedeného a nebude-li tento finanční limit vyčerpán před stanovenou dobou 24 měsíců, platnost a účinnost této smlouvy skončí uplynutím 24 měsíců od data nabytí účinnosti této smouvy.
  2. Zánik této smlouvy je upraven ve VOP a této smlouvě.
  3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se kromě porušení uvedených v článku 15.3.4. VOP považuje případ, kdy zhotoviteli zanikne zanikne/pozbude platnosti ověření odborné způsobilosti podle § 6c odst.1 písm. b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, či oprávnění k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení dle Vyhlášky o revizích PZ v potřebném rozsahu (s ohledem na PZ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy) podle § 2 písm. e), f) a g) Vyhlášky o PZ.
  4. Smluvní strany se dále dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě nejméně šest (6) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu novým ustanovením pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení smlouvy.
  2. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek ("VOP"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanoveními ve VOP a ustanoveními v této smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě. Je-li ve smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
  3. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>
  4. Smluvní strany dále sjednávají, že ustanovení čl. 3.4, čl. 3.5, čl. 3.6, čl. 4.2 až 4.6, čl. 6.2, čl. 6.7, čl. 8 a čl. 10 VOP se pro účely této smlouvy neužijí.
  5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna práva, dluhy a závazky vzniklé z této smlouvy převádět bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osoby, jakož i žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu jako celek jinému bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy či jejího porušení do podoby cenného papíru.
  7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporů smluvních stran příslušné soudy v České republice.
  8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.
  9. Tato smlouva (včetně příloh) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
  10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uvedeným v bodu 11.1 této smlouvy.
  11. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě, musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
  12. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu, přičemž smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766 a § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
  13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
  14. Nedílnou součást této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam PZ a položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Seznam míst plnění a oprávněných osob objednatele

Příloha č. 3 - Seznam oprávněných osob zhotovitele

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

**Za objednatele Za zhotovitele**

V Praze dne ………......................…… V …………….. dne ………..................……

..................................................... .....................................................

ČEPRO, a.s. ………………………………………

Mgr. Jan Duspěva ………………………………………

předseda představenstva

..................................................... .....................................................

ČEPRO, a.s. ……………………………………...

Ing. Ladislav Staněk ……………………………………...

člen představenstva

Příloha č. 2 ke  smlouvě č. ……………..

**Seznam míst plnění objednatele**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název skladu/střediska** | **Adresa** | **Kontaktní osoba objednatele** |
| Produktovody | 411 08 Štětí,  D1 -  Hněvice 62  D2 – Šlapanov  D3 – Klobouky u Brna | Ing. Petr Čekal, tel.:739240675 |
| Sklad Třemošná | 330 11 Třemošná 1057 | p. Pavel Berg tel.: 734419371 |
| Sklad Hájek | 363 01, Ostrov nad Ohří, Hájek č.p. 118 | p. Pavel Berg tel.: 734419371 |
| Sklad Bělčice | 387 43, Bělčice, č.p. 297 | p. Pavel Berg tel.: 734419371 |
| Sklad Smyslov | 391 56, Tábor - Měšice, Smyslov č.p.23 | p.Petr Stára tel.:602205947 |
| Sklad Včelná | 373 82, Boršov n/Vlt., Čtyři Chalupy č.p. 459 | p.Petr Stára tel.:602205947 |
| Sklad Hněvice | 411 08 Štětí, Hněvice 62 | p. Josef Plíšek tel.:724137264 |
| Sklad Mstětice | 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3 | p. Josef Plíšek tel.:724137264 |
| Sklad Litvínov | 435 14, Litvínov 7 | p. Josef Plíšek tel.:724137264 |
| Sklad Cerekvice | 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 72 | ing. Sylva Šedivá, tel.: 606647692 |
| Sklad Nové Město | 280 02 Nové Město, Břežany I. 62 | ing. Sylva Šedivá, tel.: 606647692 |
| Sklad Střelice | 664 47, Střelice, Brněnská 729/25 | Bc. Vladimír Čapka tel.:739240354 |
| Sklad Klobouky u Brna | 691 72, Klobouky u Brna č.p. 860 | Bc. Vladimír Čapka tel.:739240354 |
| Sklad Velká Bíteš | 595 01, Velká Bíteš, č.p. 288 | Bc. Vladimír Čapka tel.:739240354 |
| Sklad Šlapanov | 582 51, Šlapanov, č.p. 162 | p. Jaroslav Pecka, tel.: 604220361 |
| Sklad Potěhy | 286 01 Horky-Potěhy, Horky u Čáslavi | p. Jaroslav Pecka, tel.: 604220361 |
| Rek. Stř. Tři studně | Tři studně, rek. středisko | p. Jaroslav Pecka, tel.: 604220361 |
| Sklad Loukov | 768 75, Loukov, č.p. 166 | p. Richard Vystavěl, tel.:739240332 |
| Sklad Sedlnice | 742 56, Sedlnice, č.p. 503 | p. Richard Vystavěl, tel.:739240332 |

Příloha č. 3 ke  smlouvě č. ……………..

**Seznam oprávněných osob zhotovitele**

Oprávněné osoby dle bodu 7.1.1 třetí odrážky smlouvy:

Jméno:

Telefon:

Email:

Jméno:

Telefon:

Email:

Osoby pověřené prováděním díla:

Jméno:

Telefon:

Email:

Jméno:

Telefon:

Email: